北京市东城区人民法院

2024年度

信息化运维费项目

支出绩效自评报告

北京市东城区人民法院

二〇二五年五月

北京市市级财政支出项目

绩效自评报告

| 主管部门： | 北京市东城区人民法院 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 北京市东城区人民法院 |
| 项目名称： | 信息化运维费项目 |

北京市东城区人民法院

二○二五年五月

目    录

一、部门概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）项目支出情况	2

二、绩效目标及主要内容完成情况	2

（一）项目绩效目标评价分析	2

（二）项目绩效控制评价分析	3

（三）项目产出及效果评价分析	4

三、部门绩效自评工作开展情况	5

（一）部门自评组织机构情况	5

（二）部门自评实施情况	5

四、部门绩效自评结论	6

五、主要经验和存在问题	7

（一）主要经验	7

（二）存在的问题	8

六、下一步工作思路及建议	8

七、附件	8

北京市东城区人民法院

2024年度项目支出绩效自评报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）与北京市财政局关于2024年推进全面实施预算绩效管理工作的通知要求，北京市东城区人民法院对信息化运维费项目绩效情况开展了普通评价，项目自评总体评价得分为94.69分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

- 一、部门概况

北京市东城区人民法院（以下简称“东城法院”）作为国家审判机关，在辖区内依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院监督、指导，并对东城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。部门职责为充分履行审判职能，深入落实和推进司法改革，着力加强纪律作风建设，各项工作不断发展进步,为首都和东城区的和谐稳定发展提供了有力司法保障。

- （一）项目基本情况

东城法院于 2007年初步建成信息化网络系统，经过近二十年的不断建设和发展， 目前已经形成了较为完备的信息化系统。主要包括：案件信息管理、行政办公管理、案件权限跟踪、执行线索、纪检监察管理、庭审视频管理、庭审公告发布系统、远程电子签章系统、简易文书生成系统、公共信息查询系统、消息协作系统、无线办公平台等组成部分。

信息化系统应用于49 个数字法庭，3个智能会议室，涉及相关各类专业设备 5,000 余台。

东城法院2024年在线平均年受理案件 2万余件次，庭审活动多，技术与业务保障任务重，需配备专业技术人员对信息系统进行专项维护、巡检、故障解决及分析总结，以保障各项信息化系统的稳定性和安全性，确保系统正常运行。

东城法院通过竞争性磋商采购方式确定本项目供应商，并通过“三重一大”集体讨论通过。

- （二）项目支出情况

东城法院信息化运维费项目资金纳入2024年预算，批复项目预算总额340.00万元，均为财政资金。2024年实际收到款项340.00万元，年中预算调剂0.1万元，实际支出339.90万元，预算执行率100.00%。

二、绩效目标及主要内容完成情况

- （一）项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

项目绩效总体目标比较明确，指标设立基本合理、与绩效政策目标基本相符，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2、目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，在申请、实施前期进行了可行性研究论证，有利于促进东城法院办案形式多样化、信息公开化、效率高效化。

3、目标细化程度分析

该项目绩效目标设定不够细化，一些数量、质量、过程指标没有明确，项目绩效评价纬度不够全面。

- （二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

2024年，东城法院信息化运维费项目批复预算资金340.00万元，实际收到经费款项340.00万元，年中预算调剂0.1万元,实际支出339.90万元。本院通过竞争性磋商采购方式确定本项目供应商，并签定采购合同。

东城法院通过“三重一大”事项集体决策后，按照合同约定分期支付，预算执行率100.00%。

该项目按照《东城法院内部控制手册》、《北京市东城区人民法院制度汇编》、《北京市东城区人民法院财务管理制度》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续比较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，能够及时反映项目资金的收支情况。

2、项目组织情况分析

针对此次绩效评价，东城法院成立了以综合办公室与业务庭室牵头的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

3、项目管理情况分析

信息化运维费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由东城法院业务科室相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，同时东城法院严格按照本单位《北京市东城区人民法院信息化运维管理制度》、《东城法院机房管理制度》、《东城法院外网使用规范》、《东城法院运维人员管理规范》、《计算机信息保密管理制度》、《运维人员巡检制度》、《运维人员值班制度》等，加强了对项目的整体控制。

- （三）项目产出及效果评价分析

1、项目经济性分析

东城法院信息化运维费项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出，同时按照“三重一大”要求，对该项目进行竞争性磋商以及经过专家评审的方式确定中标单位，减少了财政资金的支出，提高了资金的使用率。本年预算执行率为100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

2、项目效率性分析

东城法院信息化运维费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行，该项目为延续性项目，东城法院于2024年7月8日第33次经党组会议审议通过，签定了2024年信息化运维费项目服务协议，基本实现了预期目标。

3、项目时效指标分析

信息化运维项目资金共计支付339.90万元，项目资金全部按期到位并支付。

4、项目效益性分析

（1）	项目预期目标完成情况

东城法院信息化运维费项目在2024年12月底已全部完成，基本实现了预期目标。本年度通过运行信息化运维保障了系统的正常运行，发现问题实时处理、减少了问题的出现频次 ，完成了系统优化、维护工作的主要工作内容。

2024年，东城法院通过信息化电子送达适用案件16788件，办理的案件总数（所有类型案件的新收和旧存案件总数）为55813件，电子送达覆盖率为92.06%。制作网上申请办理诉讼保全图解，让群众感受诉讼保全一网通办的效率与便利，提升了执行工作服务水平。进一步优化在线配套服务，协调社区帮助老年、残障等特殊群体参与在线庭审。开展在线庭审17568件次。

（2）	服务对象满意度

东城法院信息化运维费项目，发放了部分调查问卷，但问卷问题设计不够细致，调查面不够宽泛，应进一步完善问卷调查工作。

- 三、项目绩效自评工作开展情况

- （一）项目自评组织机构情况

针对此次绩效评价，东城法院成立了以综合办公室与业务庭室牵头的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求负责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

- （二）项目自评实施情况

绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。

1、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行了广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

2、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

3、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

4、工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

5、撰写自评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

- 四、项目绩效自评结论

2024年东城法院信息化运维费项目已全部完成，基本实现了预期目标。运维服务商通规范管理流程，加强信息安全，强化系统监控及异常处理和漏洞管理，完善事件检测和处理机制，实时监控网络流量和系统日志，备份系统数据，提升排查率等技术等技术管理手段，提高了系统运行稳定性，加强了运维管理的规范化和先进性，加强了数字法庭建设；项目实施基本解决了人工管理工作量大、运行效率低、管理成本高的问题；进一步完善了信息系统运维管理模式，保障了办案工作的正常开展，提高了办案效率；推进了司法民主、司法公开、司法便民的信息化进程。

项目立项符合北京市财政局的需求，项目管理制度基本健全，运行流程基本顺畅，项目的申请、审批、实施、验收及考评均能按项目管理制度和流程执行；财务制度管理体系比较完善，资金的使用做到了专款专用、及时到位，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但在项目管理等方面仍存在一些问题，尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分94.69分，绩效级别评定为“优秀”。

- 五、主要经验和存在问题

- （一）主要经验

1、制定统一的运维服务管理规范

制定统一的运维服务管理规范制定全面的运维服务管理规范，明确服务级别、响应时间、操作流程等要求，确保各部门遵循统一的服务标准和技术规范。同时，建立完善的培训与认证体系，提升运维人员的技能水平和服务质量。

2.简化运维流程，提升响应速度

通过优化运维流程，将繁琐的手续简化，加快审批速度。实施敏捷运维，快速响应需求，提高服务质量。同时，引入自动化工具，减少人工干预，降低出错率。

3.引入先进的运维管理平台

采用集成了标准化流程、自动化工具和知识库的运维管理平台，实现运维工作的可视化、可控制和智能化。通过对运维过程的实时监控，以及数据分析和预测，提高故障排查效率和预防能力。

4.建立有效的服务质量评价体系

建立用户满意度调查制度，收集用户对运维服务的评价和建议。将评价结果与员工绩效挂钩，激励员工提升服务质量。同时，定期对服务质量评价体系进行审查和更新，确保其适应业务需求的变化。

5、增强预算意识，提高管理水平。

以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由综合办公室及项目执行庭室相关人员参加会议，促使各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

- （二）存在的问题

1.项目预算批复与预算执行存在调整现象，预算的准确性还需进一步提高。

2.项目资料整理归集不够及时完整，不利于项目的考核和总结。

3.系统运行偶有断连或延迟，系统稳定性还需继续提高。

4.调查问卷设计不够完善，调查范围不够宽泛。

- 六、下一步工作思路及建议

1.根据项目需求和往年执行经验数据制订合理的预算目标，反复论证，上下联动，制订有效精准的项目预算。

2.对于调研、申请、批复、执行考评过程中产生的纸质、电子类数据资料及时归集保存，以备调阅、考核使用。

3.通过技术培训、运维实施、系统升级、优化流程、监督考核、提高服务商服务水平等手段，提高系统稳定性，保障项目目标的顺利实现。

4.重视满意度调查，设计全面、合理调查问卷，取得真实有效的反馈意见，提高项目的执行质量。

- 七、附件

1.项目预算执行情况表

2.指标体系及打分情况表

3.反映绩效的相关图片（扉页位置）