2024年度中央对北京农业产业发展（渔业补助）

资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

- （一）转移支付概况

根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农[2023]87号），2024年3月7日，收到提前下达资金1647万元。根据《北京市财政局关于拨付北京水产集团有限公司2024年农业产业发展资金预算的函》（京财农指〔2024〕1164号），2024年5月24日收到下达资金136万元。上述资金共计1783万元均按照渔业发展补助资金转移支付预算绩效目标执行。

（二）资金投入情况分析

2024年收到本单位中央对北京农业产业发展资金的拨付，拨付金额为1,783.00万元。截至2024年12月31日实际投入购置设施设备金额1,783.00万元，预算执行率100.00%。

我公司将全部渔业发展补助资金1,783.00万元全部投入用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，支持公司远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。

（三）资金管理情况分析

1.资金分配情况

北京水产集团有限公司（以下简称“水产集团”）于2024年3月7日和2024年5月24日收财政资金下拨款1647万元和136万元。水产集团按照相关规划和实施方案已全部分配下拨于烟台京远渔业有限公司（以下简称“京远渔业公司”）。

2.资金下达情况

水产集团收到《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农[2023]87号）和《北京市财政局关于拨付北京水产集团有限公司2024年农业产业发展资金预算的函》（京财农指〔2024〕1164号），水产集团已按照相关规定做好资金拨付和项目组织实施工作，及时向京远渔业公司传达预算指标等相关文件，保障专项资金流向明确，已按时完成资金下达工作。

3.资金拨付情况

水产集团已于2024年3月7日和5月24日将2024年渔业发展补助资金通过财政预算一体化系统全额拨付至京远渔业公司，已按相关文件操作流程及规定时间完成资金拨付工作。

4.资金使用情况

渔业发展补助资金的使用属于指导性任务，依据下达绩效目标任务，具体用途为：

（1）渔船的设施设备更新改造60万元（14套），主要用于更新海水淡化设备、救生和安全设备等。

2024年5月29日京远渔业公司与蔚轮(上海)船舶机电中心签订合同，订购京远601、608、616、618四艘远洋渔船的海水淡化处理设备4套（型号ZSF-5F），投入补助资金24.4万元。京远616、618船设备于7月20日安装到位，京远601、608船设备于9月2日安装到位。2024年11月18日该款项支付到蔚轮(上海)船舶机电中心账户。该设备提高了渔船进行海水淡化的效率和质量，有利保障渔船在海上生产和生活过程中的用水问题。

2024年6月6日京远渔业公司与大连绿洲船舶设备有限公司签订合同，订购京远601、608、616、618四艘远洋渔船的海水淡化供水设备4套（型号65CLH-8.5Z）、京远601船救助艇设备1套（型号ZG45R），京远601、608船海锚机液压电机设备4套（型号为T6D-035-1R00B和250M-4），上述设备共计投入补助资金23.6万元。京远601、608船上述设备于8月20日安装到位，京远616、618船于10月20日安装到位。2024年9月14日该款项支付到大连绿洲船舶设备有限公司账户。上述设备提高远洋渔船的安全性能和救生能力，保障渔船的人员财产安全及设备安全运转。

2024年6月21日京远渔业公司与顺源渔网具有限公司签订合同，采购京远626船海流锚设备1套（型号FW-190），投入补助资金12万元。该设备由京远618船于7月30日代为接收。该款项于2024年7月10日支付到顺源渔网具有限公司账户。该设备提升了船舶的稳定性及捕捞能力，有助于更高效的开展海上生产作业，提升渔船产量。

（2）履约能力提升远洋渔船奖补1723万元，奖补渔船数量为8艘，全部用于支出远洋渔船燃油消耗费用。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

本年度项目绩效总体目标为养护海洋渔业资源，提升国际履约能力，促进渔业发展。为了推进水产集团高质量发展，不断优化远洋渔业产业结构，实现远洋渔业转型升级。水产集团把渔业发展补助资金专项用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，用于支持远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。引导各项目远洋渔业渔船合理利用海洋渔业资源，不断提高整体远洋渔业的国际履约能力，推进远洋渔业高质量发展提高渔业现代化水平，保证国家远洋项目的顺利进行。

（二）绩效指标完成情况分析

- 产出指标

2024年本项目完成了完成对远洋渔船船上设备更新改造14套，对履约养护国际渔业资源的14艘远洋渔船进行奖补。实现渔业产业结构持续优化，渔业一产产值占比50%以下。资金使用合规性合格率达100%。

- 效益指标

- 本项目将资金全部用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。本项目在国际履约能力评分中成绩合格、资金使用无重大违规违纪问题、水产品稳产保供的能力有明显提升。同时提高了远洋捕捞生产能力、水产品附加值，促进了渔业经济发展。保障了养护国际海洋渔业资源，提升了国际履约能力，促进了远洋渔业的高质量发展。

- 满意度指标

本项目远洋船队对中央财政补助经费使用情况满意度达到90%以上。

三、绩效自评结论

本项目经过对支出情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进项了全面详细的分析计算，绩效自评综合得分为99分，评级登记为“优”。其中，产出指标得分30分，效益指标得分40分，满意度指标得分19分，资金执行率10分。本项目把渔业发展补助资金重点用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，用于支持远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。引导各项目远洋渔船合理利用海洋渔业资源，不断提高公司整体履约能力和渔船装备现代化水平，有力保障各远洋渔业项目的顺利开展。