项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 档案信息化系统建设和升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 331.19 |  | 123.34 | 123.30 | 10 |  | 99.97% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 331.19 |  | 123.34 | 123.30 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 支撑档案安全服务保障，保障馆网络信息安全；与市级工作要求接轨，实现我馆信息化工作安全、稳定运行。 |  |  |  |  |  | 实现档案安全服务保障，完成安全设备数量6套，软件数量2套。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安全设备数量 |  | ≥6台/套 |  | 6套 |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 软件数量 |  | ≥2套 |  | 2套 |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 档案信息化国家标准 |  | 好 |  | 达成年度指标 |  | 10 | 8 | 指标仅为定性描述，缺少国家行业标准。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全 |  | ≥99% |  | 99% |  | 20 | 18 | 效果仍有一定提升空间 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% |  | 98% |  | 10 | 5 | 满意度调查样本量偏低 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.99 |  |