- 附件3

- 项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

交通运行监测与智能化分析平台于2008年初建，根据市发改委《关于批准北京市交通运行智能化分析平台项目（一期）实施方案的函》，北京交通发展研究院（以下简称“交研院”）于2009年初完成“交通运行监测与智能化分析平台”的建设和验收工作，总投资614万元。

2014年根据《北京市经济和信息化委员会关于北京市交通委员会交通运行监测与智能化分析平台升级改造项目审查意见的函》，对平台进行了升级改造，于2015年12月完成升级改造项目的竣工验收，总投资1555万元。

2018年平台质保期结束，开始对平台进行运维工作，根据“按照系统运维工作相关规范和规定,做好系统运维工作”的要求，交研院启动运维工作。

- 2. 主要内容及实施情况

交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目主要通过硬件保修维护、应用系统技术运维服务、等级保护测评、政务云服务租赁等工作，以确保平台运行的稳定性。

- 3. 资金投入和使用情况

根据《北京市财政局关于批复北京交通发展研究院2024年预算的函》，项目年初批复预算100.02万元。项目全年实际批复、到位资金100.02万元，均为单位资金。项目资金及时、足额到位，截至2024年12月31日，项目实际支出资金99.94992万元，预算执行率99.93%。

## （二）绩效目标

- 1. 项目总体目标

开展交通运行监测与智能化分析平台的硬件设备、软件系统、网络信息安全、政务云服务等四个方面的运维工作，保障平台稳定运行，支撑交通运行监测与研判工作。

- 2. 项目阶段性目标

（1）数量指标

维护硬件：12台；

政务云主机：5台；

系统维护开发: 1套。

（2）质量指标

运行维护响应时间：≤30分钟；

验收合格率达：100%；

正常运行率：≥95%。

（3）时效指标

需求方案设计：≤91工作日；

招标采购：≤61工作日；

（4）成本指标

总项目预算控制数≤100.02万元。

（5）效益指标

社会效益指标-支撑交通运行监测与研判：对相关功能的支撑效果为“高”。

（6）满意度指标

服务对象满意度指标-项目受益主体的满意率：满意度为“高”。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，完整收集并分析项目绩效相关资料，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益。

- 2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目，评价范围为该项目整体执行情况，重点对决策、过程、产出和效益情况进行评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则

实施项目绩效评价时，本着系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，真实清晰反映项目支出和产出绩效之间的对应关系。

- 2.评价指标体系

交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目绩效评价参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系（参考样表）》，根据项目特点，从决策、过程、产出、效益（项目效益）、满意度五个方面设定评价指标及评分标准，确定交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目绩效评价指标体系。

- 3.评价方法

实施项目绩效评价时，根据评价对象实际情况，通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

- 4.评价标准

本次评价采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》，结合项目特点，交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目绩效评价分三个阶段进行。前期准备阶段（2025年4月16日～2025年4月22日），主要是明确评价对象、目的、内容，联系、准备相关资料，商讨绩效评价指标体系，编制项目绩效报告；中期实施阶段（2025年4月23日～2025年5月8日），充分搜集、整理考评相关资料，完善绩效报告，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目负责人及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。期末报告与总结阶段（2025年5月9日～2025年5月16日），编写交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目绩效评价报告初稿，组织召开专家绩效评价会，整理专家评价意见、根据专家评价意见对绩效评价报告进行完善。

- 三、综合评价情况及评价结论

依照《北京市项目支出绩效评价管理办法》相关规定，绩效评价工作组与项目负责人进行充分沟通，搜集相关资料、实地查看并综合分析、评价，适时组织召开专家评价会。

经绩效评价工作组综合评价，结合专家评价意见，交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目绩效目标实现，项目绩效评价得分84.59分，绩效级别评定为“良”。（见附件）

- 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项

结合北京市交通运行监测与智能化分析平台的运行实际，根据《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》提出的“积极防御、综合治理”要求，以及《北京市经济和信息化委员会关于同意市交通委交通运行监测与智能化分析平台升级改造项目投入运行的函》提出的“按照系统运维工作相关规范和规定,做好系统运维工作”的要求，交研院在质保期满后，为提高平台运行效率，持续发挥平台作用提出运行维护需求，进行项目申报，项目申报依据较为充分。

项目制定了运维方案，对项目背景、运维服务需求、运维目标及内容等进行了分析和论证，并根据北京市财政局、交研院项目申报要求，编制了《项目申报文本》《预算明细表》和《绩效目标表》等申报材料。预算申报材料上报主管领导审批，财务部门汇总、统一上报北京市财政局批复，项目立项程序规范。

- 2.绩效目标

该项目总体绩效目标设置合理性较好，依据各项工作内容逐项设置绩效指标，细化分解了具体的绩效指标，数量指标具有清晰、可衡量的指标值，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但部分绩效指标设置不明确，如: 效益指标中，支撑交通运行监测与研判的效果体现不清晰；未对服务对象进行针对性的满意度调查等。

- 3.资金投入

预算编制经过预算评审审定，项目年初批复预算100.02万元，2024年实际批复、到位资金100.02万元，均为单位自有资金。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理

该项目实际到位资金100.02万元，截至2024年12月31日共计支出99.94992万元，预算执行率为99.93%。

交研院严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和财政部、北京市财政局有关财政、财务规章制度，并制定《财务管理制度》《北京交通发展研究院预算绩效管理办法》等财务管理制度，规范资金管理，项目预算支出整体受控。

项目执行期间，项目资金使用由项目负责人编制计划，并按实际发生进行使用和记录，资金支出分级审批，项目资金使用管理程序较为规范。

- 2.项目组织情况

为保障项目按时保质完成，项目成立指导小组，由运维总负责人统筹领导，同时下设平台系统运维及数据运维组、大数据平台运维组、专项设备运维组以及机房、网络及信息安全运维组。定期汇报执行情况，并采用自主、专家评审等方式验收。

## （三）项目产出情况

- 1.数量指标完成情况

维护硬件：完成了12台曙光服务器的硬件维护保修工作；

政务云主机：完成了5台政务云主机租赁与维护服务；

系统维护开发：完成了1套系统的维护与开发工作。

达成预期目标。

- 2.质量指标完成情况

运行维护响应时间：≤30分钟；

验收合格率达：100%；

正常运行率：100%。

达成预期目标。

- 3.时效指标完成情况

需求方案设计：82个工作日内完成需求方案设计工作；

招标采购：49个工作日内完成招标采购工作。

达成预期目标。

- 4.成本指标完成情况

实际执行在预算控制数之内，完成该项指标。

## （四）项目效益情况

- 社会效益指标完成情况

直接效益方面：通过项目的实施，保障了北京市交通运行监测与智能化分析平台安全、稳定、可靠地运行，确保了网络硬件设备安全运行，发现并消除了信息系统存在的安全脆弱性问题和面临的风险，实现了业务应用的连续运行服务；

间接效益方面：北京市交通运行监测与智能化分析平台的实时、高效、可靠运行，为交通管理部门提供了北京市实时的交通运行监测数据，支撑交通运行监测与分析研判工作。

- 5.满意度指标完成情况

交通运行监测与智能化分析平台自建设以来，为政府部门及公共服务渠道，提供了交通运行监测数据支撑，相关单位对平台的满意较高。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维项目完成了交通运行监测与智能化分析平台系统日常运行监测与故障恢复、原始数据接入与数据交换监测及日志记录、数据及应用备份、基础图层以及计算指标表更新维护、网络安全保障工作等运维工作，确保了平台的稳定运行。

## （二）存在的问题及原因分析

1.未明确工作职责。成立运维项目指导小组，但指导小组的职责分工不够明确，责任落实情况缺少痕迹。

2.对以前年度运维工作未进行纵向对比总结。此项运维工作于2018年开始实施，对以往年度的资金投入、运维工作的开展、绩效情况缺乏总结，不利于运维工作的经验积累。

3.未设定量化的服务对象满意度指标。未梳理本项目的主要服务对象，且未开展满意度调查问卷的设计、发放、统计、总结等工作。

- 六、有关建议

- 建议加强运维项目管理的规范性

结合运维任务，完善项目实施方案、相关的技术方案和服务方案，强化项目管理意识，明确运维单位职责，提高项目管理质量。

- 建议加强项目执行情况的总结。

对各系统功能、在用状况、运行维护等情况进行系统性总结，为后续年度运维工作提供宝贵经验。

- 建议加强服务对象满意度调查工作。

在明确项目服务对象的基础上，结合系统功能、服务对象体验、应用价值，按照内部、外部需求，科学设计满意度指标，开展满意度调查工作。

- 七、其他需要说明的问题

无。

- 附件：《评分表》

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 2.9 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.8 |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 5 | 3.7 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.99 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4.6 |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.7 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9.5 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 8.5 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 9.3 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 9.1 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 20 | 15.9 |
| 满意度 （10分） | 项目满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 6.7 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 84.59 |