项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 网站运营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 234.915828 | 234.785524 |  | 234.785524 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 234.915828 | 234.785524 |  | 234.785524 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 将政府网站作为新时代建设服务型政府的重要平台，着力推进全市政府网站规范化、创新性发展。更好地履行新机构职能、推动北京市医疗保障工作开展、做好政策宣传与解读工作、服务公众，做好北京市医疗保障局门户网站及对外服务网络建设工作。 年度目标： 1、保障北京市医疗保障局门户网站平稳运行，内容发布及时准确、形式新颖多样； 2、保障定点医疗机构查询系统、定点零售药店查询系统、医保药品报销范围查询系统、打击欺诈骗保监督举报系统服务正常运行。 |  |  |  |  |  | 网站运行平稳，效果良好，未出现重大错误，未受到恶意攻击，各项功能使用正常。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网站内容页排版量 |  |  | ≥500条 | 603条 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参与拍摄会议活动场次 |  |  | ≥20场 | 20场 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 摄制并整理照片资料 |  |  | ≥3000张 | 4010张 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 视频资料 |  |  | ≥300分钟 | 394分钟 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 市民纠错整改时限（工作日） |  |  | ≤2日 | 1日 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网站整体整改次数 |  |  | ≥8次 | 15次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网站内容发布量 |  |  | ≥500条 | 603条 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 报送工作动态类信息 |  |  | ≥100条 | 178条 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 向社会大众发布新闻类信息 |  |  | ≥500条 | 603条 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 发布各类新闻报道 |  |  | ≥4000条 | 6959条 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网站、公众号绩效考评检测扫描 |  |  | ≥8次 | 8次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网站、公众号错链错敏字扫描 |  |  | ≥8次 | 15次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 保障平稳可靠运行的局官网及各业务系统（网站首页、网站栏目、查询系统、业务专栏）数量 |  |  | 4个 | 4个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务响应率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | 100%根据合同约定期限进行验收 | 100%根据合同约定期限进行验收 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按合同约定时间完成 |  |  | 100%按合同约定时间完成 | 100%按合同约定时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年预算总成本 |  |  | ≤234.915828万元 | 234.785524万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 面向社会提供及时、权威、多样化的政府信息，不断多样化加强政务公开，及时响应社会关切，解决群众痛点难点问题 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 面向社会提供北京市打击欺诈骗保监督举报功能，实现北京市打击欺诈骗保监督举报功能 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 面向社会提供北京市定点医疗机构、定点零售药店及医保报销药品范围等信息查询功能，实现北京市定点医疗机构、定点零售药店及医保报销药品范围等信息查询功能 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障北京市医疗保障局官方门户网站及各业务系统平稳运行，有效提升医保工作效率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |