项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.9256 | 46.9256 |  | 46.9256 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.9256 | 46.9256 |  | 46.9256 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首都法学网是北京市法学会的官方网站。自建站以来，网站功能逐渐丰富并完善，用户逐渐增多。通过日常运维保障网站正常运行。 《首都法学法律高级人才库》由市法学会负责日常维护。该库自2011年投入使用至今，成为首都法学法律人力资源的集大成者，为服务首都法治建设的重大理论研究和实践创新提供支撑平台，为服务实务部门与研究机构交流人才搭建合作桥梁，为服务优秀法学法律人才脱颖而出创造新型载体，收到良好的社会效果和高度的综合评价。每年需对专家信息采集更新，对人才库运行维护。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：网站及人才库不间断运行时间 |  |  | 24小时/天 | 24小时/天 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：网络带宽 |  |  | ≥40Mps | 100Mps | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人才库信息更新和维护 |  |  | ≥2000 | ＞2000 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：网络信息维护费用 |  |  | ≤47万 | 46.92万 | 15 |  | 10 |  | 指标设置重复 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：费用 |  |  | ≤47万 | 46.92万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提供法学法律人才信息 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 18 |  | 指标未量化 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。