- 北京市怀柔区人民检察院

- 2024年度信息化运维费项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)等文件精神，北京市怀柔区人民检察院（以下简称“怀柔院”）组建绩效评价工作小组，对2024年信息化运维费项目（以下简称“该项目”）预算执行情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

怀柔区人民检察院落实高检院、市检察院有关信息化建设的工作要求，加强领导，深入调研、反复论证，增强宏观规划的统筹管理，力求解决阻碍检察信息化发展的体制、机制等问题，紧紧围绕检察工作主题，积极构建科学完备的检察技术支撑体系，努力探索建立符合检察工作特点和规律的信息化建设、应用及管理的新模式。以全国检察业务应用软件为核心的所有软、硬件系统的运行维护管理工作是怀柔区人民检察院正常办案、办公的重要保障。经过多年的信息化建设，我院信息化建设取得了全面进展，信息化已经完全融入了检察业务和办公工作，成为了重要的、不可或缺的工作方式。

- 2.主要内容及实施情况

我院信息化运维费项目预算金额33万元，主要用于支付信息化运维服务费。

为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，进一步落实网络安全工作责任制，加强我院信息化运维规范化管理，确保我院网络安全工作顺利开展，结合本院实际，确定信息化运维工作领导小组，并制定了《北京市怀柔区人民检察院内网办公、办案系统维护方案》，明确了单位信息化运维统筹决策、资源协调与监督问责工作。

- 3.项目资金情况

- 该项目2024年预算批复资金33万元，实际支出资金33万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

- 1.总体绩效目标

该项目的实施有效的保障专网网络系统、互联网网络系统、主机系统、存储备份系统、安全系统、视频会议系统、基础环境系统、办公办案终端等系统安全稳定运行。解决干警办公办案系统应用咨询、需求收集、BUG处理等问题，为我院正常开展工作提供强有力的支撑。

2.阶段性目标

一是保障系统正常运行。我院的信息网络系统稳定性、高效性、可靠性是应用的基础，保障系统的正常运行、减少问题出现、问题实时处理、系统优化，将是维护工作中的目标之一。

二是保障数据的安全。项目的实施，保障了系统安全，其最终目的是保障数据的安全。随着各种应用的推广，数据的存储量越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大，只有做到数据的安全与保密，才能有效保障院内工作的顺利进行。

三是提升数据质量。通过正确的培训和推广，促使技术人员正确规范有效的录入符合系统要求的数据，达到数据质量的提升，同时，通过辅助人为手段进行定期的数据校正、数据检查、数据优化，来实现数据质量的提升，为后期的数据挖掘、数据分析提供有效的素材。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

为落实北京市财政局绩效自评工作的要求，对2024年信息化运维费项目执行情况进行绩效评价，衡量和考核使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- 2.评价对象

对2024年度“信息化运维费”项目，财政预算批复资金33万元支出情况开展绩效评价。

- 3.绩效评价范围

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面开展预算绩效评价工作。

## （二）绩效评价原则及评价方法、评价指标体系、评价标准等

- 1.绩效评价原则及方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等相关文件规定，依据怀柔院提交相关财务和业务材料，绩效评价工作小组对该项目进行预算绩效评价。

- （1）科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

- （3）激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

- （4）公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.绩效评价指标体系

详见《项目支出指标体系及评分情况表》。

- 3.绩效评价方法

根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。

- 4.绩效评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组制定了该项目的评价实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。为确保绩效评价工作的客观公正，严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

- 1.准备评价阶段。

成立绩效评价工作小组，聘请第三方会计师事务所开展具体绩效评价工作。工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料。

- 2.收集整理资料，进行初步审核。

本阶段主要是了解绩效目标设立及完成情况。对于绩效目标的完成情况，工作小组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。工作小组对提交的项目绩效报告及基础资料进行了初步审核，填写初步审核情况表，并将结果与项目责任部门进行沟通。

- 3.资料分析，形成工作底稿。

在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

- 4.评价分析

工作小组开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告初稿，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿，作为预算项目绩效管理的参考依据。

- 5.出具报告

工作小组将本次成果报告及项目资料及时进行归档管理。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2024年度该项目绩效评价综合得分89.74分，其中项目决策12.70分、项目过程25.92分、项目绩效51.12分，绩效评定结论为“良好”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

评价认为，该项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策要求，与部门职责范围相符；项目绩效目标制定较合理；项目审批设立经过集体决策。

## （二）项目过程情况分析

评价认为，该项目预算资金及时足额到位，财务制度健全完善，预算执行符合规定，资金使用规范；项目实施管理制度健全，合同审批、合同备案、合同履行流程完备；可进一步以历史数据为支撑，明细单项任务工作量、工作实效，进行成本分析。

## （三）项目产出情况

评价认为，该项目较好完成了2024年度完成信息化运维费的预期绩效目标；项目执行进度及资金拨付按时完成，且项目质量良好。

## (四)项目效益情况

评价认为，该项目的顺利开展，保障了以全国检察业务应用系统为核心的所有软、硬件系统的正常运行，对怀柔检察工作正常办案、办公提供了重要技术保障，对怀柔检察工作长期规划具有良好的可持续影响；虽得到了很高的满意度，但仍需进一步科学设置用户满意度调查表，深度分析用户需求，不断提升服务管理能力。

- 五、主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 按照市财政及相关法律法规要求，加强预算管理内控制度执行，对各项经费支出加强事前审批、严格规范财务报销手续，做到“无计划，不支出”，使各部门的财务管理意识逐步提升。

- 存在的问题

- 一是绩效目标设置的科学性有待进一步提升。该项目部分绩效指标主要为描述性表述，且未对项目可持续影响方面设置具体指标，不易于对项目的实施效果进行比较和考核。

- 二是项目资料收集管理还需进一步规范。该项目所形成的效果资料、验收资料不够系统、完备，资料收集管理的完整度和系统性需进一步增强。

- 三是满意度调查科学性还需提升。用户满意度问卷指标设置过于简单，没有针对两家公司信息化运维服务内容不同、服务对象不同的特点，做出差异化的设计。缺少满意度调查深度分析，对后续服务管理的指导性不足。

- 有关建议

（一）合理细化设置绩效目标，增强指标的可考量性

进一步强化预算管理的科学性、严谨性，提高绩效意识，强化项目管理，严格按规定编制项目绩效文本，细化量化绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性，建立科学、合理的绩效目标体系。

（二）加强项目管理，注重成果资料的归集

- 建议加强项目管理，注重项目全过程和成果资料的收集、归档，切实做好痕迹管理，使项目的管理、效果得以客观体现。

（三）科学化设置满意度调查，提升成果运用

- 规范开展多维度满意度调查，合理设定调查问卷指标，提高满意度调查的科学性。及时进行满意度调查分析及用户需求统计，提升项目绩效管理的效能，完善满意度调查的成果利用，提升运行维护工作的规范性。

附件

| 项目支出指标体系及评分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：信息化运维费 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 分值 | 扣分原因 |
| 项目决策（15分） | 绩效目标 （5分） | 目标制定的合理性 | 3 | 2.94 |  |
|  |  | 目标制定的明确性 | 2 | 1.5 | 目标缺乏细分指标 |
|  | 决策过程 （10分） | 与实施主体长期规划的一致性 | 2 | 1.64 | 缺少长期规划 |
|  |  | 与市、区级政策的一致性 | 2 | 1.96 |  |
|  |  | 项目可行的充分性 | 1 | 0.96 |  |
|  |  | 决策流程的合理性 | 3 | 2.14 |  |
|  |  | 决策过程的规范性 | 2 | 1.56 |  |
| 项目管理（30分） | 项目资金管理（15分） | 预算编制程序、方法的科学性和规范化程度 | 2 | 1.48 | 预算编制准确性有待提高 |
|  |  | 预算支出项目细化程度 | 2 | 1.62 | 预算支出细化不足 |
|  |  | 预算执行与预算项目的一致性 | 1 | 0.98 | 预算细化不足 |
|  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务制度的规范性、适用性 | 1 | 0.92 |  |
|  |  | 财务制度执行有效性 | 1 | 0.96 |  |
|  |  | 会计资料完整性 | 3 | 2.92 |  |
|  |  | 项目资金按规定单独核算 | 1 | 0.96 |  |
|  | 项目实施管理（15分） | 组织机构的组成人员完整程度 | 3 | 2.9 |  |
|  |  | 组织机构结构的合理性 | 2 | 1.92 |  |
|  |  | 相关制度完整性、健全性 | 2 | 1.32 | 项目管理制度有待进一步完善细化 |
|  |  | 相关制度科学实用性、可执行性 | 2 | 1.2 | 制度规范性有待加强、制度需进一步明确责任主体 |
|  |  | 相关制度执行程度 | 1 | 0.94 |  |
|  |  | 项目实施程序是否科学合理，过程控制是否有效 | 5 | 3.8 |  |
| 项目绩效（55分） | 项目产出 （30分） | 会议保障数量不少于300次 | 2.5 | 2.44 |  |
|  |  | 软件维护数量不少于400套 | 2.5 | 2.44 |  |
|  |  | 硬件维护数量不少于300台 | 2.5 | 2.44 |  |
|  |  | 登记统一业务系统2.0配置数据信息采集 | 2.5 | 2.44 |  |
|  |  | 故障响应率100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 故障排除率100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 系统故障修复响应时间不超过0.5小时 | 1 | 1 |  |
|  |  | 系统平均无故障时间不少于700小时 | 1 | 1 |  |
|  |  | 系统正常运行率99.99% | 2 | 2 |  |
|  |  | 信息化运维工作达标率100% | 2 | 3.6 |  |
|  |  | 按时按要求履行信息化运维服务工作 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金按时支付 | 2 | 1.86 |  |
|  |  | 严格控制预算总额 | 2 | 1.96 |  |
|  |  | 资金严格按照合同标准支出，确保将资金用在刀刃上 | 3 | 2.74 |  |
|  | 项目效果 （25分） | 维护检察专业应用信息系统，更好的满足业务发展需求 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 保障信息化系统安全稳定运行 | 5 | 4.7 | 缺少各个分目标的验收报告 |
|  |  | 保障检察院信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率 | 5 | 4.5 | 明确“办案效率提升率”具体指标，提升资金使用效率 |
|  |  | 满意度达到100% | 10 | 6.5 | 指标值、样本量及调查表设计科学性有待提高，缺少调查分析 |
| 合计 |  |  | —— | 89.74 |  |