项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 互联网接入费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市怀柔区人民检察院 | | | | | 实施单位 | 北京市怀柔区人民检察院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.1956 | | 3.1956 | 3.1956 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3.1956 | | 3.1956 | 3.1956 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为加强检察机关与外界沟通交流提高网络保障，促进检察各项工作的高效发展。 | | | | | | | 此项目总体目标已完成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 接入带宽 | | =45M | | 45M | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | | 网络正常运行率 | | =100% | | 95% | | 15 | 13 | 可以进一步提升 | |
| 时效指标 | | 费用支付时间 | | ≤9月 | | 8月 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 网络使用连续性 | | =100% | | 95% | | 20 | 17 | 可以进一步提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 使用干警满意度 | | =100% | | 95% | | 10 | 8 | 可以进一步提升 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 单条线路经费控制 | | ≤3.1956万元 | | 3.1956万元 | | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 |  | |