信息系统运维类项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号），北京市气象局成立绩效评价工作组，对北京市气象数据中心“信息系统运维类项目”（以下简称“该项目”）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告，相关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

信息系统运维类项目是为了支持气象信息业务系统的运维工作，保证气象信息业务系统运维稳定可靠，该项目由北京市气象局直属事业单位北京市气象数据中心（以下简称“市气象数据中心”）具体负责实施。信息系统运维为经常性专项业务，该业务的开展既是为了解决气象信息业务系统运维的需求，也是为了完成市气象数据中心的业务职能和职责所在。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容包括硬件设备和产品软件系统运维服务、气象网络安全技术服务、北京市级政务云资源租赁服务、视频业务系统运维服务、机房系统运维服务、北京气象综合显示系统运维服务等六个运维服务项目。通过该项目的实施，提升北京市气象局网络系统、高性能计算机系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等方面气象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强应急值守能力，提升视频会商稳定性，提供安全可靠的机房环境，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平。

3.资金投入和使用情况

该项目预算批复886.14万元，实际到位886.14万元，资金到位率为100%。截至2024年12月31日，该项目实际支出886.14万元，预算执行率为100%。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：通过项目的实施，提升北京市气象局网络系统、高性能计算机系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境系统等方面气象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强应急值守能力，提升视频会商稳定性，提供安全可靠的机房环境，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：信息系统运维报告4次/年;冷水机组≥3台;虚拟化平台≥2套;视频系统运维总结报告1份;三级等保业务系统≥3个；环境空调≥18台；机房大型UPS维保≥2套；视频系统记录表365次/年；网络设备≥72台；服务器≥156台；存储设备≥19台；冷冻水泵≥3台；行间空调≥30台；机房大型专用空调维保≥5套；机房环境设备运行维护年度总结报告1份；机房环境设备巡检记录表1份。

2.质量指标：硬件设备和产品软件系统运维服务维护完成率100%；聘用机房值班和常规业务值班人员，对数据传输及业务平台软硬件系统进行7*24值班值守100%；完成对北京气象局北京气象综合显示系统（含移动APP）的维护及版本升级、功能添加与优化，数据管理100%；机房环境系统的运维故障排除及时率≥99%；气象网络安全责任事故0次；业务值班人员对气象数据及产品的传输监控、对业务系统软硬件的监控；机房设备现场巡检服务及时且达标100%。

3.进度指标：上半年完成项目立项及预算执行任务的50%以上；按计划完成全年各项指标；机房环境设备现场巡检服务；视频会议系统设备故障解决时间≤1小时。

4.成本指标：2024年项目预算控制数≤886.14万元；系统运维间接成本＜44万元。

5.效益指标：社会效益指标：为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平；对整体事业发展的正面影响。

可持续影响指标：完成硬件设备和产品软件系统运维服务、气象网络安全技术服务、高性能计算系统运维、视频业务系统运维、机房环境系统的运维，完成气象北京微信平台、北京气象政府决策版系统等对外服务业务系统在北京市级政务云平台的部署，并保障系统稳定安全运行；保障各系统正常高效且稳定运行。

6.服务对象满意度指标：使用单位满意度100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对信息系统运维类项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对该项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

## （三）绩效评价工作过程

该项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求北京市气象局及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分73.36分，其中：决策管理7.1分、过程管理14.46分、项目产出32.00分、项目效益19.80分，绩效级别评定为“中”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 7.10 |
| 过程管理 | 20.00 | 14.46 |
| 项目产出 | 40.00 | 32.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 19.80 |
| 综合得分 | 100.00 | 73.36 |
| 绩效评定级别 | 中 |  |

## （二）评价结论

该项目具有立项相关性，设置了总体目标及绩效指标，该项目基本按照相关制度执行，项目产出完成情况总体较好，项目在保障气象系统业务运转方面具有重要作用，但项目立项程序规范性不足，绩效目标设置、项目管理制度、采购资料不够完善，预算科学性不足，资金使用、合同管理及验收管理不够规范，项目绩效完成情况支撑资料不完整。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况

信息系统运维类项目是为支持气象信息业务系统的运维工作，保证气象信息业务系统运维稳定可靠，由北京市气象局直属事业单位市气象数据中心具体负责实施，推进《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》部署，落实《北京市气象局2024年重点工作任务清单》要求。该项目具有立项相关性，但项目立项程序规范性不足。

- 2.绩效目标情况

该项目设置了总体目标及绩效指标，总体绩效目标中体现项目实施预期效益，但是未体现项目主要产出。项目绩效指标设置不够完善。

- 3.资金投入情况

该项目预算金额886.14万元，实际到位886.14万元，资金到位率为100%。截至2024年12月31日，该项目实际支出886.14万元，预算执行率为100%。但是资金投入存在项目资料间预算金额不一致、测算标准依据不明确等问题。

评价认为，该项目立项具有相关性，但项目立项程序规范性不足，绩效目标设置不够完善，预算科学性不足。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理情况

市气象数据中心按照《会计法》《事业单位会计制度》的有关规定和内部管理办法等执行。单位负责人对财务工作负总责，各项责任落实到人，在支出费用前需通过市气象局财务报销系统，并经过单位初审人、项目负责人、单位主要负责人、财务等层层审核审批，保证资金的使用安全。

该项目实施过程中基本按照上述制度执行，但部分“三重一大”会议纪要和风险防控措施执行单等资料不完善。

- 2.组织实施情况

该项目中通过公开招标、比选等方式进行政府采购；各子项目分别成立采购团队，纪检委员和廉政监督员作为监督员，办公室负责项目全过程的管理。项目招标文件经团队讨论确定后三重一大会议讨论确定。

该项目组织实施程序较为明确，但是存在以下问题：一是项目管理制度完善性不足。提供制度全面性不足。二是部分子项目采购资料不完善。三是合同管理有待加强。

评价认为，该项目基本按照相关制度执行，但项目管理制度完善性不足，采购资料不完善，合同管理及验收管理不够规范。

## （三）项目产出情况

该项目数量指标完成情况：已完成信息系统运维报告4次/年;冷水机组3台;虚拟化平台2套;视频系统运维总结报告1份;三级等保业务系统3个；环境空调18台；机房大型UPS维保2套；视频系统记录表365次/年；网络设备72台；服务器156台；存储设备19台；冷冻水泵3台；行间空调30台；机房大型专用空调维保5套；机房环境设备运行维护年度总结报告1份；机房环境设备巡检记录表1份。

质量指标完成情况：硬件设备和产品软件系统运维服务维护完成率100%；聘用机房值班和常规业务值班人员，进行数据传输及业务平台软硬件系统7*24值班值守；完成对北京气象局北京气象综合显示系统（含移动APP）的维护及版本升级、功能添加与优化，数据管理100%；机房环境系统的运维故障排除及时率99%；气象网络安全责任事故0次；业务值班人员对气象数据及产品的传输监控及对业务系统软硬件的监控；机房设备现场巡检服务及时且达标。

进度指标完成情况：已按计划完成全年各项指标；机房环境设备现场巡检服务；视频会议系统设备故障解决时间≤1小时。

评价认为，项目产出完成情况总体较好，但是产出完成情况支撑资料不完整，项目执行管理依据不清晰；部分子项目净结余以补充协议形式支付，成本控制有效性不足。

## （四）项目效益情况

通过信息系统运维类项目的实施，提升北京市气象局网络系统、高性能计算机系统、存储系统、服务器系统、气象综合显示系统、视频系统、机房环境、数据服务系统等方面气象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强重大活动保障等应急值守能力，提升视频会商稳定性，提供安全可靠的机房环境，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平。但绩效报告中未呈现项目实际完成情况和效果实现情况，社会效益呈现不充分，未提供满意度调查资料。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

项目资金按照北京市气象局的相关财务管理制度进行管理。项目运维服务商对于各项业务运维系统能够按照合同约定按月、按季、按年度进行巡检，并按期出具巡检报告。对于系统的突发故障，服务商基本能够按照合同维保服务要求进行及时解决。市气象数据中心派技术人员不定期对各业务系统运行情况及运维服务商运维情况进行检查。验收由市气象数据中心组织，市气象数据中心、施工方参加，根据金额大小邀请3名或5名专家进行合同验收。各合同均已完成验收。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目立项程序规范性不足。一是专家论证意见规范性不足。二是项目立项、预算草案经中心党委“三重一大”决策程序资料不规范。

2.总体绩效目标未体现项目主要产出。项目绩效指标设置不够完善。

3.预算科学性不足。一是该项目资料间预算金额不一致；二是部分子项目测算标准依据不明确；三是部分子项目预算编制准确性不足。

4.资金使用规范性不足。大额资金支出会议纪要和风险防控措施执行单等资料不规范。

5.项目组织实施过程不够规范。一是项目管理制度完善性不足；二是部分子项目采购资料不完善；三是合同管理有待加强。

6.项目绩效呈现不够充分，一是产出完成情况支撑资料不完整，成本控制有效性不足；二是绩效报告中未呈现项目实际完成情况和效果实现情况，未提供满意度调查资料。

六、有关建议

## （一）加强项目立项管理

建议加强项目前期需求调研及分析，提高专家论证的严谨性；严格执行立项阶段集体决策程序，确保立项决策的规范性。

## （二）加强项目绩效目标设置

建议科学合理量化地设置绩效目标，绩效指标设置尽量细化量化，明确项目的核心产出与效益。质量指标明确项目实施的质量要求和验收标准；时效指标明确项目实施过程中的关键时间节点；成本指标进一步细化设置单位成本控制要求；细化、量化效益指标内容，明确项目实施的服务对象和满意度指标，提高指标的可考核性。

## （三）加强预算及资金管理

加强预算管理科学性，明确各子项目预算测算过程及标准依据；强化资金管理，完善大额资金支出审批的规范性，确保合同等资金支付依据的完整性，提高审核把关力度，防范各种资金使用风险

## （四）加强项目组织管理

建议建立健全内控制度。加强采购管理，规范履行采购程序，加强采购资料归档管理，确保采购的公平、公正。加强合同管理，提高合同签订的规范性与严谨性。

## （五）加强绩效资料的归集，充分呈现项目实施效果

建议加强绩效成果的全面体现，深入挖掘、提炼取得的效果和效益，做好项目验收和总结工作，全面、系统地展示项目绩效实现情况。重视满意度调查工作，建立服务对象满意度调查体系，科学设计调查问卷，明确调查对象，加强问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改善和提升。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：指标体系及打分情况表

附件

- 信息系统运维类项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 1.48 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.14 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.62 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.70 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.24 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.92 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.80 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 3.70 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 2.16 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 3.80 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9.40 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 8.20 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 8.20 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 6.20 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 25 | 17.80 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 2.00 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 73.36 |