项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 地震业务信息系统政务云类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市地震局 | | | | | 实施单位 | | 北京市地震局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 298.31 | | 298.31 | 297.702 | | 10 | | 99.8% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 298.31 | | 298.31 | 297.702 | | — | | 99.8% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成北京市地震局门户网站系统、北京市地震局公共信息服务平台系统、北京市地震局地震综合业务系统系统迁移上云。政务云资源租用等。  2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 | | | | | | 完成政务云资源租用，保障北京市地震局门户网站系统、北京市地震局公共信息服务平台系统、北京市地震局地震综合业务系统系统在政务云上安全、稳定运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁云成本 | | ≤298.31万元 | | 297.702万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用云主机数量 | | ≥44套 | | 72 | 15 | | 14 | | 项目执行保障到位，业务发展高于预期，下一步将科学准确设置指标值 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥99% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 云服务故障率 | | ≤5% | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 系统利用率 | | ≥90% | | 90% | 20 | | 18 | | 系统发挥效益尚有空间，下一步将提高服务效能 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.98 | |  | |