部门整体绩效评价报告

实施部门：  北京城市副中心工程建设管理办公室

项目名称：       2024年部门整体绩效评价

北京城市副中心工程建设管理办公室

2025年5月

目 录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、当年预算执行情况	5

三、整体绩效目标实现情况	5

（一）产出完成情况分析	5

（二）效果实现情况分析	7

四、预算管理情况分析	9

（一）财务管理	9

（二）资产管理	12

（三）绩效管理	13

（四）结转结余率	12

（五）部门预决算差异率	12

五、总体评价结论	15

（一）评价得分情况	13

（二）存在的问题及原因分析	17

六、措施建议	16

2024年部门整体绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理，规范财政支出管理，增强部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件精神，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称副中心工程办）按照《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）部署要求，组建绩效评价工作组，对2024年部门整体进行绩效评价，形成本报告。

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构情况

按照中共北京市委机构编制委员会办公室《关于调整北京城市副中心工程建设管理办公室内设机构和人员数量的函》（京编办函〔2019〕31号）精神，副中心工程办设置15个内设机构，分别为：综合部、财务审计部、招标合同预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。

2.主要职能

副中心工程办作为北京城市副中心行政办公区的建设主体，负责副中心区域内市级重大项目建设协调和行政办公区工程建设的组织实施工作。

3.2024年重点工作任务

副中心工程办认真落实上级决策部署，结合部门职责，2024年开展的重点工作任务如下：

## （1）行政办公区收尾

## 副中心工程办聚焦行政办公区收尾阶段，高质量完成行政办公区二期工程结算、决算工作，全力配合推进一期工程决算，加快六合村C08地块大开间建设进度，组织运维看护单位持续做好项目维保工作。同时，完善档案资料整理归档，确保各项工作有迹可循。

## （2）重点工程建设

副中心工程办承担副中心市级重点主责协调项目，持续做好协调推进，压实主体责任，及时协调解决项目建设难点堵点问题，确保完成全年投资任务。副中心工程办加快住房项目和配套设施建设，协调推进D、E地块竣工验收工作，推进F地块项目完工等。副中心工程办加速协调推进重点项目建设，北京城市副中心站综合交通枢纽工程实现主体结构基本完工，东六环入地改造项目具备通车条件，通马路、环球影城北枢纽主体工程完工，加快推进M6线南延、22号线通州段、M101线施工进度。副中心工程办大力推进优质公共服务资源建设，人民大学通州校区第一批交用项目、安贞医院通州院区精彩亮相并投用，路县故城遗址博物馆基本完工；清华大学金融人才基地、北京卫生职业学院、首儿所附属医院通州院区、市疾控中心迁建等续建项目取得阶段性进展。

- （3）绿色发展

副中心工程办绿色建设聚焦“绿色、科技、共享”三大核心理念，系统推进施工标准升级。重点包括：修订绿色施工指导意见；推进京津冀协同工程建设标准落地，推广绿色建材和建筑垃圾再生产品应用；强化智能建造，推广装配式建筑、焊接机器人和建筑信息模型（简称BIM）等科技场景应用；推进室内空气质量环保管控工作。副中心工程办通过突出绿色发展基调，助力副中心国家绿色发展示范区建设。

- （4）统筹安全与质量

## 副中心工程办开展行政办公区重点项目和副中心市级重点协调工程做好安全保障工作，会同属地住建等监管部门，强化对建设和总包单位安全应急处置督促指导，对于发生安全责任事故和群体性影响事件的项目要强化联合管理措施。副中心工程办组织开展副中心市级重点工程质量检查，会同市、区监督部门通报检查情况，督促参建各方落实质量主体责任。

## （5）机关建设

## 副中心工程办持续优化完善内部控制管理制度，强化内控执行工作的宣贯引导和通报检查，持续压实各部门内控风险防范的主体责任。副中心工程办制定内部审计年度计划，重点推进二期工程结算预审计，把控时间进度，将预审计工作成果转化为资金支付、签订定案表、项目竣工决算报出的重要基础。副中心工程办加强干部队伍建设，通过培训、考核等方式，提高干部综合素质和业务能力。

## （6）党风廉政建设

## 副中心工程办持续加强党风廉政建设，深入开展廉政教育活动，强化党员干部廉洁自律意识。副中心工程办抓好市委巡视反馈问题的整改工作，重视市委巡视反馈问题整改工作，严格制定整改方案，明确责任部门和整改措施。副中心工程办注重标本兼治，把“当下改”与“长久立”结合起来，健全完善长效机制，推动巡视反馈问题得到有效解决。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2024年度，副中心工程办部门整体支出绩效目标设置为：副中心工程办负责副中心区域内市级重大项目建设协调和行政办公区工程建设的组织实施工作，具体包括以下要点：

1.严格遵循各项财经制度的相关要求，严肃预算管理，科学合理用好各项资金，保障副中心工程办机关运行需求，厉行节约，努力压减一般性支出，降低单位运行成本和预算总体规模，在规定范围内合理使用资金，提高资金使用效益。

2.按照基本建设审批程序要求，在建设项目完成竣工验收备案后开展建设项目不动产权登记工作，及时对市发展改革委批复后的竣工决算进行竣工财务决算评审，并出具竣工财务决算评审报告，具备移交条件的项目向机关事务管理局等单位进行固定资产移交工作。

绩效评价表明，副中心工程办绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合副中心工程办工作实际，与单位职能相适应，与预算资金投入相匹配。

# 二、当年预算执行情况

副中心工程办2024年全年预算数103068.51万元（其中2024年12月到位基本建设资金75000.00万元，非预算部门主观因素导致，在计算预算执行率中剔除本部分预算金额，以28068.51万元计算执行率），其中，基本支出预算数980.00万元，项目支出预算数102088.51万元（其中2024年12月到位基本建设资金75000.00万元，在计算预算执行率中剔除本部分预算金额），其他支出预算数0.00万元。资金总体支出16481.37万元，其中，基本支出848.42万元，项目支出15632.95万元，其他支出0.00万元。年末结转和结余86587.14万元，预算执行率58.72%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

副中心工程办结合项目实际，设置了产出指标。截至2024年12月31日，14个项目除《行政办公区二期0160等10个行政办公项目房屋面积和不动产地籍测绘项目》由于C03C05配套商业部分土地协议出让手续及C08土地一级开发手续未在2024年年底前完成，导致后续相关审批手续不能按计划办理，所以六合村C03C05C08行政办公部分的房产实测及权籍调查测绘工作无法开展，此部分费用已按照要求退回北京市财政局。其他13个项目基本完成了产出指标设定值。项目完成率92.86%。

1.产出数量

2024年度实施的14个项目，13个项目设置了数量指标。1个项目未设置数量指标。从项目完成的情况来看，副中心工程办基本完成了部门年度重点工作。

2.产出质量

2024年度实施的14个项目中，1个项目未设置质量指标。项目推进中，各部门严把项目质量。年初设定的产出质量指标均已完成，项目完成质量较好。

3.产出进度

2024年度实施的14个项目中，12个项目根据时间进度要求设置时效指标，指标值完成率总体为100%。2024年副中心工程办项目基本按照计划实施到位。

4.产出成本

在项目实施过程中，副中心工程办坚持过紧日子的思想，树立成本效益意识，通过规范政府采购、强化项目管理等方式，严格控制各项财政成本支出，成本指标完成率总体达到100%。

## （二）效果实现情况分析

1.经济效益

副中心工程办对政府投资项目严格评审，降低成本。副中心工程办秉持“依法合规、实事求是”的原则和多级审核的工作方法，完成行政办公区二期合同结算定案和决算编报工作。

2.社会效益

医疗民生领域。安贞医院通州院区实现开诊，为当地居民提供医疗服务，改善医疗民生条件。东小营车辆段上盖周转房和城市副中心住房项目全部建成交付，实现了安居基本保障。

教育文化领域。中国人民大学通州校区第一批交用项目正式投用，推动了教育资源在城市副中心的布局和发展。路县故城遗址保护展示工程提前1个月完成竣工验收，具备布展条件，有利于文化遗址的保护和文化传承。

市政配套设施。东夏园交通枢纽及地下通道开通，厂通路建成通车，东六环入地改造工程建成，完善了城市交通网络。三大建筑共享配套设施工程地下车库投用、配套餐饮开业，提升了城市公共服务设施水平。轨道交通M101线一场9站、温潮减河、潮白河综合治理与生态修复、副中心步行和自行车示范段等项目实现全面开工，进一步推进了市政基础设施建设。

产业领域。首开通州万象汇精彩开业，为城市副中心带来新的商业活力，促进产业发展。创意园220KV变电站等电力工程正加快推进建设，为产业发展提供电力等基础保障。东古城通信枢纽局全面开工；副中心站综合交通枢纽、北京卫生职业学院新院区、首都儿研所通州院区3个项目实现主体结构完工；清华大学通州金融人才基地、北京卫生职业学院、首儿所附属医院通州院区、首旅集团、北京建院、北咨公司8个项目实现主体结构封顶；北京胸科医院危房改建、市疾控中心迁建2个项目实现外立面亮相，这些项目的推进有利于产业集聚和发展。

3.环境效益

在市政配套建设中，温潮减河、潮白河综合治理与生态修复工程的实施，通过河道整治、生态修复等举措，显著改善区域水环境质量，增强水体自净能力，有效提升水生态系统稳定性，对调节局部气候、保护生物多样性发挥积极作用。副中心步行和自行车示范段的建设，大力推广绿色低碳出行模式，减少机动车使用频率，降低交通碳排放及尾气污染，改善城市空气质量，优化交通出行结构，为市民打造绿色、健康的出行环境。此外，三大建筑共享配套设施工程的建设，在满足城市功能需求的同时，注重生态环保设计与运营，促进资源节约与循环利用，进一步提升城市生态品质，助力城市副中心实现生态环境可持续发展。

4.可持续性影响

制度创新层面，通过系统梳理和完善工程建设制度，在安全管理、质量管控、智能建造等领域形成可复制推广的管理标准和技术导则，为后续政府投资项目提供规范指引，保障工程建设长期高质量发展。工程经验方面，行政办公区一、二期工程在结算决算、建设管理过程中积累的丰富数据与实践经验，成为城市建设的宝贵财富，为同类工程提供高效管理范本。产业发展上，商业综合体开业、交通枢纽及产业项目推进，带动产业集聚与经济增长，创造长期就业机会，夯实城市经济基础。民生领域，住房、教育、医疗配套的完善，持续提升居民生活品质，增强区域吸引力。文化遗产保护工程的推进，延续城市历史文脉，提升文化软实力，多维度推动城市副中心实现经济、社会与文化的可持续发展。

5.服务对象满意度

副中心工程办坚决贯彻市委、市政府的决策部署，全面落实北京城市副中心控规，高质量推进副中心规划建设，全力以赴促开工、督进度、保竣工，持续抓好重大项目协调推进，受到上级领导和接收单位的好评。从满意度调查情况看，服务对象满意度基本达到目标值。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

副中心工程办财务管理制度健全，有效保障财务工作规范有序。在制度建设方面，严格依据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法规，制定了涵盖预算、收支、采购、资产、合同等多方面的制度，明确各项业务流程和规范。副中心工程办严格落实办领导关于制度修订的工作要求，全面梳理财务管理各项制度规定，修订《工程结算预审计管理办法》《财务管理办法》等10项制度，从严规范预审计工作、预决算管理、资金审批等工作标准和要求。副中心工程办全面总结预审计工作成效，形成《副中心工程办工程结算预审计工作经验总结》，研究起草《北京城市副中心工程结算预审计管理实施指南》，努力推动工程结算预审计工作在副中心市级重大项目中全面推广。

在管理机制上，设立了内部控制领导小组、监督小组和风险评估小组，明确各部门职责，实现了决策权、执行权和监督权的分离与制衡。在预算管理中，从编制、审批到执行、调整，都有严格的流程和明确的权限划分。同时，建立了完善的监督评价体系，定期开展内部控制评价，及时发现并整改问题，确保财务制度有效执行，保障了财务活动的合法合规、资产安全及信息真实完整。

2.资金使用合规性和安全性

副中心工程办资资金使用合规性及安全性方面严格执行国家财经法规，构建全链条规范化管理体系。一是项目审核严谨。副中心工程办秉持“依法合规、实事求是”的原则和多级审核的工作方法。二是成本精准控制。实现百万平方米群体工程结算不超概算目标。

3.经费保障及时性

副中心工程办以“三个创新”完成行政办公区二期结算工作。创新工程总承包（EPC）项目合同固定总价结算模式，真正实现限额设计、限额施工，为确保品质有保障、投资不超概算打下坚实基础；创新实施过程分段结算，化整为零提前解决争议问题，边干边结加快推进结算工作；创新开展结算预审计，探索形成“两规范+两机制”工作经验。

4.会计基础信息完善性

按照会计核算办法要求，认真做好会计基础信息的建立完善工作。绩效评价中查阅了财务部门的会计账套、2024年部门决算、2024年财务报告，以及重点项目的记账凭证等会计基础信息资料。财务部门会计记账套数据清晰、完善，账目记载准确，账簿和会计报表勾稽关系相互对应，决算报表和财务报告符合要求，报销附件规范，原始凭证要素齐全。为做好预算管理、绩效管理提供了真实、完整的基础信息资料。

## （二）资产管理

资产管理实行统一政策、统一领导、分级管理、职责到部到人、物尽其用的原则。综合部负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产按规定购置；负责本单位资产的分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督工作。各部门确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。财务部门负责资产价值核算，综合部门设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收，未通过验收的不合格资产不得接收。科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用。

## （三）绩效管理

副中心工程办高度重视预算绩效管理工作，按照全面实施预算绩效管理要求，将绩效理念融入预算编制、执行、监控全过程，实现预算与绩效有机融合，着力构建绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用的预算管理体系。

2025年，副中心工程办按照《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号），由财务审计部牵头，相关处室和项目单位对照绩效目标，梳理项目资料，归集产出成果，逐一填报《项目支出绩效自评表》。在此基础上进行审核汇总，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，共汇总项目支出绩效自评表14份。同时，引入第三方机构协助开展《行政办公区二期0160等10个行政办公项目房屋面积和不动产地籍测绘项目》项目进行重点项目评价，掌握项目实施情况和产出效果，促进绩效目标落实。

## （四）结转结余率

本年末结转结余资金86587.14万元（其中2024年12月到位基本建设资金75000.00万元，非预算部门主观因素导致，在计算结转结余率中剔除本部分预算金额）。结转结余率为41.28%。上年末结转结余资金14244.55万元。本年末结转结余资金比上年增加72342.59万元。资金结存增加的主要原因：副中心工程办大部分为建设资金，年度中安排了建设资金，可结转一年使用。

## （五）部门预决算差异率

1.收入与预算对比

本年度收入预算数88823.97万元，收入决算数88823.97万元，预算收入完成率100%。

2.支出与预算对比

本年度支出预算数103068.51万元（其中2024年12月到位基本建设资金75000.00万元，非预算部门主观因素导致，在计算预算支出完成率中剔除本部分预算金额，以28068.51万元计算执行率），支出决算数16481.37万元，预算支出完成率58.72%。其中，基本支出预算数980.00万元，支出决算数848.42万元，完成率86.57%；项目支出预算数102088.51万元（其中基本建设类项目支出预算数100545.78万元，2024年12月到位基本建设资金75000.00万元，非预算部门主观因素导致，在计算项目支出完成率中剔除本部分预算金额），项目支出决算数15632.95万元（其中基本建设类项目支出决算数14145.85万元），完成率57.71%（其中基本建设类项目支出完成率55.37%）。

支出预算数与决算数比，差异原因主要是副中心工程办大部分为建设资金，年度中安排了建设资金，可结转一年使用；

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经过综合评价，副中心工程办2024年度部门整体支出绩效评价综合得分90.17分，评定等次为“优”。

副中心工程办

部门整体支出绩效评价得分表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 11.74 |  |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 59.43 |  |
| 预算管理情况 | 20.00 | 19.00 |  |
| 总分合计 | 100.00 | 90.17 |  |
| 评定等级 | 优 |  |  |

绩效评价表明，副中心工程围绕部门职能和年度工作任务抓好项目实施，决策依据充分，决策过程规范；预算执行良好，绩效管理有力；产出成果明显，社会效益显著；实现了2024年部门整体绩效目标。

1.在运行保障方面，副中心工程办积极做好机关运行经费保障，按时、足额保障人员工资和社保、公积金等费用缴纳。在厉行节约、降低办公成本的基础上，较好地保障了机关正常运转。

2.在经费管理方面，2024年“三公”经费支出28.01万元，比上年增加20.66万元，主要因为因工作需要开展相关业务，发生因公出国（境）费支出。培训费支出3.44万元，比上年增加0.54万元，主要因为工作需要开展相关业务。会议费支出0万元。总体上“三公”经费、会议费、培训费均控制在较低水平。

3.在成本控制方面，2024年末，一般性支出金额控制在市财政调控使用范围内。在项目实施过程中严格落实政府采购制度，强化项目管理，控制项目成本，节约财政资金。2024年基本支出和项目支出基本控制在预算批复数内，项目未出现超支现象。

4.在绩效管理方面，全面开展绩效评价和事前评审工作，组织各部门对项目支出进行绩效自评，聘请会计师事务所对重点项目进行绩效评价，落实项目绩效管理要求。通过评价，增强各部门支出责任和效率意识，提高项目管理水平和资金使用效益。

5.项目建设方面。民生工程高效落实。安居保障提速具体包括东小营地铁上盖职工周转房、城市副中心住房项目建成交付。公共服务升级具体包括安贞医院通州院区正式开诊；中国人民大学通州校区首批教学楼、宿舍楼投入使用。城市功能完善包括东夏园交通枢纽及地下通道开通。

基础设施全面提速。交通网络优化具体包括厂通路建成通车；东六环入地改造工程完工；轨道交通M101线实现“一场九站”全面开工。生态治理突破具体包括温潮减河、潮白河综合治理与生态修复工程启动；副中心步行和自行车示范段建成。历史保护创新具体包括路县故城遗址保护展示工程提前1个月竣工，为北京大运河文化带建设提供核心支撑。

重点工程系统推进。主体建设攻坚具体包括副中心站综合交通枢纽、北京卫生职业学院新院区、首都儿研所通州院区项目完成主体结构施工；新开工项目发力具体包括北京胸科医院危房改建、市疾控中心迁建项目外立面亮相；春明路、东古城通信枢纽局等项目全面开工；创意园220KV变电站等电力工程加速实施，保障重大项目用能需求。

## （二）存在的问题及原因分析

个别项目未能如期完成

截至2024年12月底，《行政办公区二期0160等10个行政办公项目房屋面积和不动产地籍测绘项目》项目未能完成，主要原因是相关基本建设审批手续正在有序推进中。

# 六、措施建议

提高预算执行的科学性和准确性

进一步加强对项目完成情况和预算执行情况的督促管理，充分运用跟踪督导和项目调度机制，加快项目执行，确保项目任务和相关指标按期完成，提高经费使用效益和保障效率。

附件：2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

2025年5月8日

附件

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 28068.51 | 16481.37 | 58.72% | 20.00 | 11.74 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 980.00 | 848.42 | 86.57% |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 27088.51 | 15632.95 | 57.71% |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 计划完成率100% | 92.86% | 8 | 7.43 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 产出质量 | 计划完成率100% | 100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 产出进度 | 按时完成率100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 产出成本 | ≤28068.51万元 | 16481.37万元 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效果（30） | 经济效益 | 优 | 优 | 5 | 5 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 社会效益 | 优 | 优 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 环境效益 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 优 | 优 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（10） | 财务管理制度健全性 | 优 | 优 | 3 | 3 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣1.0分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 优 | 优 | 4 | 4 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣1.0分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 优 | 优 | 3 | 3 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣1.0分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 优 | 优 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其他资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 优 | 优 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（1） | 10.53% |  | 41.28% | 1 | 0 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.1分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（1） | —— |  | 2.47% | 1 | 1 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.1分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 90.17 |  |  |