项目支出绩效评价报告

项目名称              网络运维费（石法）

主管部门           北京市石景山区人民法院

项目单位           北京市石景山区人民法院

北京市石景山区人民法院

二〇二五年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）基本情况	4

（二）评价组织实施	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	14

五、存在的问题	16

六、有关建议	17

七、其他需要说明的问题	18

北京市石景山区人民法院网络运维费（石法）

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

近年来，随着北京市石景山区人民法院（以下简称“区法院”）信息化技术水平逐渐提高，信息化建设规模不断提升，运维服务的工作内容随之增加，全院信息化运维团队面临信息化资产保管任务增加以及信息化系统运维工作量增大的情况，为解决现有信息化运维团队无法满足区人民法院各类信息化系统运行维护实际需要的问题，区法院在申报2024年预算时，申请设立了网络运维费（石法）项目（以下简称“项目”），旨在通过项目实施，提升和优化区人民法院的司法服务水平，为深化司法改革、促进审判体系和审判能力现代化提供有力的信息技术保障。

项目2024年度预算资金288万元，用于审判管理与智汇云运维，信息化基础设施运维，网络安全运维，SnPrint电子签章管理系统维护，综合办公网站运维，英特网网站运维等6个方面。

2.实施主体

区法院作为项目主管部门，负责统筹资金管理、组织实施、过程控制、结果验收及组织绩效评价等工作。项目具体运维工作委托北京华宇信息技术有限公司、北京拓达伟业控制设备有限公司和国印科技（北京）有限公司等6家单位开展。

3.项目主要内容

项目围绕审判管理、网上办公、网上办案、即时通讯、诉讼服务、司法公开、信息安全、基础设施等方面开展运维工作，为区法院办公人员、各类信息化设备、信息系统提供信息化保障和服务，下设6个子项目，具体包括：①审判管理与智汇云运维项目；②信息化基础设施运维项目； ③网络安全远程运维服务项目；④SnPrint电子签章管理系统维护项目；⑤综合办公网站运维服务项目；⑥英特网网站运维项目。

- （二）项目资金情况

项目预算资金288万元，全部来源于市级财政资金，实际到位资金288万元。

截至2024年12月31日，项目资金实际支出288万元，预算执行率100%。

- （三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过日常网络运维工作，保障目前在用的审判业务系统、网上办公系统、智汇云系统、云开庭、执行办案系统、12368语音诉讼服务系统、文书校对系统、视频会议系统等30余个系统，以及安防监控、电话语音等弱电设备能够平稳运行，保障裁判文书制作的规范化和准确性，确保本院的网络信息安全和数据安全，提升网络安全工作水平，提高司法公信力。

2.项目绩效指标

（1）数量指标

信息化运维项目数量6个。

（2）质量指标

①系统平均无故障时间24小时/天；

②故障响应率不低于100%；

③系统正常运行率不低于100%；

④系统验收合格率不低于100%。

（3）进度指标

①运维保障时间等于12个月；

②系统故障修复响应时间不高于0.5小时/天；

（4）成本指标

预算控制数不高于288万元。

（5）效益指标

①保障各类办公办案平台正常运转，审判执行系统使用正常，为干警办公办案提供技术支撑；

②保障法院网络信息安全和数据安全，提升网络安全工作管理及信息化管理水平；

③持续提高法院办案效率、为当事人提供高效司法服务，提升司法公信力及影响力。

（6）服务对象满意度指标

使用人员满意度不低于95%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）基本情况

1.评价目的、对象和范围

为落实北京市财政局绩效自评工作的要求，区法院对项目执行情况进行绩效评价。通过对该项目进行绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为“区法院网络运维费（石法）”，预算资金288万元。

2.评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效[2019]2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020]2146号）等相关文件规定，依据项目单位提交的相关材料，评价工作组对该项目进行了绩效评价。

3.评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。对项目采取全面评价和非现场评价的方式进行评价。评价工作组依据评价重点拟定项目资料清单，并对照项目绩效目标，对项目资料进行整理分析；在前期资料收集整理分析的基础上，对照该项目绩效评价指标体系，对项目的总体执行情况和经费使用情况进行总体评价，出具综合评价意见。

4.绩效评价指标体系及标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020]2146号）的要求，并结合项目特点，评价工作组研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。项目评价指标体系总分值为100分，包括决策15分，过程25分、产出30分、效益30分。4个一级指标下设12个二级指标、21个三级指标。指标体系详见下表：

表1：区法院网络运维费（石法）项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 系统维护项目数量 实际完成率 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 系统维护工作完成质量 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本控制合理性 | 5 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 15 | 保障办公办案平台正常运转 | 5 |
|  |  |  |  | 为干警办公办案提供便利 | 5 |
|  |  |  |  | 保障法院网络信息、数据安全，提升网络安全工作水平 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 提高法院的社会影响力 和认知度 | 5 |
|  |  |  |  | 提升司法公信力 | 5 |
|  |  | 满意度 | 5 | 使用人员满意度 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

本次绩效评价综合绩效级别依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020]2146号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90—100分（含90分）为优；

综合得分在80—90分（含80分）为良；

综合得分在60—80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

- （二）评价组织实施

1.准备阶段

组建评价工作组。组织开展绩效评价各项工作，由评价工作组与项目单位进行沟通，明确评价内容、流程、工作时间等具体安排。

2.实施阶段

收集整理资料。评价工作组开展了项目资料收集、整理和分析工作；根据收集的项目资料，拟定项目的绩效评价指标体系。

综合评价。评价工作组整理项目单位提交的资料后，对照该项目绩效评价指标进行打分，出具正式评价意见。

3.总结阶段

撰写评价报告。评价工作组按照规定的文本格式和要求，撰写绩效评价报告；同时，整理绩效评价资料，归档备查。

提交评价报告。评价工作组向区法院提交绩效评价报告征求意见稿，根据区法院反馈意见修改后，提交绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合评价得分93.80分，评价结论为“优”。其中，决策13.20分，过程23.40分，产出29.50分，效益27.70分。各指标得分和评价结论具体如下：

表2：区法院网络运维费（石法）项目绩效评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13.20 | 88.00% |
| 过程 | 25 | 23.40 | 93.60% |
| 产出 | 30 | 29.50 | 98.33% |
| 效益 | 30 | 27.70 | 92.33% |
| 综合得分 | 100 | 93.80 | 93.80% |
| 评价结论 | 优 |  |  |

项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.20分。项目内容符合区法院现实需求，项目立项程序较规范；项目总体绩效目标较明确，绩效指标较为细化、量化；预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。但存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别指标不够具体等问题。但存在部分绩效指标设定的科学性、合理性不足的问题。

项目过程方面。该指标分值25分，评价得分23.40分。项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金拨付有完整的审批程序，资金使用较合规；项目财务和业务管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目。但存在项目对运维服务公司监管不足、运维服务人员变动较大影响办公效率等问题。

项目产出方面。该指标分值30分，评价得分29.50分。项目整体完成情况较好。产出质量较好，产出数量未达标，本年度预计项目数量7个，实际完成6个，但项目产出成本控制在预算范围内。

项目效益方面。该指标分值30分，评价得分27.70分。项目在保障办公办案平台正常运转、为干警办公办案提供便利、提升司法公信力等方面的效果较显著，预期可持续影响和受益群体满意度较高。为确保项目产生效益的可持续性，建议提高满意度调查范围，并形成资料收集整理。

该项目各指标详细得分情况见附件指标体系及打分情况表。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项分析

项目立项依据较充分。该项目内容符合《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》文件中提出的“加强行政执法信息化建设和信息共享，提高执法效率和规范化水平”的要求，政策依据充分。项目旨在运行维护区法院信息化系统和信息化设备，为区法院199余名干警在日常办公、审判管理、诉讼服务、司法公开等各方面提供信息化保障和服务，与区法院的现实需求相符合。

项目立项程序较规范。项目立项初期，区法院主管部门根据信息化现状开展项目可行性研究，并形成可行性研究报告，报信息化主管院领导、财务主管院领导审核。审核通过后报院党组审议，最终上报市财政申请专项资金。项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序较规范。

2.绩效目标分析

项目按照批复的资金支出方向以及实际工作内容，设置了较为明确的总体绩效目标，并根据绩效目标对项目产出及效果设置了相应指标，绩效指标较为细化、量化。但仍存在可完善空间：①建议增加与项目主要服务内容相关的数量指标；②建议成本指标按照各子项目进行细化；③效益指标可考核性不足，建议增加提高审判案件数量、质量，系统资源使用效果等方面指标。

3.资金投入分析

预算编制及资金分配较科学合理。项目2024年度预算资金288万元，计划用于审判管理与智汇云运维，信息化基础设施运维，网络安全运维服务，SnPrint电子签章管理系统维护，综合办公网站运维服务，英特网网站运维等6方面内容。预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。

综上，评价认为，项目内容符合区法院现实需求，项目立项程序较规范；项目总体绩效目标较明确，绩效指标较为细化、量化；预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。但存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别指标不够具体等问题。

- （二）项目过程情况

1.资金管理分析

资金到位及执行情况好。项目预算资金288万元，实际到位资金288万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，项目实际支出288万元，预算执行率100%。

资金全部按计划用于审判管理与智汇云系统运维、信息化基础设施运维、SnPrint电子签章管理系统维护等7个方面的工作，各项目具体支出情况详见下表：

表3：项目资金实际使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2024年度合同金额 | 支出金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 2023年度合同尾款 | 2024年度合同款 |  |
| 合计 |  | 285.60 | 288.00 | 91.10 | 196.90 |  |
| 1 | 审判管理与智慧云系统运维项目 | 125.40 | 127.80 | 32.00 | 95.80 |  |
| 2 | 信息化基础设施运维项目 | 154.50 | 154.50 | 59.10 | 95.40 |  |
| 3 | 网络安全运维服务项目 | 2.00 | 2.00 | —— | 2.00 |  |
| 4 | SnPrint电子签章管理系统维护项目 | 1.50 | 1.50 | —— | 1.50 |  |
| 5 | 综合办公网站运维服务项目 | 1.20 | 1.20 | —— | 1.20 |  |
| 6 | 英特网网站运维项目 | 1.00 | 1.00 | —— | 1.00 |  |

资金支出较合规。项目能够按照《中华人民共和国会计法》《石景山区人民法院财务管理制度》等制度进行财务管理。项目资金的支付经过了部门领导和财务部门分管院领导逐级审批，审批程序完整。项目进行了独立核算，资金发放进行了台账登记，财务数据真实、准确。

2.组织实施分析

管理制度健全。一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，区法院结合实际情况制定了《案款财务管理规定》《诉讼费退费管理办法(试行)》《差旅费报销实施办法》《固定资产管理制度》《财务管理审批权限制度》《发票、收据管理制度》《基建财务管理制度》《库存现金管理制度》《会计档案管理制度》《单位会议费管理办法》《采购管理制度》等财务制度。二是业务管理方面，区法院制定了《石景山法院项目配合实施管理制度》《99800服务台工作制度》《法院内网及互联网使用管理制度》《石景山法院运维服务组工作制度》《运维服务例会制度》《信息化资产管理制度》《重大运维故障处理办法》《灾备制度》《验收管理制度》等管理制度。项目财务和业务管理制度较健全，为项目顺利实施提供了制度保障。

制度执行基本有效。区法院基本能够按照上述制度规范执行项目，具体管理措施包括：一是成立专门的项目领导小组。由党组成员、副院长作为领导小组组长，全面负责项目的统筹规划；信息技术中心全体干警作为组员，受信息化组长委托，协助组长完成具体子项目的申报、日常管理和考核工作；驻地信息化运维工程师作为具体实施人员，按照领导小组组长和组员的安排完成项目的具体实施工作。二是加强资金监控。单位严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位，同时，配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

但仍存在以下几个方面的问题：一是对运维服务公司监管不足。建议加强对运维服务公司的日常监管，严格按照合同约定的服务内容进行验收。二是合同管理规范性有待加强。①审判管理与智汇云系统运维项目、信息化基础设施运维项目合同均未明确人工成本和材料成本。②合同首款支付比例偏高。如：信息化基础设施运维项目合同首款比例约为61.75%等。

综上，评价认为，项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金拨付有完整的审批程序，资金使用较合规；项目财务和业务管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目。但存在项目对运维服务公司监管不足、合同管理规范性有待加强等问题。

- （三）项目产出情况

1.产出数量

该项目下设审判管理与智汇云运维项目；信息化基础设施运维；网络安全运维服务项目；SnPrint电子签章管理系统维护；综合办公网站运维服务项目；英特网网站运维项目等6个子项目，均与运维公司签订了运维合同，2024年度完成了全院硬件设备日常维护工作和软件系统维护工作，数量指标均达标。

2.产出质量

项目质量指标按照既定目标完成，系统维护完成质量较好。项目负责运维的审判业务系统、网上办公系统、智汇云系统、云开庭、执行办案系统、12368语音诉讼服务系统、文书校对系统、视频会议系统等30余个系统，以及安防监控、电话语音等弱电设备均运行良好，系统平均无故障时间24小时/天，故障响应率达100%，系统正常运行率大于等于100%，系统验收合格率达100%。

3.产出时效

项目主要工作能够按照计划时间开展，产出时效性较好。2024年审判管理与智汇云系统运维项目、信息化基础设施运维项目已组织内部验收，其他项目均按照既定进度完成。

4.产出成本

项目产出成本控制在预算范围内，成本控制较有效。区法院能够按照相关经费管理办法的规定标准支出，一定程度上采取了相关成本控制措施。项目2024年度批复预算288万元，预算支出288万元。项目产出成本控制在预算范围内，达到了产出成本指标要求。

综上，评价认为，项目整体完成情况较好。产出数量达标，产出质量较好，项目主要工作能够按照计划时间开展，项目产出成本控制在预算范围内。

- （四）项目效益情况

1.社会效益分析

保障办公办案平台正常运转的效果较显著。项目通过对审判业务系统、网上办公系统、智汇云系统、云开庭、执行办案系统、12368语音诉讼服务系统、文书校对系统、视频会议系统等30余个系统，以及安防监控、电话语音等弱电设备进行日常维护，保障了办公办案平台正常运行，为审判业务开展、审判管理工作提供了信息化支撑和保障。2024年业务系统运维团队处理线上开庭、业务系统等工单4200余件，保障各类会议450余次，保障书记员庭审系统使用10700余次、时长7300余小时。及时解决电话机房因院内施工导致的进水问题，确保审执业务、安防监控、网络电话等设备和系统稳定运行。圆满完成网络安全攻防演练、软件正版化、新闻发布会、大要案庭审等重大活动保障工作。

为干警办公办案提供便利的作用较明显。项目通过网络系统、科技法庭、会议视频系统等信息化设备的使用，全面落实办公自动化、现代化，全力构建智能型审判业务平台，为一线法官高效开展行政审判执行业务提供了有力保障，一定程度上提高了干警办公办案的效率。2024年度，通过电话、微信群、现场保障等方式保障线上开庭15350余次，刻录庭审光盘2800余张，保障新闻发布会6次，保障驻看守所科技法庭开庭27次。

保障法院网络信息、数据安全，提升网络安全工作水平的效果较显著。项目通过对区法院本部本部日常工作进行梳理，对基础设施存在问题列明台账，进行专业的运维服务和管理，为区法院的信息化基础系统安全与稳定运行提供了保障。为提升立案工作效率，针对一体机与内网办公电脑不完全适配，且使用年限较久的问题，采购与UOS操作系统适配的一体机20台来更换旧的一体机。在全院配备5台查询企业档案专用政务外网电脑，提升办案过程中查询企业档案的便利性，保障了法院网络信息、数据安全。

2.可持续影响分析

提升司法公信力的影响较显著。项目通过优化以“审判信息网”为载体的对外服务平台应用，提供网上立案、网上诉服、网上缴费等诉讼服务和庭审直播、点播、裁判文书公开等司法公开服务，满足了群众的多元化司法需求，保障了公民的知情权、参与权和讨论权，有利于发挥群众的监督功效，提高了司法公开和诉讼服务水平，提升了司法公信力。

提高法院的社会影响力和认知度的影响较显著。项目通过加快响应速度，提升日常运维工作质效，保障了2024年线上开庭、各类视频会议、刻录庭审光盘、新闻发布会等工作的正常开展，为智慧法院建设提供了支撑，为群众提供了便捷的司法服务，增强了人民群众获得感，有利于提高法院的社会影响力和认知度。

3.服务对象满意度分析

使用人员满意度较高。项目为区法院各项工作顺利开展提供了信息化服务和支撑，为干警办公办案提供了便利，预期服务对象满意度较高。项目对相关服务对象开展满意度调查范围较小，建议后续扩大使用人员满意度调查范围，通过对调查结果的分析，及时了解项目存在的问题和服务对象的需求，为后续项目资金更好地使用和管理提供数据支撑。

综上，评价认为，项目在保障办公办案平台正常运转、为干警办公办案提供便利、提升司法公信力等方面的效果较显著，预期可持续影响和受益群体满意度较高。为确保项目后续效益的持续发挥，建议尽快扩大满意度调查范围，并注重绩效资料的收集整理。

- 五、存在的问题

（一）部分绩效指标设定有待完善。

该项目设置了较为明确合理的绩效目标，也根据绩效目标设置了项目产出及效果方面的定性指标。但存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别指标不够具体等问题，建议增加与项目主要服务内容相关的数量指标，进一步细化进度指标的各阶段任务和时间节点等。

（二）项目过程管理有待进一步规范。

项目资金管理较合规，管理制度较健全，制度执行基本有效。但项目对运维服务公司监管不足、合同管理规范性有待加强。如：部分项目合同存在未明确人工成本和材料成本、首款支付比例偏高等问题。

（三）项目绩效支撑材料不够充分。

项目产出完成情况较好，但绩效支撑材料不够充分，未能充分展示项目效果。如：项目未开展满意度调查，缺少被服务对象的意见反馈。满意度调查数据是验证项目服务对象对项目实施过程、绩效效果认可程度的重要资料，通过受益对象对项目的满意程度评价，能够进一步判断项目单位的管理效率、项目绩效效果实现情况。

- 六、有关建议

（一）合理设置绩效指标，增强指标可考核性。

建议项目单位进一步提高对绩效管理工作的认识，加强绩效目标管理，保证绩效目标的设定更加科学合理；同时，绩效指标设定要更加明确、具体，且足够细化、量化，以保证相关指标的可衡量性。

（二）加强项目过程管理，提高管理规范性。

建议根据北京市高级人民法院对全市法院系统信息化总体规划，完善石景山区人民法院信息化中期发展规划，完善信息化运维管理体系；同时，进一步规范项目过程管理，加强对运维服务公司的日常监管，增强合同管理的规范性。

（三）注重收集绩效材料，充分体现项目效益。

建议项目单位在今后工作中注重收集绩效资料，为项目成果提供更加全面的支撑：一是注意收集留存项目实施前后效果对比的资料，为项目成果提供更具体的数据支撑；二是注重开展满意度调查工作，并以满意度调查结果为考核根据，及时了解项目实施存在的问题和服务对象需求，确保项目后续效益的持续发挥。

- 七、其他需要说明的问题

（一）本次评价以项目单位提供的绩效材料为基础。

（二）本报告仅为北京市石景山区人民法院项目支出绩效评价提供参考依据，不做其他用途。

附件：指标体系及评分情况

附件

石景山区人民法院2024年网络运维费（石法）项目

绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 2.7 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 1.9 |
|  | 绩效目标 （5分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 2.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 1.7 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 1.8 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3 | 2.6 |
| 过程 （25分） | 资金管理（15分） | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算 执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 4.4 |
| 产出 （30分） | 产出数量（10分） | 系统维护项目数量实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 9.5 |
|  | 产出质量（10分） | 系统维护工作完成质量 | 项目系统维护工作的完成质量。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效（5分） | 完成 及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本（5分） | 成本控制合理性 | 项目产出偏差，即项目实际产出成本是否与计划成本一致，在成本控制上是否实现了绩效目标。 | 5 | 5 |
| 效益 (30分) | 社会效益（15分） | 保障办公办案平台正常运转 | 项目实施所产生的保障办公办案平台正常运转的社会影响。 | 5 | 4.8 |
|  |  | 为干警办公办案提供便利 | 项目实施所产生的为干警办公办案提供便利的社会影响。 | 5 | 4.9 |
|  |  | 保障法院网络信息、数据安全，提升网络安全工作水平 | 项目实施所产生的保障法院网络信息、数据安全，提升网络安全工作水平的社会影响。 | 5 | 4.5 |
|  | 可持续 影响 （10分） | 提升司法公信力 | 项目实施所产生的提升司法公信力的社会影响。 | 5 | 4.5 |
|  |  | 提高法院的社会影响力和认知度 | 项目实施所产生的提高法院的社会影响力和认知度的社会影响。 | 5 | 4.5 |
|  | 满意度 （5分） | 使用人员满意度 | 使用人员对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 4.5 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 93.8 |