项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 业务维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市石景山区人民法院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市石景山区人民 法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.49 | 133.49 | 131.36 |  | 10 |  | 98.41% |  | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.49 | 133.49 | 131.36 |  | 10 |  | 98.41% |  | 9.84 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保法院日常工作的顺利开展，需要对消防、电气、空调等设备实施进行维修保养工作，保障建筑消防设施、消防系统设备、高压配电设备、法院的基础设施设备等各项设施设备正常运行，满足审判业务需求。 |  |  |  |  | 2024年度石景山区人民法院，对消防、电气、空调等设备实施进行了维修保养工作，保障了建筑消防设施、消防系统设备、高压配电设备、法院的基础设施设备等各项设施设备正常运行，满足了审判业务需求，保障法院日常工作顺利开展，提升了单位人员满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成维修工作 |  | ≥10项 | 35项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修项目竣工验收合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 法庭设备故障率 |  | ≤10% | ≤10% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 施工质量合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ＝12月 | 12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 续上表 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升审判楼办公环境，提供优质高效的司法服务 |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 按时对设备设施进行维护保养，保障法院各项设施设备正常运行 |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 保证干警及当事人庭审设备使用条件，保障法院日常工作顺利开展 |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤133.488089万元 | 131.36万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.84 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。