附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学校电梯报废更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 71.139653 | 71.139653 | | 68.50 | | 10 | | 96.29% | | 9.63 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 71.139653 | 71.139653 | | 68.50 | | — | | 96.29% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对3部电梯进行更新，消除安全隐患，保障学校师生人身安全及日常工作顺利进行。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | | 按照预期目标完成了项目实施工作。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯更新数量 | | | 3台 | 3台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 观感质量验收 | | | 完成情况好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 分部工程验收 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 单位工程验收 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | | 10个月 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 71.139653 | 68.50 | 10 | | 9.63 | | 按照招标流程节约了部分资金 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公共安全 | | | 完成情况好 | 完成情况好 | 10 | | 10 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | | 完成情况好 | 完成情况较好 | 10 | | 8 | | 服务尚未加强。今后按照服务要求为师生员工服务 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意率 | | | 90% | 92% | 5 | | 5 | |  | |
| 教职工满意率 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.26 | |  | |