附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 信息化业务租赁费147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市门头沟区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市门头沟区人民法院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103.57 | 98.57 |  | 96.6884 |  | 10 |  | 98.1% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 103.57 | 98.57 |  | 96.6884 |  | — |  | 98.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障门头沟法院、执行局、派出法庭外网的运行使用，用于外网日常办公，外网网站维护、案件公开等系统正常运行 |  |  |  |  |  | 保障门头沟法院、执行局、派出法庭外网的运行使用，用于外网日常办公，外网网站维护、案件公开等系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 院本部双黄金专线150M |  |  | 2条 | 2条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 三个派出法庭楼宇专线60M |  |  | 3条 | 3条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 执行局楼宇专线60M |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 院本部互联网专线及云业务100M |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 受理故障时间 |  |  | 24小时内 | 0.5小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 绩效项目支出时间 |  |  | 12月前 | 9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 98.57万元 | 96.6884万元 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干警人员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |