项目支出绩效自评表

(2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农村经济研究中心信息化系统运维经费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 103.423344 | 103.423344 | 98.423344 | | 10.00 | | 95.17% | | 9.52 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 103.423344 | 103.423344 | 98.423344 | | 10.00 | | 95.17% | | 9.52 |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目，保证市农研中心信息系统、网站、办公终端安全、平稳运行，有力保障市农研中心以调研及政策咨询为中心的各项工作任务圆满完成。 | | | | | 全部工作均按照年初计划安排如期保质保量完成。全年预算批复财政拨款经费共计103.423344万元，实际执行98.423344万元，主要原因是OA系统停用，预算未执行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 办公终端巡检 | | ≥2次 | =2次 | 3 | | 3 | |  | |
| 应用系统巡检 | | ≥4次 | 4次 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 系统运行正常率 | | ≥95% | 95% | 10 | | 8 | | 有零星故障 | |
| 故障排除率 | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 重大信息安全发生率 | | ≤0 | <=0 | 5 | | 5 | |  | |
| 网站文字安全合格率 | | ≥95% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 网站正常运行 | | ≥300天 | 300天 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤2小时 | 2小时 | 3 | | 3 | |  | |
| 重要时期保障 | | ≥100% | 100% | 2 | | 3 | |  | |
| 按时间进度完成支出进度，9月底前完成75% | | ≥75% | ≥75% | 3 | | 3 | |  | |
| 效益 指标 （30分） | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | | 优 | 优 | 30 | | 28 | | 基本保障工作正常开展，系统偶尔有零星故障 | |
| 成 本 指 标 （10分） | 成本指标 | 保障工作正常开展 | | ≤103.423344万元 | 98.423344万元 | 10 | | 10 | | OA系统停用，预算未执行 | |
| 满意度  指 标（10分） | 服务对象满意度标 | 中心职工对开展工作满意度 | | ≥85% | 83% | 10 | | 6 | | 满意度没有达到设定目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.52 | |  | |