北京市朝阳区人民检察院财政支出项目

2024年度绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市朝阳区人民检察院 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市朝阳区人民检察院（本级） |
| 项目名称 | 信息化运维费 |
| 评价部门 | 北京市朝阳区人民检察院 |

二〇二五年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	13

（四）项目效益情况	13

五、存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	15

七、附件	15

附件1.项目预算执行情况表	16

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表	17

附件3.项目支出指标体系及评分情况表	18

北京市朝阳区人民检察院2024年度
“信息化运维费”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等制度规范文件工作安排，北京市朝阳区人民检察院（以下简称“朝阳检察院”）对2024年度“信息化运维费”项目的预算资金支出绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

随着信息技术的快速发展和数字化转型的深入推进，信息化建设已成为检察机关提升办案效率、强化法律监督能力、实现司法公正的重要支撑。近年来，全国检察机关持续推进智慧检务建设，依托统一业务应用系统、大数据分析平台、远程提讯系统等信息化手段，实现了办案流程规范化、管理科学化和监督智能化。然而，随着系统规模扩大、技术复杂度提升以及网络安全威胁加剧，现有信息化基础设施的运维压力日益增大，亟需专项经费保障系统稳定运行与持续优化。

当前，检察机关信息化运维面临以下挑战：一是硬件设备老化、软件系统升级频繁，日常维护成本逐年增加；二是网络安全形势严峻，需持续投入资金强化防护措施；三是业务应用场景不断扩展，对运维服务的及时性和专业性提出更高要求。为确保核心业务系统高效、安全、稳定运行，满足新时代法律监督需求，申请信息化运维专项经费，用于支付系统维护、设备更换、安全防护及技术服务等费用，为检察工作高质量发展提供坚实的技术保障。

“信息化运维费”项目符合最高检关于“科技强检”的战略部署，也是落实《“十四五”智慧检务建设规划》的具体举措，对提升检察机关现代化水平、服务法治中国建设具有重要意义。为更好的保障北京市朝阳区人民检察院（以下简称“朝阳检察院”）各信息化设备、机房精密空调等运行稳定，2024年继续申请信息化运维费。

2.主要内容

2024年，“信息化运维费”项目由3个二级项目组成，包括信息化运维服务、会议室音视频设备及机房精密空调运维服务、智慧专线租用服务。

| 序号 | 二级项目 名称 | 项目主要内容 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化运维服务 | 计算机信息网络设备、服务器、终端等各类硬件设备设施运维服务工作 |  |
| 2 | 智慧专线租用服务 | 租用2条100M智慧专线产品 | 用于保障本部和第二办公区的检察专网稳定连通。 |
| 3 | 会议室音视频设备及机房精密空调运维服务 | ①专用软件以及软件升级调试服务。保障设备稳定运行，定期巡检、定期对音频处理器、时序电源进行保养维护，定期检测采集站硬盘运行状态。②大屏显示系统改电，现场勘察，根据实际情况调整电路。③机房精密空调运行维护，包括5台，其中本部3台，二办2台，提供定期巡检，每年度不少于10次日常维护保养，包括空调加湿器除水垢、过滤网清洁、室外机清洗、加注制冷剂等服务内容，免费更换空调皮带、过滤网、加湿灯丝等易耗品。 |  |

3.项目实施情况

“信息化运维费”项目主要由朝阳检察院的第九检察部组织实施。该项目通过委托第三方公司实现朝阳检察院本部和第二办公区的信息化运维工作。具体情况如下：

（1）信息化运维服务。该项目分为非密信息化运维和涉密信息化运维，信息化运维内容包括三部分：一是应用系统运维，以系统整体可用和为业务提供可靠服务为目的，包括全国检察业务应用系统、本院网站的技术及其他运维，以及信息内容服务运维等；二是信息化基础设施运维，以硬件资产和软件资产可用为目的，包括支撑系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等的运维服务；三是信息资源维护类，以深化信息资源共享利用为目的，包括信息资源获取、处理、存储、传输和共享使用等。

实施周期为2024年1月至12月。已按合同约定完成验收项目内容。

（2）智慧专线租赁服务。通过直接采购方式，用于保障本部和第二办公区的检察专网稳定连通。

实施周期2024年1月至12月。已按合同约定完成验收项目内容。

（3）机房精密空调运维及会议室运维服务。

实施周期2024年12月14日至2025年12月13日。按合同履约期限正在实施开展。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024年，根据《北京市财政局关于批复北京市朝阳区人民检察院2024年预算的函》（京财公检法指〔2024〕0113号），市财政批复项目预算93.40万元，资金到位率100%，项目资金全部由市财政拨款。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，该项目实际支出90.2307万元，预算执行率96.61%，年末结余资金3.1693万元已全部上缴北京市财政局。朝阳检察院信息化运维费项目2024年度资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目 名称 资金 使用 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化运维服务 | - | 33 | - | 35.4667 | 68.4667 |
| 智慧专线租用 服务 | - | 12.72 | - | - | 12.72 |
| 会议室音视频设备及机房精密空调运维服务 | - | - | - | 9.044 | 9.044 |
| 合 计 | - | 45.72 | - | 44.5107 | 90.2307 |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，信息化运维需求不断增加。

2.年度目标

该项目保障朝阳检察院各项业务正常运转,更好的满足业务发展需要；保障信息化系统运转安全性、有效性；保障信息化系统运转质量，促进办公一体化，提高办公效率；提高检察公信力及社会影响。具体目标设定情况详见表1：

表1：项目2024年绩效目标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行合格率 | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统故障及时维护率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤93.4万元 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对朝阳检察院2024年度信息化运维费项目开展绩效评价，全面、客观地反映该项目使用财政资金的绩效实现情况。一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度信息化运维费项目预算资金安排提供参考依据，使预算管理更加科学、完善。

2.评价对象

对朝阳检察院“信息化运维费”项目资金93.40万元的资金支出情况开展绩效评价。

3.评价范围

绩效评价的范围主要包括决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则、评价方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的绩效目标进行综合评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)相关精神，结合项目特点，按照绩效评价计划标准即以该项目预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准，最终确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系主要包括决策、过程、产出、成本、效益五个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；五是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、服务对象满意度等内容。具体见表1：

表1：“信息化运维费”项目绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益 （30分） | 社会效益 | 产生的社会效益 | 10 | 保障了信息化系统的安全稳定运行 |
|  | 可持续影响 | 产生的可持续影响 | 10 | 持续为检察事业发展提供信息化支撑 |
|  | 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 干警使用满意度 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

评价指标体系总分值为 100 分，其中项目决策 10 分、项目过程 20 分、项目产出40 分、项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，依据合理，总体绩效目标较明确，管理较规范，项目实施效果较为显著。经评价，该项目综合得分84.42分，其中，项目决策6.42分，项目过程18.50分，项目产出34.60分，项目效益24.90分，项目综合绩效评定结论为“ 良 ”。具体情况详见表2。

表2：“信息化运维费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 6.42 |
| 项目过程 | 20 | 18.50 |
| 项目产出 | 40 | 34.60 |
| 项目效益 | 30 | 24.90 |
| 综合得分 | 100 | 84.42 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分6.42分。该项目前期论证不够充分，立项依据有待完善；项目绩效指标设置不够细化、量化，社会效益指标缺乏可衡量性。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分18.50分。在资金管理方面，预算资金及时足额到位，资金使用符合国家财经法规和朝阳检察院财务管理制度的规定，严格按照预算批复内容要求列支，支出有完整的审批手续，但存在未按合同约定时间支付费用的问题，例如“《信息化运维服务合同书》履约日期为2024年1月至2月的，合同约定签订后十个工作日内付款，合同签订时间2023年12月29日，付款时间为2024年4月23日”“《信息化运维服务合同书》履约日期为2024年3月至12月，合同约定签订后30日内付款，合同签订时间2024年2月29日，付款时间为2024年4月23日”。在组织实施方面，第九检察院对项目进行周报、月报、季报及年报管理制度，但项目整体实施方案不够完善，项目绩效目标、实施内容、组织机构和人员分工、项目实施计划节点、预期风险和可替代方案等，对项目实施全过程管理指导性不强。

1.资金管理

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率为=（实际到位资金/预算资金）×100%=（93.40万元/93.40万元）×100%=100%。

（2）预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（90.2307万元/93.40万元）×100%= 96.61%。

（3）资金使用合规性

资金支出符合项目预算批复且严格按照合同规定执行。资金管理制度基本完善，财务记账完整规范，原始凭证资料归档完备。该项目由3个二级项目组成，但二级项目预算编制细化测算不足，预算中未体现各分项的测算明细，不够细化。

2.组织实施

（1）管理制度健全性评价分析

朝阳检察院建立了较为完善内部控制制度，明确了财务和项目管理方面相关制度规定。一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了《经费支出管理办法》《采购管理办法》《合同管理办法》等内控制度。二是项目管理方面，制定了《预算项目管理办法》等管理制度。综上，该项目涉及的管理制度相对健全完善，上述财务和项目管理制度对项目顺利实施的提供了政策保障。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目执行能够按照内部控制制度规范执行，具体管理措施包括：一是第九检察部全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理和考核工作。二是依据预算及采购制度规定，采取三方比选方式进行采购。三是加强资金监控。单位严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位，同时，配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

该项目资金拨付有完整的审批程序；资金支出和项目管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目。

## （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为34.60分。

该项目围绕朝阳检察院信息化系统稳定运行、网络安全保障及运维服务提升等目标，通过科学管理和有效实施，取得了显著成效。2024年运维工作，全年共接到各类维护事件1826件，其中应用类事件362件、全国检察业务应用系统事件302件；系统类运维1464件，包括机房环境、网络、终端、视频会、服务器等事件。该项目产出数量、质量及时效指标较好，但管理过程中的管理资料呈现不够完整，可量化程度不足。

截至2024年12月，该项目实际支出90.2307万元，未超出预算控制数93.40万元，该项目通过政府采购的方式节约了财政资金3.1693万元，产出成本控制较好。但会议室音视频设备及机房精密空调运维服务提前支付下一年度服务费用，未能有效控制当年项目成本。

## （五）项目效益情况

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为24.90分。

1.项目效益评价分析

该项目的实施，保障了朝阳检察院信息化工作的正常运行，软硬件问题得到及时解决，提高了干警的工作效率。2024年，全力保障了各软硬件系统的安全稳定运行，全年未发生机房环境及网络系统的重大安全事故。全年的信息化运维服务促进了社会服务业发展，提高了政府管理和服务社会效率，为朝阳检察院依法履行检察职能，保障区域安全稳定；巩固深化检察改革，确保权力行使规范高效；持续加强检察建设，打造过硬检察队伍，提供了服务支持和技术保障。

该项目完成后效益体现缺乏充分性，反映产出效益的各类支撑材料准备不足，缺少证明性资料。

2.满意度评价分析

该项目未有效开展满意度调查，不能完全反映干警对该项目的服务满意度情况。

## 五、存在的问题及原因分析

## （一）项目绩效指标设定不够完整，细化、量化程度不足

该项目绩效指标设置不够全面、完整，可衡量评价性不强，阶段性任务的数量指标体现不够全面，未体现各二级项目的数量完成情况；可持续影响指标，社会效益指标为定性指标，描述说明不具有可考核性。

## （二）项目实施效果资料未充分呈现

该项目保障了朝阳检察院日常办公办案、视频会议、远程案件研讨、远程视频接访等工作的有序开展。但对于效益的证明材料收集较少，社会效益指标的支撑材料不完整，不足以体现项目实施的产出效益效果。项目服务对象满意度调查资料呈现不足，无法体现项目整体的服务对象满意程度。

## 六、有关建议

## （一）增强预算绩效管理意识，合理设置绩效目标

建议强化财政资金预算绩效管理意识，科学、合理设置绩效目标及指标。绩效指标应具体细化且相互关联，尽量采用可量化指标，做到可衡量、可考核。进一步加强项目前期的需求论证，准确核定工作量与工作标准，细化预算编制。

## （二）注重项目绩效资料管理和归集

建议注重项目效益效果资料管理，主动、全面、多层次地收集项目绩效资料，充分反映项目实施效益。根据项目受益对象范围，采用适当的方式、方法开展满意度调查，全面反映服务对象满意程度。

# 七、附件

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.项目支出指标体系及评分情况表

## 附件1.项目预算执行情况表

| 项目预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：信息化运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 项目 |  | 预算批复 |  | 资金到位情况 |  |  |  |  | 预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年支出进度(%) | 执行差额 |  |
|  |  | 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 |  | 第三、四季度 |  | 合计 | 本年支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行差额数 | 差额原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一、二季度 |  | 其中：财政拨款 |  |  | 第三、四季度 |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 |  | - |  | 90.2307 | 45.72 |  | 45.72 |  |  | 44.5107 |  | 44.5107 |  |  | 96.61% | 3.1693 | 按实际采购招标金额 |
| 注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写； 2.执行差额数=预算执行-预算批复（16=7-1）； 3.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8；项目本年支出进度:15=8/1*100%； 4.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 （2024年度） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 信息化运维费 |  | 金额单位：万元 |
| 绩效目标 完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 1.保障我院各项业务正常运转,更好的满足业务发展需要； 2.保障我院信息化系统运转安全性、有效性； 3.保障我院信息化系统运转质量，促进办公一体化，提高办公效率。 4.提高检察公信力及社会影响。 | 无 | 1.保障我院各项业务正常运转,更好的满足业务发展需要； 2.保障我院信息化系统运转安全性、有效性； 3.保障我院信息化系统运转质量，促进办公一体化，提高办公效率。 4.提高检察公信力及社会影响。 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 93.40 | 93.40 |
|  | 项目单位自筹资金 | - | - |
|  | 其他资金 | - | - |
|  | 合计 | 93.40 | 93.40 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 信息化运维费 | 93.40 | 90.2307 |
|  | 合 计 | 93.40 | 90.2307 |

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

## 附件3.项目支出指标体系及评分情况表

“信息化运维费”项目绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 （10分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 | 1.5 |
|  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.42 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.8 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.6 |
| 项 目 过 程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 | 4.6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 2.3 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4.6 |
| 项目 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 | 9 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 | 8.4 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 | 9.2 |
| 项目 效益 （30分） | 项目效益 （20分） | 产生的社会效益 | 10 | 保障了信息化系统的安全稳定运行 | 8.8 |
|  |  | 产生的可持续 影响 | 10 | 持续为检察事业发展提供信息化支撑 | 8.4 |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 干警使用满意度 | 7.7 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 84.42 |