项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 八达岭人民法院信息化升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市延庆区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市延庆区人民法院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 238.0800 | 139.9000 | 10 |  |  | 58.76% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 238.0800 | 139.9000 | — |  |  | 58.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障各项信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，为审判执行工作高效有序开展提供可靠优质的信息技术支持与服务。 |  |  |  |  |  | 保障各项信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，为审判执行工作高效有序开展提供可靠优质的信息技术支持与服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备采购数量 |  | 228 |  | 130 |  | 20 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目期1年 |  | 1年 |  | 1年 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在成本之内 |  | 238.08 |  | 139.9 |  | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标系统设备可持续使用年限 |  | ≥ |  | 3 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意度和诉讼当事人满意度≧95% |  | 95% |  | 95% |  | 20 | 19 |  | 未见相关资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |  |  |