北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门   北京市第一中级人民法院

项目单位   北京市第一中级人民法院

项目名称   网络运维

评价单位   北京市第一中级人民法院

参与评价

中介机构   北京中平建华浩会计师事务所有限公司

评价时间   2025年5月

北京市财政局

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	3

（三）绩效评价工作过程	4

三、绩效评价指标分析	4

（一）项目绩效目标评价分析	5

（二）项目绩效控制评价分析	5

（三）项目产出及效果评价分析	7

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	8

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	9

六、有关建议	10

七、其他需要说明的问题	10

北京市第一中级人民法院2024年度

网络运维项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景

随着近年来全面加强法院信息化建设的相关工作要求，由最高人民法院、市高级法院统建及一中院自建的信息化项目陆续上线运行。陆续建成如下系统，例如：信息化综合应用系统，其是以审判流程管理为代表的法院审判工作和其他各项工作的综合应用，包括案件信息管理、行政办公管理、案件审限跟踪、执行线索、纪检监察管理、庭审视频管理、庭审公告发布系统、远程电子签章系统、简易文书生成系统、远程立案指导系统、无线办公平台等等各个组成部分。以及清河法庭各信息化应用及设备设施等。信息系统极大地提高了一中院干警的工作效率和工作质量，提升了管理水平，使司法信息资源、人力和物质资源以及管理和技术等方面的资源得到充分的共享和合理配置。

2.主要内容

本项目旨在保障一中院网络系统的稳定运行，提升信息化水平，确保审判及其他各项工作的顺利进行。项目内容涵盖了网络设备的日常维护、故障排除、系统升级、安全防护等多个方面，以确保一中院网络系统的安全性、稳定性和高效性。同时，项目还涉及对信息化应用系统及设备设施的持续优化和更新，以适应法院信息化建设的不断推进和审判工作的实际需求。

3.资金投入和使用情况

为保障一中院网络信息系统正常运行，使得网络信息系统职能可以充分有效发挥，为首都长期持续的社会安全稳定提供司法保障，一中院根据网络信息系统工作要求及实际情况进行测算，申报网络运维费430万元。2024年2月13日，《北京市财政局关于批复北京市第一中级人民法院2024年预算的函》（京财公检法指〔2024〕0132号）文件，批复2024年一中院网络运维项目预算资金430万元。一中院网络运维项目预算申报及批复情况如下：

项目申报和预算批复情况表

金额单位：万元

| 申报单位 | 预算申报金额 | 预算调整金额 | 预算批复金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市第一中级人民法院 | 430 | 0.00 | 430 |
| 合 计 | 430 | 0.00 | 430 |

截至2024年12月31日，网络运维项目实际使用资金428.10万元，资金结余1.90万元，项目预算执行率为99.56%。

- （二）项目绩效目标

网络运维服务主要涵盖网络运维服务和通讯运维服务2大项,其中网络运维服务内容包含法院审判、执行等各类系统100余个；存储、网络等各类信息化基础设备300余台；数字法庭72间，会议室10余间、安防监控点位570余个、院干警办公设备1200余台等综合信息化系统的运行维护；通讯运维服务主要是电话通讯系统和互联网、政务网线路维护。通过社会专业公司网络运维服务外包的方式,为法院提供信息系统运行维护工作，为法院提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务”。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局（以下简称“市财政局”）关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

依据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理方法》（京财绩效【2020】2146号）的相关评价方法，对网络运维项目开展项目支出绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

2.绩效评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策20分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益20分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80分（含）—90分为良；

综合得分在60分（含）—80分为中；

综合得分在60分（不含）以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2025年5月，一中院委托北京中平建华浩会计师事务所有限公司成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2.实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务专家；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2025年5月上旬，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交项目单位征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送委托方。

- 三、绩效评价指标分析

- （一）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

该项目致力于保障一中院信息系统稳定持续运行，为信息化业务应用提供有力支撑，保证信息化系统数据和设备的安全，全面提高法院审判工作效率，推动法治信息化建设，营造社会法治良好氛围，更好的维护社会公众利益。该项目将从业务工作支持维度出发，系统运行保障以案件审判和执行工作为主线，通过案件信息的流转贯穿立案、审理、归档、执行、信访等环节，并结合不同终端、设备以及审判活动涉及的各类人员角色、工作场所为法院司法审判和执行工作的开展提供具有业务针对性的工作流转和信息支持服务，确保审判工作顺利开展。

2.目标合理性分析

该项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合一中院年度工作计划，与一中院职能密切相关；根据最高人民法院《人民法院信息系统运行维护工作管理办法》（法办发〔2008〕11号）和实际需求编制项目申报书，上报市财政核准批复。该项目目标适应了现实需求，具有明确的可实现性和可操作性。

3.目标细化程度分析

该项目根据总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，目标细化程度较好。

- （二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2024年一中院网络运维项目共安排资金430万元，全部为财政资金，于2024年1月拨付到位，项目资金到位及时，到位率100%。截至2024年12月31日，网络运维项目实际支出428.10万元，结余资金1.90万元，项目预算执行率为99.56%。预算资金执行情况如下：

项目预算资金执行情况表

金额单位：万元

| 项目 名称 | 全年预算金额 | 支付进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 网络运维 | 430 | 428.10 |  | 327.70 |  | 100.40 |

该项目财政资金足额、及时到位，预算执行金额与全年预算金额基本一致，预算执行情况较好。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

一中院根据《北京市第一中级人民法院财务管理规定》，科学合理使用项目资金，在该项目实施过程中，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及一中院的财务制度要求。项目资金按照《北京市市级项目支出预算管理办法》进行单独核算。

2.项目组织情况分析

依据一中院现有相关规章制度，网络运维项目由一中院办公室和综合管理中心负责组织实施管理，根据预算批复和项目计划做好相关工作，对网络运维执行情况进行全程监督，项目工作完成后到财务科履行结算手续，把控项目资金支出和使用的风险。该项目组织机构健全，组织分工明确。

3.项目管理情况分析

一中院根据《北京市第一中级人民法院项目支出预算管理办法》和《北京市第一中级人民法院大额资金管理使用办法》统一管理该项目支出。根据市财政相关规定，结合一中院实际，制定并完善了该项目的预算批复和项目执行计划，并做好管控工作。财务科负责项目监督把关，对项目资金支出进行逐级把关审核、签批的监督制约流程，严格控制项目资金的支出和使用，对存在的薄弱环节提出改进意见，报主管院领导审批后，严格落实整改。

- （三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

一中院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照一中院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

一中院网络运维项目整体执行进度控制的较好，项目有序的稳步运行。

（2）项目完成质量

运维工作人员严格按照一中院绩效考核制度和运维日常基本管理规范等相关管理规定开展运维工作，服务商按照要求做好工作记录，一中院管理部门负责监督检查，并不定期抽查运维执行情况,发现问题，及时纠正，严把质量关。期末由运维管理部门按照合同规定质量要求对运维成果进行验收，2024年网络运维工作验收合格，项目完成质量较好。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

为缓解审判业务信息化办公与案件数量增长的矛盾，一中院采用加大了网络运维的经费支出，有效的满足了审判业务中存在技术保障和支持不足的问题。项目完成情况较好。

（2）项目实施对社会的影响

通过信息化系统运行维护，使硬件设备可以持续正常发挥作用，信息系统保持良好运行，维护了系统数据的准确性、安全性、完整性，为相关单位、人员、社会公众应用系统业务和数据查询业务提供强有力的支持。该项目的实施凸显出良好的社会效益，提升了一中院的社会影响力。

（3）项目可持续影响

网络运维是延续性项目，通过持续的技术咨询、运维管理、业务技术支撑、系统维护，让已建成的信息系统长期、高效、更好的发挥作用，保障一中院审判工作正常运行，逐步实现了法官办案、当事人参与诉讼、法院工作管理和领导科学决策高效、便捷的服务目标。不断的为业务应用以及为社会公众提供更好的服务，保障人民法院审判工作，从而使得项目实施对社会产生持续性影响。

（4）服务对象满意度

评价工作组向一中院下发了《满意度调查表》，对项目预期服务对象进行满意度调查，调查显示，92.78%以上的受众群体认为项目效果显著，表示满意。7.22%受众认为应用系统出现问题概率较大。综上所述，项目实施的服务对象满意度达90%以上，整体达到绩效目标。

- 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价,项目综合得分94.30分，项目综合绩效评定结论为“优”。

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分17.20分。项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合一中院年度工作计划，与一中院职能密切相关，项目的绩效目标明确，指标细化程度较好，但预算编制市场调研不充分，导致预算编制科学性依据不足。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分18.30分。项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的项目管理制度和财务管理制度，管理机构健全，分工明确。但评价过程中发现该项目未按合同约定方式付款，资金使用合规性有待完善。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分39.80分。项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好；项目的成本费用严格按照预算金额执行，控制在预算范围内，实际支出与计划一致，但成本节约不显著。

项目效益方面。该指标分值20分，评价得分19.00分。项目实施后，提升了信息系统的稳定性，为信息化业务应用提供有力支撑，保证信息化系统数据和设备的安全，全面提高法院审判工作效率，案件审判服务工作得以正常有序执行，为审判工作提供不可或缺的服务支撑，给人民群众提供更优质、更高效、更便捷的司法服务，但满意度调查问卷设置不能最大程度地体现对产出的满意度，有待进一步细化。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一中院积极组织全院学习全面实施预算绩效管理及评价的相关法规制度，自查本单位所申报预算的申报材料、绩效指标和指标体系的规范性、合理性，结合历年支出情况，对照预算管理一体化系统中的绩效指标库，梳理并完善了本单位预算支出核心绩效指标及绩效标准，为预算申报和绩效评价工作奠定了基础。

- 存在的问题

1.预算编制市场调研不充分，导致预算编制科学性依据不足。

2.合同内容中的支付条款前后有不一致。

3.成本节约不显著。

4.满意度调查问卷设置不能最大程度地体现对产出的满意度，有待进一步细化。

- 六、有关建议

1.建议项目预算编制充分进行市场调研，符合市场行情。

2.建议规范项目合同管理和合同执行管理等。

3.建议严格进行成本管理，降低成本。

4.规范满意度问卷管理。

- 七、其他需要说明的问题

无。