项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络安全设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | 实施单位 | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 67.414000 | 67.414000 | 67.414000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | 67.414000 | 67.414000 | 67.414000 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目实施主要用于贯彻落实国家信息安全等级保护工作要求，采购网络安全设备。 | | | | 本项目实际完成了网络安全设备的采购。项目实施后，加强了学校网络安全系统的持续稳定运行，提高了学校的教学保障能力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ＝6台 | 6 | 20 | 20 | — |
| 质量指标 | 设备验收  合格率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | — |
| 时效指标 | 2024年3月至11月完成 | ≤10月 | 10个月 | 10 | 10 | — |
| 成本指标 | 设备采购  总成本 | ≤67.414000万元 | 67.414000  万元 | 20 | 20 | — |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | — |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度标 | 使用人员  满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | — |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |