# 北京市水务局项目支出绩效评价报告

项目名称：农村供水和自建设施供水行业监管项目

项目单位：  北京市供水管理事务中心

主管部门：  北京市水务局

评价机构：北京中咨新世纪会计师事务所有限公司(盖章)

评价时间：  2025年4月

农村供水和自建设施供水行业监管项目支出绩效评价报告

中咨服字(2025)140号

为全面实施预算绩效管理，增强支出责任和预算绩效管理意识，提升财政资源配置效率和使用效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等文件的要求，北京市水务局成立了绩效评价工作组，对北京市供水管理事务中心“农村供水和自建设施供水行业监管项目”项目的绩效情况实施绩效评价，并形成本绩效评价报告。该项目评价结果为83.38分，评价等级为良。有关情况如下。

### 一 、基本情况

（一）项目概况。

1.项目基本情况

项目名称：农村供水和自建设施供水行业监管项目

实施部门：北京市供水管理事务中心

项目类型：延续项目

主管部门：北京市水务局

2.项目实施背景

为贯彻落实乡村振兴战略部署，深入落实习近平总书记关于农村饮水安全保障重要指示批示精神，全面贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”水务工作思路，以城乡供水公共服务均等化为目标，坚持水源安全可靠、设施功能完善、水质洁净达标、用水集约节约、运营专业规范、服务优质高效的城乡供水高质量发展方向，着力构建完善的水源保护体系、多水源保障体系、公共供水设施体系、专业化运营服务体系和监督管理体系，持续提升首都农村供水保障水平，北京市供水管理事务中心申报农村供水和自建设施供水行业监管项目。

3.项目主要内容

(1)农村供水设施运行监督检查

对全市12个涉农区开展农村供水设施运行管理情况监督检查工作，全年计划检查300处，重点检查水源保护、设备运行管理与维护、水质管理、安全管理、计量收费、管理制度、“三证”和井房卫生等情况。通过检查及时掌握我市农村供水工程实际运行管理情况，督促各区及时解决农村供水管理中出现的常见问题，做好安全风险防范，切实提高农村供水工程运行管理水平。

(2)农村供水典型消毒设施消毒效果评估

通过水质指标监测、供水工艺及运行管理等情况分析，对采用二氧化氯、次氯酸钠、臭氧、紫外线等消毒方式的消毒设施设备运行情况及消毒效果进行评估，编写农村供水典型消毒设施设备运行及消毒效果评估报告，用来指导各区水务局和供水管理单位进行农村供水消毒设备选型，同时为做好农村供水消毒设施的运行维护提供科学依据。

(3)北京市农村供水工程标准化管理评价导则编制

围绕健全农村供水工程运行管理制度、压实供水保障“三个 责任”、完善“三项制度”体系、明确工程产权归属、落实工程管护主体、构建合理水价形成与水费收缴机制等重点任务，制定符合首都实际的农村供水工程标准化管理评价内容及标准，用来指导各区水务局开展农村供水工程标准化管理和评价，进而全面提升首都农村供水工程规范化管理工作水平。

(4)村庄供水站标准化改造建筑典型图集制作

通过系统梳理村庄供水站标准化改造技术要点、规范井房建筑功能布局与安全标准、明确设施配置要求及施工工艺，形成具有可操作性和示范性的技术图集，为全市村庄供水站标准化改造提供统一技术支撑，指导各区水务局和供水管理单位科学实施供水设施提标改造、优化农村供水设施硬件体系、全面提升供水安全保障能力。

4.资金投入和使用情况

该项目2024年初批复资金153.00万元，年中核减预算24.6738万元，该项目2024年预算批复共计128.3262万元。实际支出128.3262万元，预算执行率100%。具体使用情况见下表：

项目资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 支出金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村供水典型消毒设施消毒效果评估 | 58.22 | 45.37% |
| 2 | 北京市农村供水工程标准化管理评价导则 | 21.109 | 16.45% |
| 3 | 村庄供水站标准化改造建筑典型图集制作 | 43.20 | 33.66% |
| 4 | 农村供水设施运行监督检查 | 5.7972 | 4.52% |
| 总计 |  | 128.3262 | 100.00% |

(二)项目绩效目标。

1.总体目标

编制地方标准《北京市农村供水工程标准化管理评价导则》, 健全完善农村供水工程运行管理工作制度，推进农村供水工程标准化管理；对农村供水典型消毒设施消毒效果进行评估，为各供水单位消毒设备选型提供支撑，进一步促进农村供水设施消毒效果提升，提高农村饮用水水质合格率；制作村庄供水站标准化改造建筑典型图集，为北京市村庄供水站井房标准化改造提供技术支撑；开展农村供水监督检查、农村供水技术培训等工作。

2.绩效指标

项目指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制北京市农村供水工程标准化管理评价技术导则 | 1套 |
|  | 数量指标 | 供水设施检查数量 | 300处 |
|  | 数量指标 | 培训数量 | 1次 |
|  | 数量指标 | 制作典型村庄供水站标准化改造图集 | 1套 |
|  | 质量指标 | 北京市农村供水工程标准化管理评价技术导则专家通过率 | 100% |
|  | 质量指标 | 农村供水典型消毒设施消毒效果评估报告专家评审通过率 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步规范供水设施运行 | 优 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | 128.3262万元 |
|  | 经济成本 指标 | 预算控制数 | 156.022万元 |

### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

农村供水和自建设施供水行业监管项目。

3.评价范围

以北京市供水管理事务中心开展的与农村供水和自建设施供水行业监管项目目标定位相关的工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

①科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。本次项目的部门评价工作是在单位自评的基础上开展。

③激励约束。本次绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

④公开透明。本次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次评价工作是在项目实施期结束后开展的评价，确定指标体系更注重产出和效益，产出、效益指标权重占比70%。我们按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号),确定了该项目绩效评价指标体系，其中 一 级指标4个，二级指标10个，三级指标17个。评价指标体系详见下表：

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 |
|  |  | 满意度 | 10 |

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用公众评判法。根据评价得分 (S)分值，确定相应的评价等次。具体为优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S ≥60)、差 (S<60)四个评价等次。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕 2146号)文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、 定额等作为本次绩效评价的标准。

(三)绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效 评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

(1)组建评价工作组。按照北京市水务局工作安排，针对确定的项目开展重点评价，组成评价工作组，明确每名成员的职 责及分工。

(2)制定绩效评价工作方案。确定评价对象及范围、评价工作重点、评价方法、评价进度、具体工作组织等事项。

2.评价实施阶段

(1)开展入户调研。

(2)收集项目绩效评价相关资料。根据绩效评价资料准备

清单辅导工作，明确项目实施部门需要的资料，充分沟通评价依 据、工作任务等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具 体要求。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”, 收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复 核其完整性、准确性、有效性。

(3)召开绩效评价工作会，形成评价结论。聘请专家组，与专家组讨论确定具体项目支出绩效评价指标体系；组织召开绩效评价工作会，专家组现场依据项目单位提供的评价资料和项目 单位汇报答辩情况，对项目的决策、资金投入管理和使用、管理 制度建立与执行、实际的产出、取得的效益情况五部分进行评价和打分，出具评价意见。

(4)征求绩效评价意见。汇总整理专家意见形成项目总体评价意见，将评价意见反馈给主管部门征求其意见。

3.评价总结阶段

(1)撰写绩效评价报告。待绩效评价意见经主管部门审批通过后，编制绩效评价工作报告初稿提交主管部门审核，待审核通过后撰写并形成正式绩效评价报告。

(2)绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档提交主管部门。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组综合分析评价，农村供水和自建设施供水行业监管项目得分83.38分，其中项目决策得分8.08分，项目过程得分18.20分，项目产出得分34.70分，项目效益得分22.40分，绩效评定级别为“良”。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.08 |
| 项目过程 | 20 | 18.2 |
| 项目产出 | 40 | 34.7 |
| 项目效益 | 30 | 22.4 |
| 综合得分 | 100 | 83.38 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1.项目立项情况评价分析

按照北京市水务局总体工作部署，根据《北京市供水管理事务中心预算管理办法》《北京市供水管理事务中心项目管理办法》《北京市供水管理事务中心预算绩效管理实施办法(试行)》, 单位组织编制了《2024 农村供水行业监管专项经费项目实施方 案》等预算申报材料，并经单位行政办公会和支委会审议，同意申报该项目。

该项目立项程序基本规范，但在立项的充分性、预算编制的准确性上需要进一步加强。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：

(1)时效指标：完成时间≤12月；

(2)数量指标：编制北京市农村供水工程标准化管理评价导则=1套；制作典型村庄供水站标准化改造图集=1套；培训数量≥1 次；供水设施检查数量≥300处 ；

(3)质量指标：农村供水典型消毒设施消毒效果评估报告 专家评审通过率=100%;北京市农村供水工程标准化管理评价技术导则专家通过率=100%;

(4)社会效益指标：进一步规范供水设施运行，定性“优”;

(5)经济成本指标：预算控制在156.022万元。

该项目总体目标较为明确，具体目标设置需进一步细化清晰，便于对项目实施过程的引领。

3.资金投入情况评价分析

该项目2024年预算批复共计128.3262万元。实际支出 128.3262万元。

该项目资金足额、及时到位，为该项目相关工作提供了资金

支持。考虑中期预算调整情况，应加强预算编制的准确性。

(二)项目过程情况。

1.资金使用及管理情况评价分析

该项目严格按照《北京市供水管理事务中心预算管理办法》《北京市供水管理事务中心收支管理办法》《北京市供水管理事 务中心项目管理办法》等规定执行。北京市供水管理事务中心制度完备，管理规范。

2.项目组织实施情况评价分析

该项目按照《农村供水行业监管专项经费项目实施方案》要求，各具体负责人做好项目组织实施和日常管理。在项目实施过程中，加强项目质量及安全管理。农村供水监督科定期检查项目实施质量和进度，对合同实施情况进行全过程监督，并在合同执行期间进行了多次交流讨论和技术把关，及时解决项目实施过程中遇到的问题。财务科、行政办公室、党务办公室在项目实施过程中加强监督管理，财务科负责资金使用监督，对项目的资金支付进度情况进行检查；行政办公室负责对项目的合同执行情况进行监督检查；党务办公室对项目比选、执行、验收等关键节点进行纪检监督。

该项目的组织实施情况整体良好，但项目实施方案的有效性与可操作性还有待进一步增强，项目的验收工作有待加强。

(三)项目产出情况。

1.产出指标完成情况

该项目按合同进度要求完成北京市农村供水工程标准化管 理评价导则1套，已通过市场监管局审查；编制完成典型村庄供水 站标准化改造图集1套，已用于指导山区村庄供水站标准化改 造；组织供水高质量发展工作培训会1次，对常用标准、消毒净 化工艺、标准化管理等内容进行解读；全年完成303处农村供水设施检查，已向各区反馈检查结果；农村供水典型消毒设施消毒效果评估报告、北京市农村供水工程标准化管理评价技术导则2 个项目合同成果，已通过专家评审。

项目年度绩效目标全部实现，但项目成果的应用还需进一步加强。

2.项目经济性分析

该项目2024年预算批复共计128.3262万元。实际支出 128.3262万元。

该项目作为延续性项目，成本控制明确。

3.项目效率性分析

该项目前期准备工作比较充分，筹划安排得当，各方协调紧 密，当年任务当年完成，项目效率性良好。

(四)项目效益情况。

1.社会效益和可持续影响分析

该项目实施具有良好的社会效益，一是通过对农村供水设施运行管理情况的检查，提升了农村供水设施的运行效率和管理水平。二是通过制作村庄供水站标准化改造建筑典型图集、编制农村供水工程标准化管理评价技术导则，为北京市村庄供水站标准化改造与管理提供技术支撑和参考标准，提升了供水站建设标准和管理水平，进一步增强农村供水保障能力。三是通过评估典型消毒设施消毒效果，为各区水务局和供水管理单位消毒设备选型提供技术支撑，确保农村饮用水水质达到国家卫生标准，保障农村居民的饮水安全。四是项目成果对推进山区村庄供水站标准化改造、农村供水工程标准化管理提供了技术支撑，对“十五五” 农村供水规划及农村供水高质量发展都具有重要指导意义。

该项目实施具有良好的社会效益，但还需进一步加强统计分析和结果应用，为效果呈现提供支持。

服务对象满意度分析

该项目满意度调研选择了6个区，每个区4份问卷进行调研。

该项目虽开展服务对象满意度调查工作，但还存在着调查问卷设计较简单，部分调查内容不适用的情况。

### 五、主要存在的问题

(一)项目决策问题

1.项目前期调查资料不充分，如：缺少检查点位抽查的原则。

2.个别绩效指标设置不完全或不清晰，如：数量指标设置未针对农村供水典型消毒设施消毒效果评估进行设置、专家评审次数等。

3.预算编制的准确性存在不足。

(二)项目过程管理问题

项目实施方案部分内容不完善。所建立的项目实施方案偏重于技术方案，未建立供水中心层面的组织机构及其职责分工。此外，实施方案缺少采购方案、验收方案、成本控制措施、资金使用进度安排、对供应商的过程监督措施、预期风险应对措施等。

(三)项目产出问题

1.北京市农村供水工程标准化管理评价导则已报市场监管局审查，审查结果尚未出台。

2.典型村庄供水站标准化改造图集，缺少指导图集使用的时效。

(四)项目效益问题

1.北京市农村供水设施运行整体整改率不清晰，只有部分已整改资料。

2.绩效报告效益分析量化不足。除消毒药剂投加、取水口设置、管理制度、安全警示标识等检查指标合格率有对比数据外，无其他项目内容与以前年度实施情况或实施前情况进行对比分析的资料。

3.满意度调查问卷设计较简单，部分调查内容不适用，未撰写调查结果报告。

### 六、有关建议

(一)针对项目决策问题

1.建议单位加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识， 重视绩效目标申报表的填写和管理工作，科学填报绩效目标及各项指标，保证目标的明确性，确保各项指标的全面性、合理性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的引领性作用；提高决策的科学性，加强项目前期需求调研及分析，根据项目实际需求合理有效地编制项目预算，提高预算编制的准确性。

2.建议单位对于专业性很强的工作，尤其是对于导则和图集，应该就技术方案提出审核和要求，便于实现指导性。

(二)针对项目过程管理问题

1.建议单位提高项目管理水平，合理设计并制定项目实施方案，重视项目主体责任及过程监管责任的落实，细化项目流程，明确项目执行中的组织保障、采购方案、验收方案、成本控制措施、资金使用进度安排、对供应商的过程监督措施、预期风险应对措施等内容，增强项目实施方案的有效性与可操作性，提高实施方案的指导性和约束性。

2.建议单位在项目完成后按照方案和合同要求逐一进行验收，确定是否均达到了要求。

(三)针对项目产出问题

建议单位按照预算管理要求，加大对预算执行全过程的监督 管理力度，加强对项目实施的过程监督并留痕，确保财政专项资金的规范和有效，保障项目实施质量。

(四)针对项目效益问题

1. 建议单位加强项目绩效实现资料的归集和展示，梳理项目评价范围内应涉及到的资料，对照绩效目标表逐一分析项目完成情况。

2.建议单位对项目效果进行量化分析，通过与历史数据进行对比体现财政资金投入效果，以充分体现项目的公共性表现。

3.建议单位重视工作成果的反馈，对于直接关系到民众的项目，有效开展服务对象满意度调查工作，科学设计调查问卷，倾听服务对象的声音和诉求，加强统计分析和结果应用，为效果呈现提供支持，持续解决项目组织实施过程中存在的问题，增强项目的社会效益。提高绩效报告撰写水平。

### 七、其他需要说明的问题

本报告是绩效评价工作组根据项目单位所提供的材料进行全面分析与评价，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供绩效管理时进行参考，不做其他用途。

### 八、附件

指标体系及打分情况表

# 北京市项目支出绩效评价专家

# 意见汇总书

项目名称：农村供水和自建设施供水行业监管项且

项目单位：  北 京 市 供 水 管 理 事 务 中 心

主管部门：  北 京 市 水 务 局

评价时间：2025 年     4    月         7    日

一 、专家评分汇总表

|  | 评价指标及分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 2.6 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 1.8 |
|  | 立项程序规范性 | 工 | 0.8 |
|  | 绩效目标 | 4 | 3 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.4 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.48 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 1.5 |
|  | 资金分配合理性 | 工 | 0.98 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 9.7 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  | 资金使用合规性 | 5 | 4.7 |
|  | 组织实施 | 10 | 8.5 |
|  | 管理制度健全性 | 5 | 4.6 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 3.9 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 8.5 |
|  | 实际完成率 | 10 | 8.5 |
|  | 产出质量 | 10 | 7.6 |
|  | 质量达标率 | 10 | 7.6 |
|  | 产出时效 | 10 | 9.4 |
|  | 完成及时性 | 10 | 9.4 |
|  | 产出成本 | 10 | 9.2 |
|  | 成本节约率 | 10 | 9.2 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 14.8 |
|  | 实施效益 | 20 | 14.8 |
|  | 满意度 | 10 | 7.6 |
| 合计 | 100 | 100 | 83.38 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 83.38 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)口 良(80-90分) √ 中(60-80分)口 差(60分以下)口 |