北京市2024年度中央水库移民扶持基金

# 绩效自评报告

根据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）精神，北京市组织开展了2024年度中央资金绩效评价工作，形成自评报告如下：

# 一、中央资金转移支付基本情况

## （一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

2024年度，财政部共向北京市下达3笔中央资金，共计43584万元，用于大中型水库移民后期扶持工作。

## （二）市级分解下达预算情况

北京市市财政局分三次向有关区下达43198.46万元资金预算，向北京市水务局下达385.54万元预算额度指标，用于开展2024年度北京市大中型水库移民扶持政策实施情况监测评估工作，并将其指标纳入北京市水务局2024年部门预算中。

- （三）资金执行情况

2024年度北京市实际执行资金43584万元，其中用于直补资金发放6385万元，直补资金发放率100%；项目建设37199万元，截至2024年底，项目资金完成额为20631.81万元，完成率为55.58%；截至2025年3月底，项目资金支付额为22519.49万元，完成率为60.67%。

## 二、绩效指标完成情况分析

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1.完成数量

2024年度，北京市完成建设移民美丽家园项目53个；完成生产开发及配套设施项目1个；完成其他项目1个。

#### 2.完成质量

2024年度，水库移民后期扶持项目共有46个项目完工，全部验收合格，验收合格率为100%。

2024年度，水库移民后期扶持验收项目共有46个，全部第一次验收即合格，项目一次性验收合格率为100%。

#### 3.完成时效与成本

2024年度兑现水库移民后期扶持直补资金6385.08万元，全部按时发放完成，资金按时发放率100%。

2024年度，北京市水库移民后期扶持项目资金预算为37118.58万元，截至2024年底，项目资金完成额为20631.81万元，完成率为55.58%；截至2025年3月底，项目资金支付额为22519.49万元，完成率为60.67%。

北京市水库移民后期扶持项目全部控制在批复的预算内，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例达到100%。

### （二）效益指标完成情况分析

#### 1.经济效益

2024年全市移民可支配收入增速超过当地居民人均可支配收入增速。

#### 2.社会效益

2024年度，北京市未发生与水库移民后期扶持有关的非正常越级上访事件，未收到中央交办的信访事项。

2024年度，北京市实施解决水库移民突出问题项目1个，截至2025年6月30日，累计完成投资1647.76万元，形象进度为91.3%，支付资金1039.72万元，支付比例45%。本项目解决了部分村庄排洪沟道存在破损、堵塞、道路、供水等基础设施不完善的问题。

#### 3.可持续影响

2024年度，已验收工程项目全部良性运行，运行比例达到100%。

### （三）满意度指标完成情况分析

根据北京市2024年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，水库移民对后期扶持政策实施的满意度为94%。

# 三、综合评价结论

根据绩效自评，管理工作得分32分，其中项目决策6分，项目管理26分；绩效指标得分59.85分，其中产出指标38.35分，效益指标18.5分，满意度指标3分。北京市绩效总得分91.85分。

北京市积极履行工作主体责任，从资金拨付和项目实施的管理过程入手，注重数量指标的合理设定、时效指标的及时完成和成本指标的严格管控；注重通过项目的有效实施，顺利达成相应的经济效益、社会效益和生态效益指标；注重在项目推进过程中充分保障移民的知情权、表达权、参与权和监督权，保证服务对象满意度指标。

不断加强组织领导与部门协同联动，全力推动各项决策部署落地落实。针对密云、延庆等9个重点区，持续开展移民村人居环境整治提升行动，多措并举打造移民美丽家园，改善移民生产生活条件，为乡村振兴发展注入强劲动力。