项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院学生公寓新生用房17号楼4-6层、12号楼B楼2-3层粉刷及12号楼周边道路安全整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 首钢技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140.0000 | 140.0000 |  | 140.0000 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 140.0000 | 140.0000 |  | 140.0000 | — |  | 100% |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目设计依据《民用建筑设计统一标准》等规范要求合理设计，进行12号楼B段2-3层宿舍及走廊粉刷修缮，17号楼4-6层宿舍及走廊粉刷修缮, 12号楼周边道路安全整改。施工时按照设计方案合理利用该场地，依据相关技术规范改造，使资金有保障。项目实施后可提升改善学校办学条件实力，改善师生学习生活环境。预计可以达到改善学生居住环境，解决现有场地安全隐患，提升校园面貌，优化办学影响力的目标。 |  |  |  |  |  | 按计划完成竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 17号楼4-6层走廊格栅吊顶更换、清洗安装 |  |  | ≥428㎡ | 428㎡ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17号楼4-6层走廊墙面翻新、修补 |  |  | ≥525㎡ | 525㎡ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12号楼B段2-3层宿舍墙面粉刷 |  |  | ≥3502㎡ | 3502㎡ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外胶筑透水石道路重新铺贴 |  |  | ≥494㎡ | 494㎡ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12号楼B段2-3层走廊墙面粉刷 |  |  | ≥1032㎡ | 1032㎡ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17号楼4-6层走廊走廊地面修补 |  |  | ≥85㎡ | 85㎡ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建雨水收集池及配套设施 |  |  | ≥1个 | 1个 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12号楼B段2-3层走廊吊顶清洗重新安装 |  |  | ≥350㎡ | 350㎡ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12号楼B段2-3层宿舍顶棚粉刷 |  |  | ≥1160㎡ | 1160㎡ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外透水砖道路重新铺贴 |  |  | ≥1597㎡ | 1597㎡ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17号楼4-6层宿舍舍墙面粉刷 |  |  | ≥3839㎡ | 3839㎡ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17号楼4-6层宿舍舍顶棚粉刷 |  |  | ≥1536㎡ | 1536㎡ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外更换井盖 |  |  | ≥48个 | 48个 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 是否符合学校建设的质量指标要求 |  |  | 是 | 是 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合国家、北京市信息化及行业建设规范 |  |  | 是 | 是 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否符合ISO标准 |  |  | 是 | 是 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目招投标 |  |  | ≤3月 | 3月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目施工阶段 |  |  | ≤3月 | 3月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收 |  |  | ≤1月 | 1月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目立项和申报 |  |  | ≤2月 | 2月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目评审 |  |  | ≤2月 | 2月 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市场调研、准备 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 无隐患保障使用年限 |  |  | 3 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 隐患消除率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生用户满意度 |  |  | 90% | 95% | 4 | 3 |  | 问题：学生满意度调查范围可进一步扩大。 措施：加强满意度调查数量和覆盖面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理部门满意度 |  |  | 90% | 95% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教职工用户满意度 |  |  | 90% | 95% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 雨水收集排水沟施工成本 |  |  | ≤11.37万元 | 11.37万元 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12－B宿舍及走廊施工成本 |  |  | ≤28.88万元 | 28.88万元 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |