项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院人力资源数智化综合多功能实训中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 290.0000 | 290.0000 |  | 290.0000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 290.0000 | 290.0000 |  | 290.0000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本次项目的建设，建立校企结合的课程研发小组，多举措提升教师教学科研能力。完成人力资源资源管理专业核心课程体系教学设计、课程资源开发、教学评价等的设计；依托校企合作人力资源专业数字化教改，强化数智化人才培养，通过数智化服务打通产业和行业需求导向的人才培养模式创新，支撑专业（群）新时期的高质量发展。 |  |  |  |  |  | 该项目已按计划建成并完成验收， 相关资金使用按照规定，无调整 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：校企合作共同完成人才培养方案升级 校企合作共同完成人才培养方案升级 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专业课程体系优化，修订完善课程标准 |  |  | 2套 | 2套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市数智人才需求报告 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：课程教学资源建设，开发数智融合教材 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：校外实训基地 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：市场调研、准备 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收 |  |  | ≤1个月 | 1个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目立项和招投标 |  |  | ≤2个月 | 2个月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：施工阶段 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目在不少于5年内可持续满足学校的使用 |  |  | ≥5年 | 5年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：可支撑不少于120名学生人力资源相关专业技能学习，满足教学实操、技能实训、参赛演练等环节的场地使用需求。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：收益教师满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益学生满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤290万元 | 290万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |