项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首钢技师学院课程资源管理及教学设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首钢技师学院 | | | | | 实施单位 | | 首钢技师学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120.000000 | | 120.000000 | 120.000000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 120.000000 | | 120.000000 | 120.000000 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.全面提高学校教学、培训等课程数字资源建设、共享和复用能力。 2.建设课程资源管理系统，为教师提供课程教学资源共享。 3.实现优质课程资源开发，帮助教师制作专业精品课程资源。4.优化教室功能设计，满足课程录制，课程直播的多场景教学需求。5.通过教学课程资源的成果数据化展示。 | | | | | | 1.通过本项目建设提高学校教学、培训等课程数字资源建设、共享和复用能力。 2.建设课程资源管理系统，媒资管理及存储系统，实现教师课程教学资源共享。 3.实现优质课程资源开发，帮助教师制作专业精品课程资源。4.优化教室功能设计，满足课程录制，课程直播的多场景教学需求。实现精品教学录播以及虚拟演播应用等5.实现教学数据分析，实现教学课程资源的成果数据化展示。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 流媒体直播单元 | | 1个 | | 1个 | 4 | 4 |  | | |
| 媒资管理 | | 1个 | | 1个 | 2 | 2 |  | | |
| 环境教学桌椅及辅助设备 | | 309个 | | 309个 | 4 | 4 |  | | |
| 显示屏 | | 11个 | | 11个 | 2 | 2 |  | | |
| 存储单元 | | 1个 | | 1个 | 2 | 2 |  | | |
| 教学音视频设备 | | 31个 | | 31个 | 2 | 2 |  | | |
| 质量指标 | 教学辅助设备满足录播直播教学比率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |  | | |
| 实现教学资源数据展示完成率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |  | | |
| 媒体资源及存储完成率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |  | | |
| 课程直播的场景教学需求比率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | | |
| 课程资源开发完成率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | | |
| 时效指标 | 课程资源管理及教学设备需求分析建设时间 | | ≤30天 | | 30天 | 2 | 2 |  | | |
| 教学环境优化建设 | | ≤20天 | | 20天 | 3 | 3 |  | | |
| 课程资源管理及教学设备购置 | | ≤148.519477万 | | 148.1188万元 | 3 | 3 |  | | |
| 教学设备购置 | | ≤30天 | | 30天 | 2 | 2 |  | | |
| 课程资源管理部署完成时间 | | ≤10天 | | 10天 | 2 | 2 |  | | |
| 课程媒体资源测试调试时间 | | ≤10天 | | 10天 | 2 | 2 |  | | |
| 对接各部门资源需求遴选时间 | | ≤30天 | | 20天 | 2 | 2 |  | | |
| 录播直播完成时间 | | ≤10天 | | 10天 | 2 | 2 |  | | |
| 可持续影响指标 | 推进学院教育事业改革与长期发展 | | 优化教育资源配置，提高学校教学、培训等课程数字资源建设、共享和复用能力 | | 可长期利用此次建设的资源开展教学，开展培训，开展专业拓展等活动 | 40 | 36 | 学院其他部门数据需要逐步接入实现共享  后期需要多做推广使用 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 教师学生人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 5 | 5 |  | | |
| 主管部门满意 | | ≥90% | | ≥90% | 5 | 5 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | | |