项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院档案电子化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117.000000 | 117.00000 |  | 117.00000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 117.00000 | 117.00000 |  | 117.00000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现档案管理电子化存储，为开展档案信息化做好准备，有效地进行信息挖掘、信息共享等。 |  |  |  |  |  | 该项目已完成扫描任务，正在与集团公司档案系统挂接。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 的 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：档案数字化加工 |  |  | 130万次 | 130万次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：档案条目著录 |  |  | 16万次 | 16万次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：双层PDF转换 |  |  | 130万次 | 130万次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：扫描分辨率 |  |  | 200% | 200% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：OCR识别率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：档案拆卷恢复各项指标合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：扫描清晰完整度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：档案条目著录完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：电子文件挂接准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少复制费用，减少纸张、耗材成本 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 原因：仍存在纸质档案存档。 措施：推进内部办公流程电子化、从源头减少纸质档案生成。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进档案事业的跨越式发展 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升实体档案寿命和安全性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 原因：存在不同年限寿命的档案，例如十年、三十年。 措施：控制库房温度、湿度，防火防潮等优化存储条件。强化安全管理。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：缩短查档时间，提供高质量的档案信息服务 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 117万元 | 117万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |