项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 首钢技师学院7号楼女生公寓窗户更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158.000000 |  | 158.000000 | 158.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 158.000000 |  | 158.000000 | 158.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目设计依据《民用建筑设计统一标准》等规范要求合理设计，更换7号楼女生公寓外窗。施工时按照设计方案合理利用该场地，依据相关技术规范改造，使资金有保障。项目实施后可提升改善学校办学条件实力，改善教职工学习办公环境。预计可以达到解决现有房屋安全隐患，提升校园面貌，优化办学影响力的目标。 |  |  |  |  |  | 按计划完成竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：现有窗拆除 |  | 973.8㎡ |  | 973.8㎡ | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：现有门拆除 |  | 882.36㎡ |  | 882.36㎡ | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：断桥铝合金窗安装 |  | 973.8㎡ |  | 973.8㎡ | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：断桥铝合金门安装 |  | 840.78㎡ |  | 840.78㎡ | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：钢制四防门安装 |  | 24.3㎡ |  | 24.3㎡ | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：不锈钢玻璃门安装 |  | 17.28㎡ |  | 17.28㎡ | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：纱窗安装 |  | 895.8㎡ |  | 895.8㎡ | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：窗台贴白色瓷砖 |  | 72㎡ |  | 72㎡ | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：市场调研、准备 |  | ≤1天 |  | 1天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目立项和申报 |  | ≤2天 |  | 2天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目评审 |  | ≤2天 |  | 2天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目招投标 |  | ≤3天 |  | 3天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：项目施工阶段 |  | ≤3天 |  | 3天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：竣工验收 |  | ≤1天 |  | 1天 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：市场调研、准备 |  | ≤1天 |  | 1天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：隐患消除率 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无隐患保障使用年限 |  | 10年 |  | 10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生用户满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 12 |  | 11 |  | 问题：应及时向学生提供门窗和锁具使用的视频并进行演示。 措施：提高服务细节管理水平。 |  |
|  |  |  | 指标2：管理部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教职工用户满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |