附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 宣武医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值（10 分） | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 467.660000 | 467.660000 | 460.299043 | 10 | 98% | 9.84 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨 款 | 467.660000 | 467.660000 | 460.299043 | 10 | 98% | 9.84 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年9月前完成项目安装及尾款支付全部内容。本项目立足 于“中央空调系统安全稳定运行、为患者提供舒适就医环境和 节能降耗”三个目标，并已列入医管中心安全隐患整治台账。 通过更换中央空调主机及一体化智能冷却塔可提升中央空调系 统制冷效率、散热效率，消除中央空调系统运行的不稳定性， 保证医院大型动力设备的安全稳定运行。 |  |  |  | 2024年4月底工程施工完毕，开始试运行，中央空调系统运行平稳，达 到了节能降耗，为患者提供舒适就医环境。消除中央空调系统运行的 不稳定性，保证医院大型动力设备的安全稳定运行。5月份支付工程尾 款，6月18日完成工程质量竣工验收工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指 标（60 分） | 数量指标 | 安装制冷量300万 大卡新空调主机 （直燃机） | 1台套 | 1台 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 数量指标 | 安装流量400m3/h 新型一体式智能 冷却塔 | 3台套 | 3套冷却塔 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 安装新空调主机 （直燃机）及安 装新一体式智能 冷却塔质量100% 合格符合国标， 安全投入运行。 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成空调主机及 冷却塔全部更新 工作 | ≤6月 | 2024年4月完成设备更新安 装，6月18日完成质量竣工验 收 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付项目尾款 | ≤9月 | 2024年4月完成支付 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指 标（10 分） | 经济成本指 标 | 项目总金额 | ≤1014.66万元，尾款 ≤467.66万元 | 项目中标金额1007.23万元， 尾款支付460.30万元 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指 标（20 分） | 可持续影响 指标 | 消除中央空调系 统安全隐患，提 高制冷效率。 | 1项 | 消除中央空调系统安全隐患， 提高制冷效率。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 消除中央空调系 统安全隐患，保 证医院大型动力 设备的安全稳定 运行。 | 1项 | 消除中央空调系统安全隐患， 保证医院大型动力设备的安全 稳定运行。 |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.84 |  |