附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 友谊医院安全隐患整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京友谊医院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,143.320000 | 1143.320000 | 1143.320000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,143.320000 | 1143.320000 | 1143.320000 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  | 0 |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | 0 |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.通过项目实施，消除医院配电输配的安全隐患，解决现状电缆沟维修空间不足、无法敷设新电缆的问题，保障医院用电安全。2.为了保障医院消防安全，完善医院消防设施，为医患人员提供安全的工作和就医环境，保证医院以及医患人员的生命和财产安全提供完备的消防安全保障，对我院西城院区消防系统中部分不能正常使用的消防设备设施进行更新改造。3.为保障医院的正常就医秩序，保障医患人员的生命财产安全，其消防基础设施的完整和平稳运行起着积极的保障作用。4.通过改造配电室，采用更加先进、稳定的设备，优化供电网络结构，提高供电可靠性，确保医院门急诊楼的正常用电。因此，急需对门急诊楼配电室的用电安全隐患进行清除及改造。同时为响应国家对配电室安全值守的相关政策，以及提高电力设施智能化管理水平，也需对后台系统硬件进行升级，保证供电可靠性、运维人员安全的要求。 | | | | | 完成项目实施，消除医院配电输配的安全隐患，解决现状电缆沟维修空间不足、无法敷设新电缆的问题，保障医院用电安全。完善医院消防设施，为医患人员提供安全的工作和就医环境，保证医院以及医患人员的生命和财产安全提供完备的消防安全保障，对我院西城院区消防系统中部分不能正常使用的消防设备设施进行更新改造。采用更加先进、稳定的设备，改造配电室，优化了供电网络结构，提高了供电可靠性，确保医院门急诊楼的正常用电。 | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 数量指标 | 整体工程 | | 6项 | 6项 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 分部分项验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 施工标准要求 | | 按照国家相关法律法规、电力法律法规、医疗行业规程、供电公司要求完成本次项目施工 | 合格 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 严格控制成本 | | 1143.32万元 | 1143.32万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 经济效益指标较好 | | 供电效率节能降耗减排较明显 | 优 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 电力系统的可靠性、安全性 | | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  | |
| 更好地保障医务人员、患者的工作、就诊环境 | | 提升 | 提高 | 5 | 5 |  | |
| 项目实施为本院的消防设备设施的完整再次添砖加瓦 | | 为全面保障院内医患人员提供安全的工作和就医环境提供了重要的物质保障 | 完成 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益指标较好 | | 更换中使用新设备、新技术，提供供电效率及降低风险和应对风险的投入 | 完成 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 更换后的消防泵可稳定工作 | | ≥10年 | 更换后的消防泵可稳定工作10年 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | 94.10% | 5 | 5 |  | |
| 医院医患人员对医院能提高消防安全和保障的消防设施安装的满意度 | | ≥99% | 99% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |