附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 653 | 350.767185 | | 350.767185 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 653 | 350.767185 | | 350.767185 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展新街口及回龙观院区UPS不间断电源设施更新项目、回龙观院区空调系统部分更新项目、新龙泽院区VRV空调采购项目，消除医院用电、制冷隐患问题。 | | | | | | 通过开展防雷设施隐患整改工程、新街口院区1部电梯更新、新街口及回龙观院区电梯进行大修，安防等整改工作，消除医院安全生产及消防安全隐患，保障人民生命财产安全，确保医院平稳运行。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 指标1：电梯更新 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：安装调试合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：所及产品合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：工程验收合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：2025年12月（含）前完成申报项目的计划内施工项目，并完成项目验收，完成尾款支付工作 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制数 | | | 653 | 653 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 指标1：营造安全的运行环境，预防安防安全隐患的发生；提高医护人员安全感 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：开展医患满意度评价 | | | 90 | 90 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |