北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限责任公司党校)

昌平校区学生宿舍修缮工程项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《关于2025年预算绩效管理工作的通知》文件要求，北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限责任公司党校)（以下简称“新媒体技师学院”）成立了绩效评价工作组，对新媒体技师学院实施的“昌平校区学生宿舍修缮工程”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景

新媒体技师学院昌平校区宿舍楼自2003建好以来除卫生间进行过一次装修，学生宿舍及其他场所至今没有进行过任何装修及改造，门窗严重变形关闭不严，冬天窗、门透风，墙皮脱落发霉，地砖松动，严重影响学生的正常生活和学习，大大增加了维修运行费用。

2.项目主要内容及实施情况

(1)腾空宿舍区所有物品至指定位置。

(2)拆除原有监控、烟感、手报点位及生活设施等和恢复安装。

(3)拆除原所有塑钢窗、护网、空心木门(包括楼顶太阳能水箱房)，统一尺寸更换安装70断桥铝窗、不锈钢护网、实木门，包括所有五金件。

(4)宿舍内部分地砖铲除，新辅或修复。

(5)楼内墙壁及屋顶原涂料层铲除至水泥面，新刮腻子刷环保漆。

(6)拆除原照明日光灯，更新线材和LED吸顶灯，新铺设应急照明线路及备用电源。

(7)废除原插座，新装市电插座及USB插座，两路线单独控制，更换电线。

(8)拆除原楼道、楼梯隔断门、护栏，更换断桥铝电控锁门及不锈钢护栏。

(9)部分区域地面防水及上下水修复。

通过本项目建设，修缮面积达到预定目标，有效提升了住宿条件。

3.资金投入和使用情况

（1）经费预算情况

该项目共申请财政资金194.86万元，全部来源于财政拨款。

2024年2月27日，北京时尚控股有限责任公司下发《关于所属事业单位2024年预算的批复》（京时尚控发〔2024〕62 号）文件，批复该项目预算194.86万元。

截至2024年12月31日，实际到位资金194.86万元。

（2）实际支出情况

截至2024年12月31日，实际支出资金192.23万元，其中项目工程款187.18万元、监理费5.05万元。项目年度资金执行率98.65%，结余资金2.63万元。结余原因为工程结算评审结余，已于2025年2月7日，北京市财政局下发《关于核减收回2024年度零余额账户结余资金的函》（京财教育指〔2025〕131号），核减收回。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过昌平校区学生宿舍5000平方米左右修缮，宿舍内进行更换安装70断桥铝窗、不锈钢护网、实木门，部分地砖修复，楼内墙壁粉刷，照明更新，铺设应急照明线路及备用电源，座，新装市电插座及USB插座，两路线单独控制，更换电线，楼梯隔断门、护栏更换加电控锁门及不锈钢护栏，部分区域地面防水及上下水修复，提高学校的办学条件，完善校园基础设施建设，为学生提供一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校的服务质量，使受益师生满意度达到94%以上。

2.项目阶段性目标

第一阶段：2024年6月底前，完成施工监理招投标及合同签订。

第二阶段：2024年9月底前，完成项目验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核新媒体技师学院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.评价对象和范围

评价对象：昌平校区学生宿舍修缮工程项目。

评价资金范围：项目预算经费194.86万元。

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

2.评价指标体系

根据《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，其下共设置10个二级指标、19个三级指标，分值设置满分100分，其中：决策总分10分，过程总分20分，产出总分40分，效益总分30分。绩效评价指标体系详见附件5。

（1）项目决策：分值10分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程管理：分值20分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值40分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面评价项目产出完成情况。

（4）项目效益：分值30分，综合评价项目实施带来的实施效益及项目受众满意度情况。

3．评价方法

（1）比较法。该评价方法的运用主要包括2个层面：一是将本项目执行周期内项目的实际执行情况与计划任务和要求形成比较，以评判计划或任务的完成情况；二是将本项目周期内的实际支出情况与预算情况形成比较，以评判资金执行的情况。

（2）专家评价法。本次评价在做好前期资料收集和调研的基础之上，邀请了5位专家作为本次绩效评价工作的专家，召开项目绩效预评价会，根据预评价会上专家意见继续完善资料收集工作，之后召开项目绩效正式评价会，并邀请新媒体技师学院等项目绩效评价相关工作人员参会。会上新媒体技师学院相关工作人员作为项目实施单位介绍项目执行情况并回答专家的提问，专家结合前期掌握的项目资料和会上了解的信息，按照项目绩效评价指标体系对项目打分，并提出相关建议。

（3）因素分析法。该评价方法的运用主要是以结果和问题为导向，分析影响效益实现、问题产生的原因，并提出针对性的意见和建议。

（4）实地调研法。对新媒体技师学院进行实地调研，通过查阅现场资料、访谈、座谈会等方式，了解项目资金使用情况、项目执行情况、项目效益情况。

4．评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组，做好培训工作。新媒体技师学院开展本项目绩效评价工作，2025年4月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

（2）首次入户，收集业务资料。绩效评价工作组于2025年4月16日完成首次入户调研，与新媒体技师学院进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，取得首批业务资料。

（3）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定了评价思路，明确了责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定了项目评价工作方案。

（4）资料分析汇总。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。对项目的进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行资料的补充、完善及归集整理，并辅导新媒体技师学院编写项目绩效报告。

（5）资料收集。2025年4月，绩效评价工作组对相关资料进行初步审核，并将发现的问题与新媒体技师学院进行沟通。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。

（6）遴选专家组成评价专家组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、2名业务专家及1名财务专家组成评价专家组。

（7）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2025年4月23日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确专家评价会对项目的关注重点，并针对存在的问题提出初步的意见，细化评价指标体系。会后针对关注的问题，与新媒体技师学院沟通并收集相关补充资料，进一步进行资料归集，并对新媒体技师学院项目的会前整体情况进行准确把握。

（8）绩效评价工作组辅导新媒体技师学院完成项目绩效报告。

2.评价实施阶段

（1）项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对新媒体技师学院提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求新媒体技师学院进行修改、完善。同时，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价所需资料。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理成册，形成专家资料手册，完成评价前准备工作。

（3）出具专家评价结论。

召开正式评价会。绩效评价工作组召集专家组和项目单位于2025年4月28日召开正式评价会。会上各位专家对新媒体技师学院“昌平校区学生宿舍修缮工程”项目，结合单位提供的所有项目资料，通过各位专家质询结果，按照确定的指标评价体系进行评价打分，并形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》，评价专家组将评价意见与项目单位进行现场沟通。

（4）汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

3.评价总结阶段

（1）与新媒体技师学院沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作，并将绩效评价报告报送新媒体技师学院进行归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

昌平校区学生宿舍修缮工程项目绩效评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研的基础上，由专家依据项目绩效评价指标体系进行打分，综合得分87.06分，绩效评定等级为“良”，具体评分情况见下表。

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策情况 | 10 | 7.90 |
| 项目过程情况 | 20 | 18.16 |
| 项目产出情况 | 40 | 37.60 |
| 项目效益情况 | 30 | 23.40 |
| 综合得分 | 100 | 87.06 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

项目决策情况从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性进行分析。项目决策指标满分10.00分，评价得分7.90分，得分率79.00%，详见表1。

表1 项目决策情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 （2分） | 立项依据充分性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |  |
|  | 立项程序规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |  |
| 绩效目标 （5分） | 绩效目标合理性 | 2.50 | 1.80 | 72.00% | 绩效目标笼统 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.50 | 1.60 | 64.00% | 指标设置不明确 |
| 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 1.50 | 1.00 | 66.67% |  |
|  | 资金分配合理性 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |  |
| 小计 |  | 10.00 | 7.90 | 79.00% | - |

1.项目立项评价分析

新媒体技师学院昌平校区正处于转型发展的重要阶段，软件、硬件及生活设施已远远影响到学校的发展，综合楼及附属楼，自建成后除部分卫生间外其他区域未进行过任何装修及改造，现门窗严重变形关闭不严，冬天窗、门透风，墙皮脱落发霉，地砖松动，严重影响学生的正常生活和学习。为给学生提供一个安全、健康、舒适的生活和学习环境，满足学生正常休息的要求，减少维修经费支出和人员劳动付出的不成正比的状况，结合实际情况，启动“昌平校区学生宿舍修缮工程”项目。

通过实地考察，对项目必要性和可行性分析、实施条件、进度与计划安排等方面进行分析论证，完成了《可行性研究报告》，于2023年10月12日通过专家论证。2023年11月10日，经第27次党委会审议通过本项目作为2024年专项申报项目。

新媒体技师学院是一所集“学制教育、职业培训、技能鉴定”为一体的公办国家重点技工学校，为北京市城镇、农村学生提供中等职业教育，为社会培养中高级技能人才，为在校学生、失业和下岗职工、农村劳动力进行职业技能培训与鉴定管理服务。该项目由新媒体技师学院安保管理处负责申报及实施，具有较强的职能相关性。

评价认为，该项目具有一定立项必要性，与新媒体技师学院职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。

2.绩效目标评价分析

本项目实施目标定位于项目建成后，提高学校的办学条件，完善校园基础设施建设，为学生提供一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校的服务质量，使受益师生满意度达到94%以上。新媒体技师学院结合项目实际情况，确定的项目绩效目标与新媒体技师学院职能相符。且基于自身职能定位及项目管理经验的相关要求设置的项目绩效目标，分解了产出指标和效果指标。

评价认为，该项目总体绩效目标设立符合新媒体技师学院的实际需求，通过新媒体技师学院的努力能够实现。但绩效目标较为笼统，缺少数据支撑，约束性、指导性不足。个别指标设定不够完整，细化、量化不足。如：未设置数量指标；社会效益指标抽象，可考量性不足。

3.资金投入评价分析

该项目预算通过委托第三方专业设计公司出具广联达版预算明细及平面布局图，并执行了财政预算评审程序。

2023年11月14日，新媒体技师学院委托第三方会计师事务所，参考新媒体技师学院提供预算编制资料，依据《2024年北京市市级部门预算编报指南》及图纸等相关依据，经审核，出具《项目预算的评审报告》，项目送审预算199.07万元，审定预算194.86万元，审减预算4.21万元，审减比例2.11%。

评价认为，该项目预算编制较为细化，预算编制依据较为完整，并经过了项目预算评审，项目预算内容与项目实施内容较为匹配。

- （二）项目过程情况。

项目过程情况从资金管理和组织实施两个方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性进行分析。项目过程指标满分20.00分，评价得分18.16分，得分率90.80%，详见表2。

表2 项目过程情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | - |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 2.96 | 98.67% | 实际到位194.86万元，实际支出192.23万元，结余原因为工程结算评审结余 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - |
| 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - |
|  | 制度执行有效性 | 5.00 | 3.20 | 64.00% | 项目实施方案内容不够完整 |
| 小计 |  | 20.00 | 18.16 | 90.80% | - |

1.资金管理评价分析

该项目预算总投入资金194.86万元，全部来源于财政拨款，实际拨付资金194.86万元，资金到位率100%。

2024年9月30日，新媒体技师学院委托第三方会计师事务所对项目工程结算进行了评审，送审金额191.01万元，审定金额187.18万元，审减金额3.83万元。

截至2024年12月31日，实际支出资金192.23万元，预算执行率98.65%，预算执行差额2.63万元，资金执行差额原因为工程结算评审结余。

在资金的使用和管控方面，各项费用依据上级批复资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。履行了相关手续和报批流程，填写《项目经费资金支付审批单》，执行逐级审批、分级把关的原则，能够做到项目资金独立核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行全面监督。

评价认为，该项目资金足额、及时到位。项目资金支出管理较为严谨、规范，预算经费进行了预算评审，并在实际执行过程中，新媒体技师学院基本按照项目预算及合同内容执行，资金使用审批程序及手续较为完整，做到了专款专用，项目资金使用情况较好。

2.组织实施评价分析

（1）制度建设情况

为加强内部管理水平及财务管理，提高资金使用效益，新媒体技师学院编写《内部控制手册》及《内部控制评价手册》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制、收支业务控制及政府采购业务控制等。并结合学校具体实施情况，制定了《北京市新媒体技师学院贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《北京市新媒体技师学院（北京时尚产业学院）合同管理办法(试行）》《北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）项目管理办法（试行）》等相关制度。

评价认为，单位内部控制机制和财务管理制度基本健全，项目过程管理制度基本规范，能够对项目资金的安全性、有效性提供有力保障。

（2）项目执行情况

为了保障项目的组织实施，新媒体技师学院作为项目实施主体，编写了《项目实施方案》，明确了项目主要工作内容、目标及项目总投入情况。

2024年5月14日，新媒体技师学院委托招标代理机构，通过竞争性磋商确定项目工程及监理部分中标单位。于2024年6月4日，签订《建设工程施工合同》，合同金额187.67万元。监理部分中标单位为北京正远监理咨询有限公司，2024年6月4日，签订《北京市建设工程监理合同》，合同金额5.05万元。

为项目的顺利完成，项目实施过程中，新媒体技师学院结合昌平校区的实际情况，成立项目实施小组。安保管理处与昌平校区密切配合，昌平校区安排项目负责人和联系人，并安排专职安全管理员对施工人员进行各项安全教育和安全检查并签订了《施工安全协议（昌平宿舍修缮）》《校园施工安全责任协议书（昌平宿舍修缮）》，制定了《施工方案》及《施工组织设计》。严格按照学院项目管理程序对此项目实施过程和原材料进行监督和检查，对变更的项目进行造价对比核对预算差异，及时调整策略以控制成本。

项目完成后，由新媒体技师学院组织由建设单位、监理单位、施工单位及设计单位组成的验收小组对项目进行了验收，2024年8月30日，出具《单位工程质量竣工验收记录》，验收结论为“工程质量合格”。

评价认为，该项目具有明确工作目标，工作计划与执行标准切实可行，工作流程比较清晰。新媒体技师学院作为项目实施单位，措施管理比较到位。对项目施工及监理分别采取竞争性磋商方式进行采购，采购流程较为规范，能够确保项目顺利实施。通过定期项目会议、进度跟踪和风险管理，确保了项目各阶段目标的顺利实现。但项目实施方案内容不够完整，缺少与第三方的过程洽商机制，未明确具体人员组织分工及风险防控措施等，对项目实施指导性不足。

- （三）项目产出情况。

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面，对实际完成率、质量达标率、完成及时性及预算控制是否符合成本效益原则情况进行分析。项目产出指标满分40.00分，评价得37.60分，得分率为94.00%，详见表3。

表3 项目产出情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 （15分） | 实际完成率 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | - |
| 产出质量 （12分） | 质量达标率 | 12.00 | 9.60 | 80.00% | 支撑资料不足 |
| 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | - |
| 产出成本 （3分） | 预算控制是否符合成本效益原则 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | - |
| 小计 |  | 40.00 | 37.60 | 94.00% | - |

1.产出数量情况分析

项目实施工作目标明确，项目实际建设内容与预算申报内容一致。已完成昌平校区学生宿舍5000平方米左右修缮，宿舍内进行更换安装70断桥铝窗、不锈钢护网、实木门，部分地砖修复，楼内墙壁粉刷，照明更新，铺设应急照明线路及备用电源座，新装市电插座及USB插座，两路线单独控制，更换电线，楼梯隔断门、护栏更换加电控锁门及不锈钢护栏，部分区域地面防水及上下水修复。

2.产出质量情况分析

项目完成内容与招投标内容较为一致。项目实施完毕后，新媒体技师学院及时组织相关部门与相关单位进行项目验收，验收结论为“工程质量合格”。但缺少项目整体实施方案，项目完成质量情况支撑资料不够完整，不能系统地、全面地反映单位工程的质量状况。

3.产出时效情况分析

新媒体技师学院作为项目实施单位，对该项目施工内容制定了整体进度安排，基本能够按照时间节点完成相关工作，符合财政资金使用效率的要求。

4.产出成本情况分析

该项目批复年度资金194.86万元。截至2024年12月31日，实际支出资金192.23万元，项目资金使用控制在总预算范围内。为保障财政资金支出的有效性和经济性，新媒体技师学院对项目预算进行了评审，通过竞争性磋商方式确定施工及监理中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》，项目完成后对工程结算进行了评审，成本控制措施基本有效。

- （四）项目效益情况。

项目效益情况从项目效益方面，对项目实施过程中产生的社会效益、生态效益、可持续影响和项目受众满意度进行分析。项目效益指标满分30.00分，评价得23.40分，得分率为78.00%，详见表4。

表4 项目效益情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 （30分） | 社会效益 | 15.00 | 10.60 | 70.67% | 绩效佐证资料不足 |
|  | 可持续影响 | 10.00 | 7.80 | 78.00% | 绩效佐证资料不足 |
|  | 满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |  |
| 小计 |  | 30.00 | 23.40 | 78.00% | - |

1．项目实施效益情况分析

该项目可以产生较好的社会效益和可持续影响效益。通过该项目实施，学生宿舍的住宿条件得到显著改善，为学校提供了长期稳定的住宿条件，提升了学校的整体形象，有利于吸引更多优质生源，进而促进学校的发展，带动了相关产业的发展。同时，项目的实施也提升了学校对基础设施建设的重视程度，修缮后的学生宿舍预计可持续使用多年，有利于推动学校未来的可持续发展。但项目绩效报告较简单，未对项目绩效进行完整梳理总结，修缮后宿舍等使用情况、绩效佐证资料不足。

2．满意度情况分析

项目实施完成后，新媒体技师学院分别对班主任、工作人员（宿管管理、维修人员）及住宿学生进行了满意度调查，共计收回257份调研问卷，其中班主任15份，满意人数15人，满意率100%，工作人员9份，满意人数15人，满意率100%，住宿学生233份，满意人数210人，满意率90.13%，基本达到满意度指标预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）绩效目标较为笼统，约束性、指导性不足。个别指标设定不够完整，细化、量化不足。如：未设置数量指标；社会效益指标抽象，可考量性不足。

（二）项目实施方案内容不够完整，缺少与第三方的过程洽商机制，未明确具体人员组织分工及风险防控措施等，对项目实施指导性不足。

（三）项目绩效报告较简单，未对项目绩效进行完整梳理总结，修缮后宿舍等使用情况、绩效佐证资料不足。未对不满意部分原因以及下一步措施进行总结分析，影响对使用财政资金的效益评价。

六、有关建议

- （一）提高绩效意识，明确绩效目标及年度绩效预期，细化量化绩效指标，重视绩效指标的指导、约束作用，充分发挥绩效目标导向作用。

- （二）完善项目实施方案，细化责任分工，确保各部门沟通顺畅，避免职能交叉和监管不到位的情况。明确项目洽商变更机制等，提供风险防控意识。

（三）重视项目绩效成果呈现，完善绩效报告，加强项目绩效梳理及挖掘，用量化指标呈现项目效益成果。根据项目内容科学设计调查问卷，确保满意度指标对项目绩效效果的支撑。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作基于新媒体技师学院提供的资料为评价依据，项目资料完整性和真实性由新媒体技师学院负责。评价报告在综合了解相关项目决策、过程、产出和效益等基础上，结合新媒体技师学院提供的项目资料，以及专家组评价意见撰写。