附件2：

**项目支出绩效自评表**

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 采购智慧教学平台及在线资源学习包使用权限项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.4 | 66.4 | | 65.61 | 10 | | 98.8% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.4 | 66.4 | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | — | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采购智慧教学平台及在线资源学习包使用权限1年，教学设计系统使用权限1年，为学生综合能力测评、教师教研总结提供有力支撑。 | | | | | | 完成采购智慧教学平台及在线资源学习包使用权限1年，教学设计系统使用权限1年，助力教学质量提升。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 教学设计使用权限 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 智慧教学平台使用权限 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 全年运行故障率 | | | ≤5% | ＜3% | 5 | 5 | |  | |
| 平台使用率 | | | ≥75% | ＞80% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 立项招标和合同签订时间 | | | 2024年5月 | 2024年1月 | 2 | 2 | |  | |
| 项目验收时间 | | | 2024年7月 | 2024年4月 | 3 | 3 | |  | |
| 90%首付款支付时间 | | | 2024年6月 | 2024年3月 | 5 | 5 | |  | |
| 10%尾款支付时间 | | | 2024年7月 | 2024年6月 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤66.4万元 | 65.61万元 | 5 | 5 | |  | |
| 教学设计使用权限成本 | | | ≤28万元 | 27.45万元 | 5 | 5 | |  | |
| 智慧教学平台使用权限成本 | | | ≤38万元 | 37.96万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 减少纸质教学文件用量 | | | 好 | 好 | 5 | 5 | |  | |
| 提高教师教学设计效率 | | | 好 | 好 | 5 | 3 | | 部分教师数字技术应用水平不均，还需进一步提升信息技术应用能力，实现课堂的提质增效 | |
| 社会效益  指标 | 学生学习方式更加个性化、教育教学模式更加精准、教育管理决策更加科学、教育评价方法更加公平、科学研究路线更加客观。 | | | 好 | 好 | 5 | 4 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 提高我院教师教科研能力、教育教学创新能力、教育教学质量。 | | | 好 | 好 | 5 | 2 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 可持续影响指标 | 有效改善教学管理，提升教师信息化教学手段及能力 | | | 好 | 好 | 5 | 4 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 有效改善教学管理，提升教学过程跟踪记录效率 | | | 好 | 好 | 5 | 4 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | ≥90% | 97% | 5 | 4 | | 满意度调查覆盖范围不足，样本代表性有待提高 | |
| 指标1：学生满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | 4 | | 满意度调查覆盖范围不足，样本代表性有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.98 | |  | |