项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | （涉危/安全整改）操场改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 222.714542 | 201.758393 |  | 197.152733 |  | 10 |  | 97.72% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.714542 | 201.758393 |  | 197.152733 |  |  |  | 97.72% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前操场地面和篮球框年久失修，地面破坏开裂严重，存在安全隐患，不能提供学生安全的运动环境。基于以上问题，需要对操场按照相关环保规范和标准进行设计改造，改造地面排水系统，篮球场、足球场，国旗台及领操台改造等。 |  |  |  |  |  | 通过对五棵松校区操场的改造，为学生提供安全的运动环境，提高学校操场的运动条件，满足学校运动及教育教学场地需求，进一步改善学校的办学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 操场改造 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合相关质量要求 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年9月26日正式进入施工改造阶段，于2024年12月8日完成全部施工 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为学生提供安全的运动环境，提高学校操场的运动条件，满足学校运动及教育教学场地需求，进一步改善学校的办学环境和条件。 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 18 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 操场改造工程能够满足学校运动及教育教学场地需求。进一步改善和提升学校的办学环境和条件。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 8 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.77 |  |  |  |