项目支出绩效评价报告

主管部门         北京京城机电控股有限责任公司

项目单位              北京市工贸技师学院

项目名称        （教育教学改善）服装设计与制作

实训室建设项目

评价机构              北京市工贸技师学院

北京市工贸技师学院

二〇二五年五月

图一：实训室建设前后对比

图二：样品研发

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论................................10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21

（一）项目决策方面	21

（二）项目管理方面	21

（三）项目绩效方面	22

六、有关建议	22

（一）项目决策方面	22

（二）项目管理方面	22

（三）项目绩效方面	23

七、其他需要说明的问题	23

（教育教学改善）服装设计与制作

实训室建设项目绩效评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研的基础上，由专家依据项目绩效评价指标体系进行打分，综合得分87.34分，绩效评定等级为“良”，具体评分情况见下表。

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策情况 | 10 | 7.44 |
| 项目过程情况 | 20 | 16.80 |
| 项目产出情况 | 40 | 37.60 |
| 项目效益情况 | 30 | 25.50 |
| 综合得分 | 100 | 87.34 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

北京市工贸技师学院

（教育教学改善）服装设计与制作

实训室建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《关于2025年预算绩效管理工作的通知》文件要求，北京市工贸技师学院（以下简称“工贸学院”）对工贸学院实施的“（教育教学改善）服装设计与制作实训室建设”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.立项背景

服装产业是文化创意产业重要组成部分，是构建“高精尖”经济结构重要引擎。工贸学院随着年级和学生数量的增多，服装设计与制作专业实训室已不能满足教学与实践需求。通过本项目实施，能够紧密契合专业发展需求，培养专业技术技能人才，满足专业教学、实训、培训、研发的需要。为学生提供更优质的实习内容和实训条件。

2.项目主要内容及实施情况

（1）将5层实训室3间改造为4间，并在5层增设一间可满足教师录课、备课、课件制作、教学样衣制作和学生可进行创新创业作品及二课堂教学的多功能研发创新实训室。

（2）将目前3层4间实训室内陈旧落后的多媒体设备进行优化更换。

（3）2层实训室添置服装工艺录播设备，满足专业教、培、训、研需要。

（4）实训室基础环境改造：完成实训室专业文化建设、实训室强弱电改造及墙顶、地改造。

通过本项目建设，完善了现代化实训教学设备和教学手段，使学生能在最好的教学环境下，掌握专业的基础理论知识和实践技能。

3.资金投入和使用情况

（1）经费预算情况

该项目共申请财政资金307.22万元，资金分2年度拨付，全部来源于财政拨款，其中：2024年预算资金276.50万元；2025年预算资金30.72万元，为项目尾款（质保金）。

2024年2月13日，北京市财政局下发《关于批复北京京城机电控股有限责任公司2024年预算的函》（京财教育指〔2024〕0251号）文件，批复该项目预算276.50万元。

2024年2月27日，北京京城机电控股有限责任公司下发《关于北京市工贸技术学院2024年预算的批复》（京机计（复）〔2024〕2号）文件，批复该项目预算276.50万元。

2024年10月29日，北京市财政局下发《关于核减收回北京京城机电控股有限责任公司所属单位财政经费的函》（京财教育指〔2024〕1731号），核减该项目2024年相关经费预算0.97万元。

截至2024年12月31日，实际到位资金275.53万元。

（2）实际支出情况

截至2024年12月31日，实际支出资金275.53万元，专用设备购置费230.13万元、维修（护）费45.40万元。项目年度资金执行率100.00%。

## （二）项目绩效目标

1.项目总体目标

项目依据教学实习实训和技术研发需求，建设满足工学一体化课程教学所需的实训基地，参考企业实际工作场景与学生情况，构建服装设计与制作实训室满足实习、实训、实践教学。实训基地建设力求符合市级高技能人才培训基地、公共实训基地，满足工学一体化培养要求。依托实训基地开展技能培训，保障设施设备在专业教学、实习实训、社会服务、创新孵化等方面良好运行。

2.项目阶段性目标

第一阶段：2024年1月底前完成方案制定和前期准备、申报。

第二阶段：2024年5月底前完成招标采购。

第三阶段：2024年8月底前采购物品到位。

第四阶段：2024年10月底前完成验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核工贸学院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.评价对象和范围

评价对象：（教育教学改善）服装设计与制作实训室建设项目。

评价资金范围：项目预算经费307.22万元，其中2024年度预算275.53万元。

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

2.评价指标体系

根据《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，其下共设置10个二级指标、19个三级指标，分值设置满分100分，其中：决策总分10分，过程总分20分，产出总分40分，效益总分30分。绩效评价指标体系详见附件5。

（1）项目决策：分值10分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程管理：分值20分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值40分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面评价项目产出完成情况。

（4）项目效益：分值30分，综合评价项目实施带来的实施效益及项目受众满意度情况。

3．评价方法

（1）比较法。该评价方法的运用主要包括2个层面：一是将本项目执行周期内项目的实际执行情况与计划任务和要求形成比较，以评判计划或任务的完成情况；二是将本项目周期内的实际支出情况与预算情况形成比较，以评判资金执行的情况。

（2）专家评价法。本次评价在做好前期资料收集和调研的基础之上，邀请了5位专家作为本次绩效评价工作的专家，召开项目绩效预评价会，根据预评价会上专家意见继续完善资料收集工作，之后召开项目绩效正式评价会，并邀请工贸学院等项目绩效评价相关工作人员参会。会上工贸学院相关工作人员作为项目实施单位介绍项目执行情况并回答专家的提问，专家结合前期掌握的项目资料和会上了解的信息，按照项目绩效评价指标体系对项目打分，并提出相关建议。

（3）因素分析法。该评价方法的运用主要是以结果和问题为导向，分析影响效益实现、问题产生的原因，并提出针对性的意见和建议。

（4）实地调研法。对工贸学院进行实地调研，通过查阅现场资料、访谈、座谈会等方式，了解项目资金使用情况、项目执行情况、项目效益情况。

4．评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组，做好培训工作。2025年4月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

（2）首次入户，收集业务资料。绩效评价工作组于2025年4月15日完成首次入户调研，与工贸学院进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，取得首批业务资料。

（3）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定了评价思路，明确了责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定了项目评价工作方案。

（4）资料分析汇总。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。对项目的进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行资料的补充、完善及归集整理，并辅导工贸学院编写项目绩效报告。

（5）资料收集。2025年4月，绩效评价工作组对相关资料进行初步审核，并将发现的问题与工贸学院进行沟通。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。

（6）遴选专家组成评价专家组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、2名业务专家及1名财务专家组成评价专家组。

（7）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2025年4月18日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确专家评价会对项目的关注重点，并针对存在的问题提出初步的意见，细化评价指标体系。会后针对关注的问题，与工贸学院沟通并收集相关补充资料，进一步进行资料归集，并对工贸学院项目的会前整体情况进行准确把握。

（8）绩效评价工作组辅导工贸学院完成项目绩效报告。

2.评价实施阶段

（1）项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对工贸学院提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求工贸学院进行修改、完善。同时，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价所需资料。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理成册，形成专家资料手册，完成评价前准备工作。

（3）出具专家评价结论。

召开正式评价会。绩效评价工作组召集专家组和项目单位于2025年4月25日召开正式评价会。会上各位专家对工贸学院“（教育教学改善）服装设计与制作实训室建设”项目，结合单位提供的所有项目资料，通过各位专家质询结果，按照确定的指标评价体系进行评价打分，并形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》，评价专家组将评价意见与项目单位进行现场沟通。

（4）汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

3.评价总结阶段

（1）与工贸学院沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作，并将绩效评价报告报送工贸学院进行归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目具有一定立项必要性，与学院职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。总体绩效目标设立符合学院的实际需求，项目预算内容与项目实施内容较为匹配，资金足额、及时到位，支出管理较为严谨、规范，做到了专款专用，项目资金使用情况较好。单位内部控制机制和财务管理制度基本健全，项目过程管理制度基本规范，措施管理比较到位。项目实际建设内容与预算申报内容一致，验收结论为“通过”，各环节按照预期目标完成，项目资金使用控制在总预算范围内，可以产生较好的社会效益和可持续影响效益。但项目立项缺少对实训室及教室改造前的现状分析，可研报告未细化需求产生原因，实训室改造必要性论证不够清晰。绩效目标预期绩效不明确，个别指标设定不够规范，细化、量化不足。预算测算依据缺少实训室专业文化建设、维修（护）费设计方案，资源配置合理性资料支撑不足。设备日常维护和保养制度及施工验收仍需进一步规范，项目过程资料不完整，绩效成果展现不够充分。

经评价，该项目综合考评得分87.34‬分。其中，项目决策情况7.44分，项目过程情况16.80分，项目产出情况37.60分，项目效益情况25.50分，综合绩效评定结论为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性进行分析。项目决策指标满分10.00分，评价得分7.44分，得分率74.40%，详见表1。

表1 项目决策情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 （2分） | 立项依据充分性 | 1.00 | 0.84 | 84.00% | 前期需求分析不足 |
|  | 立项程序规范性 | 1.00 | 0.96 | 96.00% | - |
| 绩效目标 （5分） | 绩效目标合理性 | 2.50 | 1.90 | 76.00% | 目标笼统 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.50 | 1.70 | 68.00% | 指标设置细化量化不足 |
| 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 1.50 | 1.14 | 76.00% | 预算测算依据不足 |
|  | 资金分配合理性 | 1.50 | 0.90 | 60.00% | 资源配置合理性资料支撑不足 |
| 小计 |  | 10.00 | 7.44 | 74.40% | - |

1.项目立项评价分析

工贸学院服装设计与制作专业存在实训场地不足及环境陈旧的问题，缺少必要的专业设备，无法满足实训需求。故结合实际情况，启动“（教育教学改善）服装设计与制作实训室建设”项目。2023年9月12日，经宋家庄校区班子会决议，同意本项目作为2024年专项申报项目。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京京城机电控股有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》《关于北京市机械工业管理局党校并入北京市工贸技师学院具体事项调整的批复》，组建工贸学院，主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价，开展党员、干部教育培训等。本项目由工贸学院宋家庄校区后勤服务中心负责。

评价认为，该项目具有一定立项必要性，与工贸学院职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。但项目立项决策的科学性不足，缺少对实训室及教室改造前的现状分析，已建实训室、录播室情况不清，可研报告未细化需求产生原因。实训室改造为研发实训室的必要性论证不清，配备多台摄像机的合理性不足。

2.绩效目标评价分析

本项目实施目标定位于项目依据教学实习实训和技术研发需求，建设满足工学一体化课程教学所需的实训基地，参考企业实际工作场景与学生情况，构建服装设计与制作实训室满足实习、实训、实践教学。实训基地建设力求符合市级高技能人才培训基地、公共实训基地，满足工学一体化培养要求。依托实训基地开展技能培训，保障设施设备在专业教学、实习实训、社会服务、创新孵化等方面良好运行。工贸学院结合项目实际情况，确定的项目绩效目标与工贸学院职能相符。且基于自身职能定位及项目管理经验的相关要求设置的项目绩效目标，分解了产出指标和效果指标。

评价认为，该项目总体绩效目标设立符合工贸学院的实际需求，通过工贸学院的努力能够实现。但绩效目标为工作任务，预期绩效不明确。个别指标设定不够规范，细化、量化不足。如：成本指标未按照项目成本构成分别列示成本管控标准指标；效益指标为定性指标，未明确考量标准，可持续影响指标缺少具体的可持续使用年限。

3.资金投入评价分析

该项目预算依据前期市场调研及专业需求确定实施内容，出具了点位图及平面布局图，进行了三方报价。

项目预算执行了财政预算评审程序，2023年11月9日，工贸学院委托第三方会计师事务所，参考工贸学院提供预算编制资料，依据《2024年北京市市级部门预算编报指南》等相关依据，对该项目预算进行了评审，出具《项目预算的评审报告》，项目申报总预算318.95万元，审定预算307.22万元（其中2024年审定预算276.50万元，2025年审定预算30.72万元），审减预算11.73万元，审减比例3.68%。

评价认为，该项目预算编制较为细化，预算编制依据较为完整，项目预算内容与项目实施内容较为匹配，并经过了项目预算评审。但预算测算依据不足，缺少实训室专业文化建设、维修（护）费设计方案，资源配置合理性资料支撑不足。

## （二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理和组织实施两个方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性进行分析。项目过程指标满分20.00分，评价得分16.80分，得分率84.00%，详见表2。

表2 项目过程情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | - |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | - |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - |
| 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5.00 | 3.30 | 66.00% | 设备日常维护和保养制度及施工验收需进一步规范 |
|  | 制度执行有效性 | 5.00 | 3.50 | 70.00% | 实施方案不完善，验收资料不完善 |
| 小计 |  | 20.00 | 16.80 | 84.00% | - |

1.资金管理评价分析

该项目预算总投入资金276.50万元，全部来源于财政拨款。2024年2月27日，北京京城机电控股有限责任公司下发《关于北京市工贸技术学院2024年预算的批复》（京机计（复）〔2024〕2号）文件，批复该项目预算276.50万元。2024年10月29日，北京市财政局下发《关于核减收回北京京城机电控股有限责任公司所属单位财政经费的函》（京财教育指〔2024〕1731号），核减该项目2024年相关经费预算0.97万元。实际到位资金275.53万元，资金到位率100%。

截至2024年12月31日，实际支出资金275.53万元，其中专用设备购置费230.13万元、维修（护）费45.40万元。预算执行率100.00%。

在资金的使用和管控方面，各项费用依据上级批复资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。履行了相关手续和报批流程，填写《专项资金支付申请表》，执行逐级审批、分级把关的原则，能够做到项目资金独立核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行全面监督。

评价认为，该项目资金足额、及时到位。项目资金支出管理较为严谨、规范，预算经费进行了预算评审，并在实际执行过程中，工贸学院基本按照项目预算及合同内容执行，资金使用审批程序及手续较为完整，做到了专款专用，项目资金使用情况较好。

2.组织实施评价分析

（1）制度建设情况

为加强内部管理水平及财务管理，提高资金使用效益，工贸学院编写《内部控制手册》及《内部控制评价手册》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制，大额支出管理等。并依据工贸学院制定的《“三重一大”决策制度实施办法》《北京市工贸技师学院党委会议事规则》《北京市工贸技师学院院长办公会议事规则》《北京市工贸技师学院财务管理制度》《北京市工贸技师学院支票管理办法》及《北京市工贸技师学院项目支出预算管理办法》等相关制度执行。2024年10月30日经院长办公会，党委会审议批准修订了《北京市工贸技师学院总务后勤管理制度》《北京市工贸技师学院采购管理办法》《北京市工贸技师学院财政专项资金项目管理办法》等14项制度。2024年11月20日经院长办公会，党委会审议批准修订了《北京市工贸技师学院合同管理办法》《北京市工贸技师学院制度管理办法》等6项制度。

评价认为，单位内部控制机制和财务管理制度基本健全，项目过程管理制度基本规范，能够对项目资金的安全性、有效性提供有力保障。但单位管理制度不够健全完善，设备日常维护和保养制度及施工验收需进一步规范。

（2）项目执行情况

为了保障项目的组织实施，工贸学院作为项目实施主体，编制了《项目实施方案》，明确了项目实施的目的及意义、项目实施后的目标、项目实施的资金分配、项目实施的进度控制、组织领导、项目经费预算、项目实施的风险分析及规避预案、项目完成后的效益分析及成果推广方案、项目负责人及主要参加人员等内容。

项目实施分为政府协议采购及公开招标采购。其中政府协议采购共签订3份合同，具体为：

2024年5月27日，签订合同，采购触控一体机2台，合同金额1.8万元。

2024年5月27日，签订合同，采购触控一体机9台，合同金额3.4万元。

2024年5月27日，签订合同，采购电子班牌5个，合同金额1.5万元。

公开招标，2024年5月16日，签订《项目合同书》，合同金额268.84万元。

项目实施过程中，工贸学院成立了项目领导小组，由院领导担任项目负责人掌控全局。文化创意系作为使用方，确定了各个环节的负责人。由使用方项目负责人、专项款负责人、资产管理人、领导、总务处负责人组成项目验收组，确保项目各环节合标合规，解决过程中各种问题，为项目实施提供保障。

项目货物到货时，由项目组、项目管理部门、资产管理部门、使用方领导及供货单位进行到货验收，核查实际到货与合同约定是否相符。2024年9月5日，由项目单位组成的验收小组和建设单位对项目完成情况进行了预验收，按照项目建设内容完成情况，一致同意预验收通过，正式提出终验申请。2024年9月10日，由工贸学院总务处，财务处，法律事务部等相关部门参与完成项目验收，出具《项目验收书》和《项目验收意见汇总表》，验收结论为“通过”。

评价认为，该项目具有明确工作目标，工作计划与执行标准切实可行，工作流程比较清晰。工贸学院作为项目实施单位，措施管理比较到位。采取政府协议采购及公开招标方式进行采购，采购流程较为规范，能够确保项目顺利实施。但仍存在以下问题：

一是项目实施方案内容不完善，缺少风险防控措施。项目技术路线不清晰。

二是项目过程资料不完整，缺少项目整体设计方案，实训室专业文化建设、维修维护初步设计等技术路线不清晰。缺少测试报告及工程结算评审报告。

三是验收文档、实施过程文档内容不规范，其中：隐蔽工程缺少施工工序照片、路由图、点位图等；缺少最终设备清单，包含型号、配置、参数、出厂序列号、部署位置等；竣工资料缺少竣工图、设备连线图、设备说明书、电原理图、试运行报告等。

## （三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面，对实际完成率、质量达标率、完成及时性及预算控制是否符合成本效益原则情况进行分析。项目产出指标满分40.00分，评价得37.60分，得分率为94.00%，详见表3。

表3 项目产出情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 （15分） | 实际完成率 | 15.00 | 14.20 | 94.67% | “实训室专业文化建设”指标缺少成果呈现 |
| 产出质量 （12分） | 质量达标率 | 12.00 | 10.40 | 86.67% | 验收资料内容不够完整 |
| 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | - |
| 产出成本 （3分） | 预算控制是否符合成本效益原则 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |  |
| 小计 |  | 40.00 | 37.60 | 94.00% | - |

1.产出数量情况分析

项目实施工作目标明确，项目实际建设内容与预算申报内容一致。已完成服装设计与制作实训室建设，主要建设内容为购置服装设计与制作专业实训设备1批，购置教学信息基础设备1批，购置教学互动显示系统1批，实训室基础环境改造等。但“实训室专业文化建设”指标缺少具体成果。

2.产出质量情况分析

项目完成内容与招投标内容较为一致。项目实施完毕后，工贸学院及时组织相关部门与建设单位进行项目验收，验收结论为“通过”。但项目验收的规范性不足，无法较好体现质量目标实现程度。

3.产出时效情况分析

工贸学院作为项目实施单位，对该项目施工内容制定了进度安排，并与中标单位签订合同约定交货时间。项目各环节按照预期目标完成。

4.产出成本情况分析

该项目批复年度资金275.53万元。截至2024年12月31日，实际支出金额275.53万元，项目资金使用控制在总预算范围内。为保障财政资金支出的有效性和经济性，工贸学院对项目预算进行了评审，通过政府协议采购及公开招标方式确定供货中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》，成本控制措施基本有效。

（四）项目效益情况

项目效益情况从项目效益方面，对项目实施过程中产生的社会效益、生态效益、可持续影响和项目受众满意度进行分析。项目效益指标满分30.00分，评价得25.50分，得分率为85.00%，详见表4。

表4 项目效益情况得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 （30分） | 社会效益 | 15.00 | 11.20 | 74.67% | 支撑资料不足，教学应用和使用成果需进一步呈现 |
|  | 可持续影响 | 10.00 | 9.60 | 96.00% | 使用年限不明确 |
|  | 满意度 | 5.00 | 4.70 | 94.00% | 缺少原始调查问卷 |
| 小计 |  | 30.00 | 25.50 | 85.00% | - |

1．项目实施效益情况分析

该项目可以产生较好的社会效益和可持续影响效益。通过该项目实施，建设了满足工学一体化课程教学所需的实训场地，有效补充和完善专业内涵，提升一体化教学水平，推进教育教学改革，并能服务社会培训。但项目绩效报告较简单，绩效成果展现不够充分。服装制版软件及录播教室配置自动跟踪自动导播存储等设备的使用情况不明确。可持续影响指标未明确具体的使用年限，效果不清。

2．满意度情况分析

截至目前，该项目通过向使用过实训室的教师及上课的学生发放调研问卷，收回问卷85份，包含教师7份，学生78份。教师满意度为100%，学生满意度为98%，基本达到预期满意度。但缺少满意度调查原始问卷，对项目绩效效果支撑不足。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目决策方面

项目立项决策的科学性不足。绩效目标不完善，预期绩效不明确，绩效指标不够规范，应细化量化。预算测算依据不充分，精准性不足。

## （二）项目管理方面

缺少设备日常维护和保养制度及施工验收相关规范。实施方案不完善，不利于指导项目实施。项目过程资料不完整。验收文档、实施过程文档需进一步规范。

## （三）项目绩效方面

项目绩效成果展现不够充分，绩效报告较为简单，项目绩效资料归集不够完整，“实训室专业文化建设”缺少具体成果。项目验收规范性不足，无法较好体现质量目标实现程度。部分建设内容的使用情况不清，可持续影响指标未明确具体的使用年限。满意度调查缺少原始问卷。影响对使用财政资金的效益评价。

# 六、有关建议

## （一）项目决策方面

提高立项决策的科学性，制定专项中长期规划，结合教育教学大纲及培训实训需求，合理利用已有设备，充分论证购置设备设施等实训室建设方案，规范立项可行性、紧迫性、经济性论证。提高绩效意识，明确绩效目标及年度绩效预期，细化量化绩效指标，重视绩效指标的指导、约束作用，充分发挥绩效目标导向作用。提高预算编制科学性，深入需求调研，加强购置设备设施资源控制机制，规范成本控制，做好固定资产管理。

## （二）项目管理方面

进一步规范资产管理，完善设备日常维护和保养制度及施工验收相关规范。完善项目实施方案，细化责任分工，明确项目质量标准。加强项目验收机制，确保验收文档及实施过程文档的完整规范。

## （三）项目绩效方面

重视项目绩效成果呈现，完善绩效报告，加强项目绩效梳理及挖掘，用量化指标呈现项目效益成果。注重对仪器设备的日常维护和保养管理，提高资产管理的重视程度。充分考虑服装制版软件的部署和实训课使用情况。

# 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作基于工贸学院提供的资料为评价依据，项目资料完整性和真实性由工贸学院负责。评价报告在综合了解相关项目决策、过程、产出和效益等基础上，结合工贸学院提供的项目资料，以及专家组评价意见撰写。