项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | （涉危/安全整改）暖气管道及操场路面维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 324.968959 | 324.9689595 |  | 320.000000 |  | 10 |  | 98.47% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 324.968959 | 324.968959 |  | 320.000000 |  | — |  | 98.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：进行地下暖气管廊修缮、教室宿舍等区域暖气片更换、篮球场基础返修、学院道路及停车场设施修缮工作，为学校全面提升办学条件和设备设施提供硬件支撑，充分发挥学习职业教育的示范带动作用，促进教学育人与社会实践结合，全面提升我国职业教育水平。 年度目标：2024年执行总金额的90%金额为324.968959万元。 |  |  |  |  |  | 总体目标：进行地下暖气管廊修缮、教室宿舍等区域暖气片更换、篮球场基础返修、学院道路及停车场设施修缮工作，为学校全面提升办学条件和设备设施提供硬件支撑，充分发挥学习职业教育的示范带动作用，促进教学育人与社会实践结合，全面提升我国职业教育水平。 年度目标：2024年执行总金额的90%金额为320.000000万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 暖气片及配套设备安装 |  | ≥590 | 590 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 路面垫层拆除 |  | ≥2600 | 2600 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建管廊、电缆沟、 |  | ≥78 | 78 |  | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 排水管道敷设 |  | ≥210 | 210 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 排水沟新做 |  | ≥190 | 190 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 地面卷材防水层新做 |  | ≥540 | 540 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 路面垫层新做 |  | ≥353 | 353 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 耐磨面层 |  | ≥540 | 540 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | 100% | 100% |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 |  | 2024年7月-8月25日前 | 2024年7月-8月25日前 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2024/9/1 | 2024/9/1 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为学校能够安全、可靠的教学设施和组织教学活动提供场地设施保障 |  | 为学校能够安全、可靠的教学设施和组织教学活动提供场地设施保障 | 为学校能够安全、可靠的教学设施和组织教学活动提供场地设施保障 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境达标 |  | 100% | 100% |  | 4 |  | 3 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期为校区教育教学活动提供场地设施及场所配套设施。 |  | 10 | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被投诉次数 |  | ≤3次 | 0次 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤324.968959万元 | 320万元 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.85 |  |  |  |