项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | （涉危/安全整改）东宿舍屋面改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.611126 | 41.611126 |  | 41.156973 |  | 10 |  | 98.91% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.611126 | 41.611126 |  | 41.156973 |  | — |  | 98.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：45.886132万元 年度目标：2024年执行总金额的90%金额为41.611126万元。 具体目标：（1）沙河校区校园内部路面进行平整，铺柏油或浇筑混凝土。（2）沙河校区校园内部路面下预埋通往各场所的高低压电缆管线。（3）聘请专业的设计公司进行施工图纸设计。（4）聘请专业的监理公司对施工全过程进行监理。 |  |  |  |  |  | 总体目标：45.886132万元 年度目标：2024年执行总金额的90%金额为41.156973万元。 完成了具体目标：（1）沙河校区校园内部路面进行平整，铺柏油或浇筑混凝土。（2）沙河校区校园内部路面下预埋通往各场所的高低压电缆管线。（3）聘请专业的设计公司进行施工图纸设计。（4）聘请专业的监理公司对施工全过程进行监理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 沙河校区东宿舍南楼、北楼、值班室的屋面改造项目消除存在的安全隐患。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 南楼、北楼、值班室屋顶铲除原防水层材料，新做防水设施。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家相关质量要求，符合国家现行规程和标准要求。 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标指标 | 符合国家现行规程和标准要求，消除存在的安全隐患，保障居民的日常生活。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 9 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 5年内保障居民的基本生活，消除存在的安全隐患。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被投诉次数 |  |  | ≤3次 | 0次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤41.611126万元 | 41.156973万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.89 |  |  |  |