项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | （教育教学改善）烹饪（中西式面点）专业综合实训室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56.599257 | 56.599257 |  | 56.412000 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 56.599257 | 56.599257 |  | 56.412000 |  | — |  | 99.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目改造烹饪（中西式面点）专业实训室1间，完成配套的拆除工程、装饰装修工程、燃气改造工程、电气工程、给排水工程基础建设和专业设施设备的供货、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。 |  |  |  |  |  | 本项目改造烹饪（中西式面点）专业实训室1间，完成配套的拆除工程、装饰装修工程、燃气改造工程、电气工程、给排水工程基础建设和专业设施设备的供货、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增建设烹饪（中西式面点）专业一体化综合实训室 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专业设备 |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础装饰装修符合GB 50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专业设备符合GB/T10644-2008、GB/T10645-2008、GB/T10646-2008 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有利于补充和完善专业内涵，提升一体化教学水平，推进教育教学改革，服务社会培训 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 14 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务本专业学生实训教学正常运行 |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查资料不足，待后续进一步完善 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤56.599257万元 | 56.412000万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.97 |  |  |  |