项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | (教育教学改善)装备制造专业群教学软件购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.6 | 129.6 |  | 129.492 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 |  | 129.6 | 129.6 |  | 129.492 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目力求符合实训教学及各类多轴数控加工技能竞赛承办等工作，培养智能制造产业发展的高素质人才。 |  |  |  |  |  | 完成逆向工程软件40节点、计算机仿真软件40节点的安装调试工作，软件合格率100%，师生满意率95%以上 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 逆向工程软件 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 计算机仿真软件 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件故障率 |  |  | 0.10% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目招投标 |  |  | 2024年1-3月 | 2024年4月9日 | 10 |  | 9.5 |  | 稍有延迟 |  |
|  |  |  | 项目建设、验收 |  |  | 2024年4-9月 | 2024年9月18日 | 10 |  | 9.5 |  | 稍有延迟 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 减少教学软件租赁费用，提高软件实训教学利用率 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 4.5 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 社会效益 | 提高软件实训教学的使用率，提高教学效率，提升学院机械人才培养能力 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 4.5 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 生态效益 | 不涉及环境污染，生态效益良好 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可供学生持续使用5年 |  |  | 满足 | 满足 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 使用师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤129.6万元 | 129.429万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.99 |  |  |  |