- 北京市市级财政支出项目

- 绩效评价报告

主管部门：北京市昌平区人民检察院

项目单位：北京市昌平区人民检察院

项目名称：2024 年“信息化运维”项目

2025年5月

- 北京市昌平区人民检察院

- 2024年度“信息化运维”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)等文件精神，北京市昌平区人民检察院（以下简称“昌平院”）组建绩效评价工作小组，对2024年“信息化运维”项目（以下简称“该项目”）预算执行情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

（一）项目概况。

“信息化运维”项目（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市昌平区人民检察院（以下简称“昌平检察院”），实施主体即昌平检察院。

该项目的主要内容为：办案信息管理平台费37.67万元。办公楼安防监控系统、办案工作区同步录音录像系统及远程同步录音录像系统、驻看守所检察室监控系统22万元。

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高。

该项目为延续性项目，昌平检察院自2014年至今的网络运行，统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护，一直由外包公司负责，2025年度将继续延续。

- 项目绩效目标。

- 项目作为延续性项目逐年实施促进信息化系统建设，有效提高办案人员工作效率；保障单位检务工作顺利开展；提高检察公信力的社会影响力。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

对昌平院2024年信息化运维项目执行情况进行绩效评价，衡量和考核昌平院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- 2.评价对象

对昌平院2024年度“信息化运维”项目，财政预算批复资金59.67万元支出情况开展绩效评价。

- 3.绩效评价范围

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面开展预算绩效评价工作。

## （二）绩效评价原则及评价方法、评价指标体系、评价标准等

- 1.绩效评价原则及方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等相关文件规定，依据昌平院提交相关财务和业务材料，绩效评价工作小组对该项目进行预算绩效评价。

- 科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

- 统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

- 激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

- 公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号附件）设定；项目支出绩效评价指标体系框架，产出和效益部分主要依据项目设定的绩效目标设定。

按照绩效评价指标体系设计要求，该项目主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价绩效目标、决策过程、资金分配等内容；二是过程指标(20分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。具体内容见下表：

2024年度“信息化运维”项目绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 绩效目标（3分） | 目标内容（3分） |
|  | 决策过程（4分） | 决策依据（2分） |
|  |  | 决策程序（2分） |
|  | 资金分配（3分） | 分配办法（2分） |
|  |  | 分配结果（1分） |
| 项目管理（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） |
|  |  | 资金到位时效（2分） |
|  |  | 财务管理（3分） |
|  |  | 资金使用 (2分) |
|  | 组织实施（10分） | 组织机构（2分） |
|  |  | 支撑条件（2分） |
|  |  | 项目实施（2分） |
|  |  | 管理制度（2分） |
|  |  | 过程控制（2分） |
| 项目绩效（70分） | 项目产出（4０分） | 数量指标（10分） |
|  |  | 质量指标（10分） |
|  |  | 时效指标（10分） |
|  |  | 成本指标（10分） |
|  | 项目效益（3０分） | 可持续影响（15分） |
|  |  | 服务对象满意度指标（15分） |
| 合计 | 100 | 100 |

- 3.绩效评价方法

根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。

- 4.绩效评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组制定了该项目的评价实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。为确保绩效评价工作的客观公正，严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

- 1.准备评价阶段。

昌平检察院成立了绩效评价工作小组，聘请第三方会计师事务所开展具体绩效评价工作。工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料。

- 2.收集整理资料，进行初步审核。

本阶段主要是了解绩效目标设立及完成情况。对于绩效目标的完成情况，工作小组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。工作小组对提交的项目绩效报告及基础资料进行了初步审核，填写初步审核情况表，并将结果与项目责任部门进行沟通。

- 3.资料分析，形成工作底稿。

在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

- 4.评价分析

工作小组开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告初稿，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿，作为预算项目绩效管理的参考依据。

- 5.出具报告

工作小组将本次成果报告及项目资料及时进行归档管理。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）项目绩效目标评价分析

该项目的绩效目标较为明确：促进信息化系统，有效提高办案人员工作效率；保障项目单位检务工作顺利开展；提高检察公信力的社会影响力。

为了进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，昌平检察院制定了《北京市昌平区人民检察院财务管理规定》、《北京市昌平区人民检察院大额资金支出管理办法》、《北京市昌平区人民检察院预算编制管理制度》等管理制度，加强资金使用的过程管理，具体体现在：

（1）遵守财务审批权限管理，支付前，填制办理《经费支出申请表》。

（2）遵守票据管理，使用支票支付，收取《北京增值税电子普通发票》。

项目组经讨论评价认为该运维项目资金管理制度较为完善，资金使用及管理情况较为规范，服务合同，财政授权支付凭证、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用、截留等违规情况。

## （二）项目产出及效果评价分析

### 1．项目经济性分析

该项目依据相关财务管理制度使用资金，但由于预算编制的细化量化程度不足，不利于项目在实施过程中的成本控制。

### 2．项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在年度内完成项目内容，实施进度良好。

（2）项目完成质量

该项目在执行过程中，执行ISO9001质量管理体系，确保服务质量符合要求。

昌平检察院信息化系统涉及的技术多而且细，故障点多，给维护工作带来很大的困难。在运维过程中，着重预防，力争在故障发生之前，找到问题、解决问题隐患，而不是在问题出现之后去解决。规避故障风险将是维护工作的难点，是维护工作的重要内容。

系统的运行过程中，通过日常的监测工具、定期的系统检测，丰富的工程师维护经验，对系统中可能出现的问题进行提前排查，排除系统中存在的问题隐患，避免事故的发生。

在2024年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了全部运维工作。

### 3．项目效益性分析

本项目依照既定目标完成了运维服务。

通过对系统管理与维护全过程的控制，促使系统维护工作按时、保证质量的完成。引入科学的质量管理方法论，建立系统的、规范的、科学的质量保证体系。从质量管理角度详细划分系统管理与维护中的各个环节（即所谓过程），控制各个环节的质量，并进行持续改进，从而有效保证系统建设的质量，确保满足质量目标。

系统运行过程中，随时可能出现各种问题，快速、优质的处理问题，避免问题的扩大，将损失降低到最小，保障系统应用的继续进行，是对维护队伍工作能力、素质高低的考验，也是维护工作的主要工作内容。

对系统中发生的问题进行实时处理，对重大事故做到及时汇报，提交相关的故障报告，对技术难点不能及时解决的问题反映至运维公司，调配相关各类资源，全力保障故障的处理。

系统升级和调试阶段，无论是在软件上，还是在硬件上，会有一部分功能设计和系统的实际应用有一定的出入，通过实际业务的调研、系统的进一步使用，尽早的发现这些设计中考虑不周全的地方，通过实践进行系统各方面优化，让系统更好的满足应用，是维护工作中一个必不可少的工作内容。

保障系统安全的最终目的是保障数据的安全，昌平人民检察院信息系统内部数据种类多，而且随着应用的推广，数据的存储量将会越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大，保障数据的安全和保密，保障院内工作的顺利进行。

对日常所采集数据进行有效存储，对重要数据进行多介质、多场所、定期备份，对备份介质进行专人保管，制定完备的数据备份策略，建立完整、有效的数据存储、备份管理制度，为院内业务的正常运行提供可靠的保障。

定期对存储、备份的数据进行可靠性检测，制定完备的数据恢复操作规范，一旦出现数据故障，用最快速度恢复数据，保障院内业务的正常运行。

建立维护人员安全保密规范，进行操作授权管理；保障数据传输平台的安全性，保障数据传输过程中无丢失、损坏，系统的使用过程中，对院内数据进行人员访问权限设定，建立详细、全面数据保密制度。

## （三）评价结论

经综合评价，2024年度该项目绩效评价综合得分87.01分，其中项目决策7.58分、项目管理15.93分、项目效益63.5分，绩效评定结论为“良”。

2024年度“信息化运维”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 7.58 |
| 项目管理 | 20.00 | 15.93 |
| 项目效益 | 70.00 | 63.5 |
| 综合得分 | 100.00 | 87.01 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目绩效目标致力于服务昌平区人民检察院日常工作，通过该项目的实施，保证了信息化设备硬件设施、软件系统的正常运转，保障了检察司法办案工作正常运行。绩效目标内容详细描述了该项目预期效果，符合检察工作各环节现实需求，绩效目标明确。

昌平区检察院相关业务部门根据信息化运维的现实需求设置项目绩效目标。该项目绩效目标基本符合年度工作计划，与昌平区检察院职能密切相关，绩效目标合理，具有可操作性。

昌平区检察院根据该项目总体绩效目标设定绩效指标，明确清晰地分解了项目具体工作任务。但目标设置的细化程度有待提高。该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料齐全，相关申报手续完备、规范。能够根据实际业务需求和市场价格编制项目预算，并合理分配项目资金。

（二）项目过程情况。

- 该项目依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，由于项目总金额为59.67万元，并属于每年常规性投入，故由本单位内部党组会上会论证方案可行性后，直接进行合同服务采购工作。

本项目已于签订定合同后按合同要求由运维服务提供商统一派驻现场驻地运维人员，并按照合同规定的相关运维要求展开运维服务工作。

1.项目预算情况

该项目预算资金为59.67万元，全部为财政拨款，资金于2024年1月份全部到位。

2.资金支出及执行情况

该项目严格按照内控制度执行，截至2024年12月31日，该项目资金共计支出59.67万元，资金用于以下内容：

| 序号 | 明细内容 | 总费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼安防监控系统、办案工作区同步录音录像系统及远程同步录音录像系统、驻看守所检察室监控系统 | 22 |
| 2 | 信息化运维维护费 | 37.67 |
|  | 合计 | 59.67 |

（三）项目产出情况。

- 产出数量：该项目在年度内完成项目内容，实施进度良好。

产出质量：在2024年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了全部运维工作。

产出时效：资金下达均在2024年12月底前完成拨付。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，保障了我院内部系统的正常运行，减少了软硬件问题的出现，提高了单位人员的工作效率。为整个服务体系配备充足的资源，并预留必要的储备。在此基础上，对重点服务对象和重点服务内容，坚持特事特办、快速保障。

该项目以全局性需要为服务保障的重点，以应用技能为培训安排的重点，以预防措施为安全管理的重点，以信息资源为数据保护的重点，以稳定运行为系统维护的重点，投入充分有效的人、财、物资源，高标准、严要求，有针对性地保证服务能力、服务效率和服务质量。

（2）项目可持续影响

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，使信息化的运维工作成为可持续的一项工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

- （一）主要经验及做法

1.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好的履行职责，不断提高财政资金使用效益。

2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程资金管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

- （二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

2.绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。

3.绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有很好地把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，影响了工作推进和管理实效的发挥。

- 六、有关建议

- 1.加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。

2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

- 八、附件

附件1：项目支出绩效评价指标体系

附件2：项目支出绩效评价专家评分汇表