北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门                香山革命纪念馆

项目单位                香山革命纪念馆

项目名称  2024年香山革命纪念馆博物馆定额地方配套保障项目

二〇二五年五月

目录

一、 基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金使用情况	2

（三）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）基本情况	3

（二）评价组织实施	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程管理	8

（三） 项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、 问题	12

六、有关建议	12

七、其他需要说明的问题	13

2024年香山革命纪念馆博物馆定额

地方配套保障项目绩效评价报告

- 基本情况

（一）项目概况

1.项目实施主体及主要内容

2024年香山革命纪念馆博物馆定额地方配套保障项目（以下简称“该项目”）的申报单位为香山革命纪念馆，实施主体为香山革命纪念馆，实施主体即责任方为展览陈列部。

该项目具体内容为纪念中共中央进驻香山75周年专题展览设计、施工，是纳入香山革命纪念馆2024年预算的重点项目。

2.项目立项依据及背景

文化是民族的精神命脉，文艺是时代前进的号角。中国共产党自成立之日起就把建设民族的科学的大众的中华民族新文化作为自己的使命，团结带领广大文艺工作者以笔为枪，为国家独立、民族解放发出强烈呐喊，鼓舞全国各族人民战胜各种艰难险阻，取得一个又一个伟大胜利。香山时期，中国共产党坚持文艺为人民服务的正确指导方针，建立全国文艺界统一战线，吹响将革命进行到底的战斗号角，奏响筹建新中国的激昂旋律，开启新中国文艺事业发展新篇章。

本展览旨在通过全面生动展现香山时期中国共产党领导的文艺实践，深入阐释源于人民、为了人民、属于人民的社会主义文艺根本立场，激励我们进一步增强文化自觉、坚定文化自信，以强烈的历史主动精神，更好地担负起新的文化使命，使中国式现代化的文化根基更加深厚稳固，使中华民族现代文明绽放更加夺目的光彩。

2024年，本馆拟以“人民的文艺胜利的凯歌--香山时期中国共产党领导的文艺实践专题展览(暂定名)”为主题举办专题展览，本展览旨在通过全面生动展现香山时期中国共产党领导的文艺实践深入阐释源于人民、为了人民、属于人民是社会主义文艺的根本立场激励我们增强文化自觉、坚定文化自信，以强烈的历史主动精神，铸就社会主义文化新辉煌

本项目符合《香山革命纪念馆中长期规划》和纪念馆做好展览宣传的职责，立项依据较充分。

（二）资金使用情况

1.项目预算批复

2024年香山革命纪念馆博物馆定额地方配套保障项目已纳入香山革命纪念馆年初预算内，预算评审审定391.098530万元，共分为施工服务和监理两部分。

2.资金到位情况

2024年3月，北京市财政局将项目资金拨付至香山革命纪念馆，资金用于2024年香山革命纪念馆博物馆定额地方配套保障项目。

3.资金支出及执行情况

截止2024年12月31日，施工服务部分共计支出381.344600万元，监理部分共计支出7.850000万元，总计支出389.194600万元。

（三）项目绩效目标

香山革命纪念馆按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的要求，项目设计应紧扣主题展开，空间分布合理，展览流线通畅，色彩搭配和谐，内容与展陈形式相统一；在以文物烘托主题的基础上，增加展陈的趣味性、互动性；多媒体项目与场景设置能带动观众互动，开展爱国主题教育活动，充分引导观众感受红色革命文化，向革命先驱致敬，从而弘扬红色革命精神。丰富馆藏文物展品，提升文物藏品研究水平。

本年度香山革命纪念馆根据市委宣传部的指示精神，应该至少举办一个专题展览。同时应明确展览主题、丰富展览形式和内容，为观众提供良好的参观体验。提升纪念馆的社会知名度和影响力，以将纪念馆建设成爱国主义教育示范基地、党性教育基地和全国红色旅游基地为目标，做好专题展览，传播香山革命精神、发扬红色文化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等有关规定，香山革命纪念馆委托第三方协助成立绩效评价工作组，对“2024年香山革命纪念馆博物馆定额地方配套保障”项目绩效情况实施绩效评价，形成本报告。

1．绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由香山革命纪念馆根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价方法及指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”，增设三、四级指标，制订“2024年香山革命纪念馆博物馆定额地方配套保障”项目指标体系。同时，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具独立评价意见。

（二）评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1．评价准备阶段

（1）根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在专家库选取2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

2．评价实施阶段

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3．评价总结阶段

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，总体绩效目标符合香山革命纪念馆的职责定位，过程按采购、监理相关制度执行，项目实施效果较为显著，但存在前期论证不充分，提交的绩效资料不完整等情况。

经评价，该项目综合评价得分87.80分，绩效级别评定为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 14.40 |
| 项目管理 | 25 | 23.00 |
| 项目产出 | 30 | 26.00 |
| 项目效益 | 30 | 24.40 |
| 综合评价 | 100 | 87.80 |
| 绩效级别评定 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

项目内容属于香山革命纪念馆职能职责范围，经预算评审，按照财政立项流程，经馆务会确定项目立项，2024年3月取得财政预算批复。

评价分析认为，该项目按照管内项目预算编制通知等相关要求申报，流程符合财政专项管理要求，通过馆务会对项目进行了决策，决策程序科学、规范，符合香山革命纪念馆的中长期发展规划、整体工作规划和单位职能职责要求。

2．项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

本年项目总体绩效目标是项目设计应紧扣主题展开，空间分布合理，展览流线通畅，色彩搭配和谐，内容与展陈形式相统一；在以文物烘托主题的基础上，增加展陈的趣味性、互动性；多媒体项目与场景设置能带动观众互动，开展爱国主题教育活动，充分引导观众感受红色革命文化，向革命先驱致敬，从而弘扬红色革命精神。丰富馆藏文物展品，提升文物藏品研究水平。

该项目符合香山革命纪念馆的中长期发展规划、整体工作规划和单位职能职责要求，设置了总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合香山革命纪念馆职能职责及相关会议精神，但与具体项目贴合度有待提高，如：适当提高满意度指标标准。

（3）目标细化程度分析

绩效目标设置的细化程度有待提高，如：展览工程施工预算内容的具体施工质量和具体工程量、展览水平的定性定量指标等。

（二）项目过程管理

1．项目资金管理

该项目严格执行《香山革命纪念馆内部控制手册》、《香山革命纪念馆内部控制制度汇编》等规章制度，实行单位内部统一管理，确保项目质量，提高经费使用效益。

评价分析认为，该项目执行了香山革命纪念馆《香山革命纪念馆内部控制手册》《香山革命纪念馆内部控制制度汇编》等规章制度，财务账务处理规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。

2．项目组织实施

工作分工：由香山革命纪念馆分管展陈工作的副馆长统筹，以香山革命纪念馆展览陈列部部为主体组织实施，部室牵头人为工作主要负责人，同时安排本部室人员负责执行该项目的深化设计、施工等具体工作。

调研规划：展览陈列部首先对展览大纲进行研读，对该项目的内容予以明确，确定项目需求。

项目实施、督导及验收；

首先由办公室提交概念设计公司比选请示，展览陈列部组织比选确定中选单位并与其签订合同。

概念设计单位提出概念设计初稿并出项目概预算，展览陈列部负责对方案进行审核、提出修改意见，并将最终方案提交请示，经由馆务会确定后，报上级领导同意。

再由办公室提交施工单位招标请示，经过馆务会研究确定，进行公开招投标确定施工单位。最后由办公室提交监理公司比价请示，由展览陈列部组织综合评优比价，确定监理公司。

确定施工单位和监理公司后，展览陈列部与其签订合同，开始项目实施。

由施工单位设计提交施工方案；展览陈列部负责对方案进行审核、提出修改意见，并将最终方案提交请示，经由馆务会确定后，由施工单位进行实施；监理公司负责该项目施工监理工作。

施工单位、监理公司和香山馆一起对项目进行交接验收。

3．项目管理情况

（1）项目立项：展览陈列部将项目预算相关材料交由财务部提交年度预算计划请示，经办公会研究，馆务会确定。

（2）对实施单位的管理措施：

参照上级领导单位和本单位相关要求，纪念馆展览陈列部负责该项目实施管理工作。

施工和设计规范应符合现行国家、行业及省等相关技术标准及规范。

概念设计单位负责该项目概念方案设计及相应的概预算。

施工单位负责项目整套方案设计、安装布置和维修保养。不得擅自更改方案及降低材料质量。并对所用材料及安全负责。保证质量达到设计要求，保证美化观赏效果。

施工单位应及时向纪念馆汇报设计、施工进度等项目相关信息。

对施工过程中材料、尺寸、种类及规格需变更之处，需经监理单位审核、香山馆审批同意后进行修改。

监理公司负责对项目的实施进行监督并出具工程结算总价。

（3）资金支付：资金支付全部履行《香山革命纪念馆财务管理制度》及《香山革命纪念馆资金支付管理办法》。每笔支出均按照“三重一大”的原则报请相关领导及决策机构进行审核，采取一事、一笔一请示。工程费用分预付款、进度款和尾款三次支付。监理费用分预付款和尾款两次支付。项目支出在支付前均提请第三方内控、法务公司进行审核并出具支付意见。

- 项目产出情况

- 项目预期目标完成情况

该项目实际展览面积1100㎡，展品数量360件（套），展览开放时间6个月，邀请专家审看认可率100%，展品保护程度100%，施工费381.3446万元，监理费7.85万元，媒体报道25家，展览正常开放率100%，加强社会文化服务，提升纪念馆影响力良好，观展群众满意度97%。

项目完成了项目各项绩效目标，评价分析认为，体现项目产出情况的支撑资料较为简单，体现绩效完成情况的资料不足。

- 项目质量完成情况

项目相关工作任务与指标根据验收记录，已按合同规定全部完成，但验收资料不够充分。尚未完成项目竣工决算审计工作。

（四）项目效益情况

香山革命纪念馆通过展览，全面生动展现香山时期中国共产党从严治党治军的光辉历程，让观众切身实际感受到革命精神的历史意义和时代价值。

评价分析认为，绩效资料对效益的支撑较为简单，未能充分体现项目实施的效益。

- 问题

1.该项目主责部门提供的绩效支撑材料不够充分；

2.项目前期论证不充分，项目实施方案较为简单；

3.实际与计划产出有差异；

4.对年初预算的小额调整，需进一步提供明确的说明和批示：财务核算科目有误；

5.相关联合办展、巡展的相关资料提供略显不足；对于整体公众满意度调查的情况稍显单薄，满意度调查方式方法单一、落后，对于调查结果的汇总、整改方面有待进一步检验。

六、有关建议

1.建议根据项目发展规划和工作计划，科学合理设置项目绩效目标和指标决策依据资料可以更加充分完整，项目绩效目标和指标有提升空间；

2.建议科学编制效益指标，并注意材料的收集，特别是数量指标，如保留媒体宣传，群众调查问卷等，增加支撑材料体现产出效益的资料可以更全面完整；

3.增加联合办展、巡展等专题展览的后续延伸影响，提高资金使用效率。丰富满意度调查问卷的方式方法，提高重视程度，对于调查问卷加强汇总、梳理、分析工作，将切实可行和普遍反映的真知灼见整改到位。

七、其他需要说明的问题

无