项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 北京高校大学生就业创业指导中心清河新址教二综合楼、学三学四公寓装修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2245.639981 | 2245.639981 |  | 2240.415173 |  | 10 | 99.77% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2245.639981 | 2245.639981 |  | 2240.415173 |  | — | 99.77% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成指定楼宇修缮，建成安全、适用的就业创业服务场地，并按期交付。 |  |  |  |  |  | 项目已按期完成修缮并通过验收，达到使用条件，已投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 原教二楼（含西侧阶梯教室）改造面积 |  |  | ≥5501平方米 | 5501平方米 | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  |  |  | 原学三学四公寓改造面积 |  |  | ≥3828.97平方米 | 3828.97平方米 | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2018等项目标准综合验收合格 |  |  | 9项 | 9项 | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：项目踏勘、设计图纸、工程测算、编制预算、评估评审 |  |  | ≤1个月 | ≤1个月 | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 第二阶段：发布意向公开 |  |  | ≤1个月 | ≤1个月 | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 第三阶段：项目采购、合同签订、预付款支付 |  |  | ≤1个月 | ≤1个月 | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 第四阶段：项目施工、验收、交付使用及进度款支付 |  |  | ≤6个月 | ≤6个月 | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 第五阶段：完成审计及尾款支付 |  |  | ≤6个月 | ≤6个月 | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施改造费 |  |  | ≤2245.639981万元 | 2240.41517 | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约租赁费用 |  |  | ≥7000万元 | ≥7000万元 | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务毕业生人次 |  |  | ≥2500人次 | ≥2500人次 | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 选用节能环保材料及设备，达到绿色环保及相关节能减排目的 |  |  | 良 | 良 | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 室内改造工程不低于5年正常使用、室外及管线设备不低于10年正常使用 |  |  | ＞5年 | ＞5年 | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.98 |  |  |