项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目-大学生就业创业综合服务平台安全与运维服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京高校大学生 就业创业指导中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 163.185700 | 153.356000 | | 153.266000 | | 10 | | 99.94% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 163.185700 | 153.356000 | | 153.266000 | | — | | 99.94% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障就业、学籍等5大系统全年安全稳定运行；完成数据清洗、漏洞修复与等保提升；支撑线上线下招聘活动。 | | | | | | 系统零重大故障，年度巡检358次、渗透测试7次，支持招聘活动400余场，用户满意度≥90%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内相关代码的更新、部分功能调整完善 | | | ≥1次 | 2次 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 攻防演习保障服务 | | | 2次/年 | 2次/年 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 渗透测试服务 | | | 2次/年 | 7次/年 | 2 | | 1.80 | | 有新建项目，增加了服务次数。 | |
| 保障年度内相关平台的安全平稳运行，维护平台总量 | | | 5个 | 5个 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 脆弱性评估服务、互联网暴露面梳理服务、基线核查服务、安全加固服务 | | | 12次/年 | 12次/年 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 攻击监测服务 | | | ≥240次 | 327次 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 安全巡检服务 | | | ≥240次 | 358次 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 学籍学历及就业工作发展报告统计 | | | ≥1次 | 1次 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 毕业生就业情况报告统计 | | | ≥2次 | 2次 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 维护云服务器数量 | | | 8台 | 10台 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 日常安全服务 | | | 优 | 优 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 网络运维和桌面运维 | | | 优 | 优 | 3 | | 2.00 | | 由于下半年搬迁至清河新址，前期处于网络测试阶段。 | |
| 重点时期保障服务和安全演练 | | | 优 | 优 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 当年完成 | | | 优 | 优 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | | | ≤163.1857万 | 153.266万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障平台稳定，支撑就业创业服务 | | | 优 | 优 | 30 | | 30.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.79 | |  | |