项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-考试院命题录取区改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京教育考试院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 253.518000 | 253.518000 | 253.518000 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 253.518000 | 253.518000 | 253.518000 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成项目投资，项目竣工投入使用 | | | | | 完成项目投资，项目竣工投入使用 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分  值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | | ≥5947平方米 | 5947平方米 | 10 | 10.00 | 无 |
| 修缮、改造工程数量 | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5.00 | 无 |
| 项目按计划完工率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5.00 | 无 |
| 设施有效运转率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10.00 | 无 |
| 竣工验收合格率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | | ≤1521.670000万元 | 253.518000万元 | 10 | 10.00 | 延续项目，完成本年度指标 |
| 取费标准 | | ≤168.45 | 168.45万元 | 5 | 5.00 | 无 |
| 经济成本指标 | 项目受益人数 | | ≧10000 | ≧10000人 | 5 | 5.00 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | ≥50年 | 50年 | 20 | 20.00 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |  |