项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造—北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）—大学生创业服务与就业状况跟踪调查系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 225.375000 | 221.800000 |  | 221.800000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 225.375000 | 221.800000 |  | 221.800000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成系统需求分析、就业跟踪及创业服务子系统开发、平台测试验收。 |  |  |  |  |  | 全部完成，系统已在第四届大赛中上线使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 二级、三级安全等测试通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 软件故障率 |  |  | 1% | 1% | 10 |  | 9.00 |  | 运行环境 变化 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  |  | ≤225.375万元 | 221.8万元 | 10 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 30 |  | 30.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.00 |  |  |  |