项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育公共管理平台统筹建设项目（四期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 529.479630 | 525.117000 | | 525.117000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 529.479630 | 525.117000 | | 525.117000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据业务需求，开发财务内控及资产收费管理子系统、民办教育监管子系统、绿色校园管理子系统等8个业务系统。 | | | | | | 建设完成8个业务系统，软件测评与安全测评已通过，均平稳运行，于2024年5月通过终期验收。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设子系统8套 | | | 8套 | 8套 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | | | ≤24小时 | 无故障 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 系统正常运行率 | | | ≥96% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 年内完成 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在 | | | ≤529.47963万元 | 525.117万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 北京市教育公共管理平台基于前期已建成的公共管理门户及APP系统统一对外提供服务，通过应用及消息的集成及统一认证，增强了信息传播的效率，减少了各系统公共部分的建设成本，并且充分利旧，对旧有业务系统可以实现快速更新及扩展，并按标准接入，降低了后期升级改造的成本。 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 12.80 | | 进一步加强项目绩效指标设置的科学性。 | |
| 社会效益  指标 | 北京市教育公共管理平台基于前期已建成的公共管理门户及APP系统统一对外提供服务，实现了管理系统入口的统筹，极大的方便了教育管理者及各级教育部门进行教育管理业务线上操作的便捷性，并将在教育系统的行政管理事项中产生较大影响。 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 13.00 | | 加强项目绩效资料的收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的学校、教师、学生、家长满意度 | | | ≥95% | 96.3% | 10 | | 7.60 | | 加强用户满意度调查数量。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.40 | |  | |