项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-中学部体育馆屋面防水修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.396523 | 41.396523 |  | 41.058303 | 10 | 99.18% |  | 9.92 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.396523 | 41.396523 |  | 41.058303 | — | 99.18% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为中学部体育馆顶面防水修缮工程，体育馆是同学们在日常训练中必不可少的活动空间，还兼备着大型会议及节日彩排、演出的重任。由于屋面防水使用年限较长，雨季来临经常出现屋面漏雨。本次维修是在原有的顶部结构不动不增加额外荷载的情况下进行修补做防水处理，排除安全隐患，确保今后的正常使用。 |  |  |  |  |  | 本项目为中学部体育馆顶面防水修缮工程，体育馆是同学们在日常训练中必不可少的活动空间，还兼备着大型会议及节日彩排、演出的重任。由于屋面防水使用年限较长，雨季来临经常出现屋面漏雨。本次维修是在原有的顶部结构不动不增加额外荷载的情况下进行修补做防水处理，排除安全隐患，确保今后的正常使用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | JS刚性屋面防水层1.5mm厚 |  |  | ＝1340平米 | ＝1340平米 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 新做避雷网沿女儿墙敷设8mm |  |  | ＝141米 | ＝141米 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 屋面防水SBS沥青防水卷材I型 |  |  | ＝1340平米 | ＝1340平米 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 原有屋面避雷网拆除 |  |  | ＝141米 | ＝141米 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |
|  |  |  | 原有屋面砂浆找平层拆除及新做 |  |  | ＝1040平米 | ＝1040平米 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |
|  |  |  | 屋面防水铲除 |  |  | ＝1340平米 | ＝1340平米 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成招投标工作 |  |  | ≤5月 | ＝3月 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 施工单位进场施工 |  |  | ≤7月 | ＝7月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 验收、总结、满意度测评 |  |  | ≤9月 | ＝9月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 |  |  | ≤41.396523万元 | ＝41.058303万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1500人 | ＝1500人 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥10年 | ＝10年 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥90% | ＝90% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.92 |  |  |