项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—垡头校区地下管网改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 287.233491 | 287.233491 |  | 284.878774 |  | 10 |  | 99.18% |  | 9.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 287.233491 | 287.233491 |  | 284.878774 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度完成全部项目施工，并完成结算审计及资金支付等工作 |  |  |  |  |  | 2023年9月-2024年7月实施施工，2024年7月工程竣工验收合格后，向审计单位报审，并于2024年12月完成完成工程结算审核工作及项目资金支付等工作。项目完成后，极大改善了学院的供暖状况以及自来水供水状况，避免了跑冒滴漏等情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | DN150暖气管 |  |  | =500m | 500m | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 挖土方及回填 |  |  | =3500方 | 3500方 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 砌筑检查井填 |  |  | ≥37座 | 50座 | 5 |  | 4.00 |  | 根据实际情况有所增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足使用要求 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 产品合格 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 总体施工进度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 结算审计及支付 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 节省维修经费 |  |  | ≤10万元 | 6万元 | 5 |  | 4.00 |  | 跨年度施工 |  |
|  |  |  | 改善校园环境 |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9.00 |  | 由于施工未全部完成 |  |
|  |  |  | 有效提升服务质量 |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9.00 |  | 跨年度施工 |  |
|  |  |  | 保护原有绿地及树木 |  |  | =100% | 95% | 10 |  | 9.00 |  | 施工影响部分绿地，季节原因无法暂时恢复 |  |
|  |  |  | 使用期限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥98% | 95% | 5 |  | 4.00 |  | 施工造成不便 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.91 |  |  |  |