项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-涿州校区室内装修工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京财贸职业学院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 575.000000 | | 575.000000 | | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 575.000000 | | 575.000000 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目有助于恢复校园整体风貌和重建灾后校园，为师生营造更加美好安全的校园环境。 | | | | | | 本项目有助于恢复校园整体风貌和重建灾后校园，为师生营造更加美好安全的校园环境。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 整体工程进度指标 | | | 2024年6月完成招标。2024年11月完全部竣工并完成结算审核。 | 2024年6月完成招标。2024年11月完全部竣工并完成结算审核。 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 数量指标 | 总费用 | | | ≤1150.000000万元 | 575.000000万 | 22 | 22.00 | 无 | |
| 质量指标 | 质量指标 | | | 规范优化设计图纸，严格工程施工监理，严格工程质量管理，确保工程质量良好，坚固耐用，达到国家规范要求的合格标准 | 规范优化设计图纸，严格工程施工监理，严格工程质量管理，确保工程质量良好，坚固耐用，达到国家规范要求的合格标准 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | | | ≤575.000000万 | 575.000000万 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 本项目注重工程质量、降低人工成本、设备成本和后期维修成本。 | 本项目注重工程质量、降低人工成本、设备成本和后期维修成本。 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 提高学生住宿的生活条件。 | 提高学生住宿的生活条件。 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 环境效益 | | | 改善学院校园基础环境。 | 改善学院校园基础环境。 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | 在一定时期内发挥影响50年 | 在一定时期内发挥影响50年 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | "教师满意度""学生满意度" | | | ≥95.00% | 90.00% | 8 | 7.50 | 有待进一步提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |