项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—北京教育科学研究院互联网接入服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 98.000000 | | 97.500000 | 97.500000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 98.000000 | | 97.500000 | 97.500000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为北京教育科学研究院提供稳定、可靠、畅通的互联网带宽，在访问国内教育教学资源、网站提供良好的服务，保障网络运行安全稳定运行。为我院提供稳定、可靠、畅通的互联网带宽，提高用户访问互联网体验。 | | | | | | 完成预期目标,为院内职工提供了稳定、可靠、畅通的互联网带宽。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 链路维护数量 | | =2条 | | 2条 | 12 | | 12.00 | | 无 | |
| 带宽 | | =500M | | 500M | 11 | | 11.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | | 100% | 11 | | 11.00 | | 无 | |
| 系统故障率 | | ≤5% | | 0 | 11 | | 11.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤12个月 | | 12个月 | 11 | | 11.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤98.000000万元 | | 97.500000万元 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 系统正常使用年限 | | =1年 | | 1年 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 95% | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |