项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大学生就业创业-正版化服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京高校大学生 就业创业指导中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.822000 | 18.737000 | | 18.437000 | | 10 | | 98.40% | | 9.80 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.822000 | 18.737000 | | 18.437000 | | — | | 98.40% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成国产电脑、正版办公软件及国产操作系统各15套（台）采购安装，建立软件资产台账并提供持续技术支持。 | | | | | | 已按要求完成全部采购与安装，设备、软件全部到位，资产台账完整，技术支持到位。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成中心相关设备采购 | | | ≤15台 | 15台 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 完成中心相关软件的采购安装 | | | ≤15套 | 15套 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 正版化普及率 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 当年完成 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出总额 | | | ≤18.822万元 | 18.437万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障办公合规高效 | | | 优 | 优 | 10 | | 9.00 | | 目标量化不足 | |
| 可持续影响指标 | 持续保证日常办公的正常开展 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用相应满意度 | | | ≥85% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.80 | |  | |